PLÁN

Plány projektu na zimný a letný semester

ZIMNÝ SEMESTER

1. týždeň:	- vytvorenie tímu

- výber témy

- vytvorenie ponuky

2. týždeň:	- odovzdanie a prezentácia ponuky (1.10.2007)

3. týždeň:	- prvé stretnutie tímu

- oboznámenie sa s problematikou

- oboznámenie sa so softvérovými nástrojmi

4. týždeň:	- pridelenie úloh v tíme

- spustenie webovej stránky tímu

- štúdium existujúcich systémov

5. týždeň:	- analýza existujúcich systémov

- špecifikácia požiadaviek a funkcií systému

- štúdium systémov na fakulte a možnosti ich využitia pri projekte

6. týždeň:	- získanie požiadaviek a informácii od zainteresovaných osôb (konzultácie)

- vytvorenie prvotného návrhu databázy

7. týždeň:	- štúdium a analýza technológií

- konečný návrh databázy

- vytvorenie tímovej dokumentácie

8. týždeň:	- návrh architektúry

- vypracovanie preberacieho protokolu

- doplnenie dokumentácie

- odovzdanie tímovej dokumentácie (15.10.2007)

9. týždeň:	- vypracovanie posudku na analýzu, špecifikáciu a návrh projektu iného tímu

- odovzdanie posudku (23.11.2007)

10. týždeň:	- podrobný návrh prototypu vybraných častí systému

- implementácia prototypu

11. týždeň:	- dokončenie implementácie prototypu

- testovanie a odstraňovanie nedostatkov prototypu

12. týždeň:	- vytvorenie dokumentácie a používateľskej prezentácie prototypu

- prezentácia a odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou (17.12.2007)

LETNÝ SEMESTER

1. týždeň:	- odovzdanie posudku na prototyp (11.2.2008)

- vytvorenie plánu na letný semester

- zhodnotenie výsledkov zimného semestra

- rozdelenie úloh  v ďalšom vývoji projektu

2. týždeň:	- zakomponovanie zmien do dokumentácie

- začiatok vytvárania podrobného návrhu

- vytvorenie plánu integrácie a plánu overovania

3. týždeň:	- dokončenie tvorby podrobného návrhu

- začiatok implementácie

4. týždeň:	- pokračovanie v implementácii

- začiatok postupnej integrácie a overovania výsledku

- paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

5. týždeň:	- pokračovanie v implementácii

- pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku

- paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

6. týždeň:	- dokončovanie implementácie

- pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku

- paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

7. týždeň:	- integrácia produktu a overovanie

- tvorba dokumentácie k produktu

8. týždeň:	- pokračovanie v integrácii produktu a overovaní

- pokračovanie v tvorbe dokumentácie k produktu

9. týždeň:	- pokračovanie v integrácii produktu a overovaní

- tvorba prislúchajúcej dokumentácie

10. týždeň:	- dokončenie integrácie produktu, overovania a prislúchajúcej dokumentácie

- odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (30.4.2008)

11. týždeň:	- používanie produktu a jeho údržba

- kompletizácia dokumentácie

12. týždeň:	- odovzdanie celkového výsledku projektu (20.5..2008)

- vypracovanie posudku na výsledný projekt iného tímu

- odovzdanie posudku (6.6.2008)

- príprava na prezentáciu a obhajobu projektu