10. 10. 2007

Zápisnica č.1				16:00 – 19:00

Softvérové štúdio

Stretnutie zvolal: Ing. Ivan Kapustík			Zapisovateľ:	Bc. Marian Buchta

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

  - Bc. Milan Šillík

Téma stretnutia:

Oboznámenie sa s projektom RoboCup 3D a naplánovanie úloh do najbližšieho stretnutia.

Priebeh stretnutia:

- Hodnotenie vypracovanej ponuky patrilo medzi najlepšie

- Určenie niektorých členov tímu:

  - Vedúci tímu a webmaster: Bc. Štefan Dlugolinský

  - Zástupca vedúceho tímu: Bc. Milan Šilík

  - Manažér kvality: Bc. Stanislava Leitmanová

  - Plánovanie: Bc. Michal Kvetan

- Diskusia o projekte RoboCup 3D (použitie Kallmanovho filtra). Prioritou je detailne preštudovať a nadviazať na prácu minuloročných tímov alebo možnosť vylepšiť súčasnú resp. navrhnúť novu architektúru hráča.

- Diskusia o projekte RoboCup 2D ako inšpirácia pre RoboCup 3D. Spomenutie stratégií hráčov, prístupy cez fuzzy, resp. neurónové siete, pravidlá v strome.

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

Neboli riešené žiadne úlohy.

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Oboznámenie s minuloročnými zadaniami | všetci | 10.10.07 | 17.10.07 |
| 1.2 | Vyhľadať a spísať 4 medzinárodné RoboCup3D tímy | RB,MB,MK,MŠ | 10.10.07 | 17.10.07 |
| 1.3 | Detailne rozobrať 2 minuloročné tímy | SL,ŠD | 10.10.07 | 17.10.07 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík