28.11.2007

Zápisnica č.8				16:00 –19:00

Softvérové štúdio

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Marian Buchta

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

Téma stretnutia:

Zmena filozofie návrhu agenta, ktorý bude nezávislý od operačného systému, prezentácia výsledkov ovládania kĺbov v agentovi Zigorat vo forme vstávania z polohy na chrbte, diskusia návrhu tried prototypu a oddelenie modulu komunikácie do samostatného vlákna.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Bc. Marian Buchta. Pripomenul úlohy vyplývajúce z minulého týždňa. Všetky úlohy boli splnené.

- V diskusii pokračoval Bc. Štefan Dlugolinský, ktorý prezentoval rýchle vstávanie typu “ninja”. Vstávanie začínalo z polohy ľahu na chrbte. Telo sa ohlo a stálo na rukách a nohách. Neskôr spravilo premet dozadu. Problémom sa stala stabilita hráča po dopade. Ďalej prezentoval video neprítomného Bc. Milana Šilíka vstávania hráča z polohy na chrbte. Vysvetlil všetky parametre týkajúce sa ohýbania kĺbov. Vstávanie pozostávalo z dvoch fáz:

  - Presun z polohy ľahu na chrbte do polohy drepu

  - Presun z polohy drepu do vzpriamenej polohy

Prvá fáza bola veľmi zdĺhavá. Naopak druhá fáza bola.

- Bc. Stanislava Leitmanová sa zaoberala tiež vstávaním hráča rovnako ako Bc. Milan Šilík s rozdielom, že prvá fáza bola velmi rýchla alebo druhá fáza pomalá. Spojením oboch prístupov by sme mali dostať stabilné vstávanie pre hráča modelu 0.5.6.

- Bc. Marian Buchta spolu s Bc. Michalom Kvetanom prezentovali architektúru hráča na úrovni tried. Boli rozdelené triedy, ktoré sa implementujú v zimnom a ktoré v letnom semestri. Ing. Ivan Kapustik poznamenal, aby sa architektúra rozpracovala detailnejšie. Dohodlo sa, že komentáre sa budú písať v štandarde programu Doxygen, ktorý vytvára elektronickú dokumentáciu tried.

- Bc. Michal Kvetan spolu s Bc. Rastislavom Barlíkom vytvoril modul komunikácie, ktorý je nezávislý od operačného systému. Testovaná je komunikácia TCP na Linuxe (distribúcia Ubuntu) a MacOS. Bc. Michal Kvetan poznamenal, že by bolo vhodné uložiť celý modul do samostatného vlákna.

- Ing. Ivan Kapustík ohodnotil posudok napísaní pre tím Neurotics ako veľmi dobrý.

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis | Riešiteľ | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Zistiť inicializačné parametre pre server | MK,RB | splnená |
| 7.2 | Vytvoriť návrh tried hráča | všetci | splnená |
| 7.3 | Zistiť ako funguje ovládanie kĺbov v Zigoratovi | ŠD, MŠ | splnená |
| 7.3 | Analyzovať model sveta v Zigoratovi | SL, MB | splnená |

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Naštudovať a nainštalovať štandard Doxygen pre komentáre | MB | 29.11.07 | 5.12.07 |
| 8.2 | Naštudovať štandard pre vlákna a použiť ho na modul komunikácia | ŠD | 29.11.07 | 5.12.07 |
| 8.3 | Vytvorenie Parsera pred modul komunikácia | SL | 29.11.07 | 5.12.07 |
| 8.4 | Dokončenie modulu komunikácia pod Windows, vytvorenie komunikácie cez UDP | MK | 29.11.07 | 5.12.07 |
| 8.5 | Detailnejšie rozpracovanie architektúry tried hráča | RB,MB | 29.11.07 | 5.12.07 |
| 8.6 | Vstávanie agenta z polohy na chrbte a na bruchu | SL,MŠ | 29.11.07 | 5.12.07 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík