12. 12. 2007

Zápisnica č. 10				16:00 –19:00

Softvérové štúdio

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Milan Šillík

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

  - Bc. Milan Šillík

Téma stretnutia:

Rekapitulácia minulých úloh, diskusia o vlastnostiach prototypu a tvare výslednej dokumentácie, finálne zmeny.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Bc. Štefan Dlugolinský, ktorý spomenul zaujímavú situáciu, ktorá nastala v uplynulom týždni – náš tím kontaktoval nemecký učiteľ, ktorý je vedúci bakalárskej práce riešiacej komunikáciu hráča so serverom v jazyku Java a na našej stránke našiel zaujímavé informácie a kontakt na nás, tak sa chcel bližšie informovať o komunikácii so serverom

- Ďalej stretnutie pokračovalo rekapituláciou úloh z minulého stretnutia, a mierou ich splnenia.

Kostra pre dokumentáciu bola pripravená, úloha bola splnená.

Videoukážka vstávania hráča z ľahu na bruchu bola umiestnená na stránku. Vstávanie bolo optimalizované, tj. oproti minulému týždňu trvalo výrazne kratšie, konkrétne už len 20 sekúnd namiesto pôvodných 45-50. Ďalej sme podotkli, že vstávanie z ľahu na chrbte budeme robiť tak, že sa hráč otočí na brucho, a použije sa už existujúce vstávanie. Celkovo sa tak čas vstávania príliš nepredĺži. Aj táto úloha teda bola splnená.

SVN server bol spojazdnený, avšak vyvstali problémy s nutnosťou priradenia portu pri každom prihlásení, čo nie je práve najšťastnejšie riešenie. Dohodli sme sa, že v tejto veci budeme kontaktovať Ing. Lacka, či by nebolo možné priradiť porty natvrdo každému tímu, prípadne sme sa zamýšľali aj nad možnosťou využívania google servera. Túto úlohu sa teda podarilo splniť iba čiastočne.

Čo sa týka dokumentácie o riadení tímu, táto úloha je v štádiu riešenia.

Poslednou úlohou z minulého týždňa bolo zistiť, prečo server nepoužíva nastavenia z konfiguračného skriptu spark.rb. Toto sa nám podarilo zistiť – bolo to spôsobené tým, že server síce písal v logoch, že číta z daného konfiguračného súboru, avšak nečítal z toho v hlavnom adresári, ale z iného súboru mimo hlavného adresára.

- Úlohy určené na spracovanie do budúceho týždňa (resp. už finálneho odovzdania) v podstate súvisia s finálnymi úpravami. Sú nasledovné:

  - Bolo by dobré zistiť, po akej dobe, resp. v akých intervaloch server vykonáva príkazy, ktoré sú mu posielané. Hlavne to, či existujú nejaké limity a obmedzenia.

  - Prototyp – dokončiť architektúru prototypu, do dokumentácie doplniť všetky informácie o prototype, t.j. architektúru prototypu, naplánované a aj implementované vlastností prototypu (napríklad spomínané vstávanie)

  - Pripraviť prezentáciu na stretnutie s druhým tímom

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis | Riešiteľ | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Pripraviť kostru pre dokumentáciu | všetci | splnená |
| 9.2 | Pripraviť videoukážky vstávania hráča | MŠ | splnená |
| 9.3 | Umiestniť videoukážky na stránku tímu | ŠD | splnená |
| 9.4 | Spojazdniť svn server | MŠ | čiastočne splnená |
| 9.5 | Napísať dokumentáciu o riadení komunikácie v tíme | všetci | čiastočne splnená |
| 9.6 | Zistiť prečo server nepoužíva nastavenia z konfiguračného skriptu spark.rb | RB | splnená |

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Zistiť informácie o vykonávaní príkazov na serveri | všetci | 12.12.2007 | 17.12.2007 |
| 10.2 | Dokončiť prototyp, doplniť a finalizovať dokumentáciu | všetci | 12.12.2007 | 17.12.2007 |
| 10.3 | Prezentácia | všetci | 12.12.2007 | 17.12.2007 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík