20. 2. 2008

Zápisnica č. 11				16:00 –18:00

CD-35

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Marian Buchta

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

  - Bc. Milan Šillík

Téma stretnutia:

Zhrnutie práce a dosiahnutých výsledkov v zimnom semestri, rozdelenie nových úloh.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Bc. Marian Buchta, ktorý otvoril diskusiu o dosiahnutých výsledkoch a známkach predmetu TP1.

- Ing. Ivan Kapustík zhodnotil odovzdaný projekt. Poznamenal, že druhá časť (prototyp) práce bola lepšia ako prvá, čo sa odrazilo aj na hodnotení jednotlivých členov v tíme. Pripomenul, aby sme si rozdelili úlohy v rámci semestra.

- Bc. Štefan Dlugolinský navrhol, aby sme čo najskôr integrovali parser správ do kódu hráča.

- Bc. Milan Šillík navrhol, aby sme aktívnejšie využívali DotProject, nakoľko v letnom semestri bude aktívnejšia tímová komunikácia ohľadom synchronizácie pri programovaní projektu.

- Bc. Štefan Dlugolinský zaradil web stránku tímu do SVN. Dôsledkom čoho môže každý člen tímu modifikovať, resp. doplniť údaje na stránke. Zmeny samotnej web stránky sa automaticky aktualizujú každú hodinu.

- Ing. Ivan Kapustík navrhol, aby sme napísali reakciu na posudok opozitného tímu. Poznamenal, aby sme si rozdelili prácu na implementácii projektu, hlavne prácu na vytváraní modulov a tried.

- Bc. Michal Kvetan odhalil chybu na serverovej časti simulátora, ktorý po čase pošle síce správne veľkosti správ, ale ich veľkosť je v hlavičke nesprávne vypočítaná.

- Diskusia pokračovala analýzou počtu predchádzajúcich stavov simulácie v modeli sveta. Ing. Ivan Kapustík nakoniec navrhol, že je potrebný jeden aktuálny, jeden minulý a jeden budúci stav, pričom je možné navrhnúť aj viacero budúcich stavov.

- Bc. Michal Kvetan a Bc. Štefan Dlugolinský viedli diskusiu o implementácii kontajnera pre prichádzajúce správy zo servera. Na záver vyplynulo, že sa použije buffer typu front - FIFO.

- Bc. Štefan Dlugolinský navrhol, aby sa namiesto prepínačov použil jeden XML konfiguračný súbor, ktorý by sa načítal pri štarte agenta. Na jeho parsovanie by sa použila knižnica tretích strán.

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Prečítať posudok opozitného tímu a napísať reakciu | MB | 20.2.2008 | 25.2.2008 |
| 11.2 | Integrácia parsera správ do prototypu | SL, ŠD | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.3 | Rozdelenie implementácie modulov | ŠD | 20.2.2008 | 27.2.2008 |
| 11.4 | Zabudovanie načítavania konfiguračného XML súboru | RB | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.5 | Implementácia kontajnera správ do modulu komunikácie | ŠD, MK | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.6 | Zaradenie existujúcich úloh do DotProject-u | MŠ | 20.2.2008 | 27.2.2008 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík