25. 2. 2008

Zápisnica č. 12				16:00 –18:00

CD-35

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Štefan Dlugolinský

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

Téma stretnutia:

Zhrnutie súčasného stavu, diskusia o začiatku implementácie.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Bc. Štefan Dlugolinský. Poznamenal, že máme stretnutie s dvojdňovým predstihom a niektoré úlohy z predchádzajúceho týždňa nie sú ešte splnené.

- Bc. Stanislava Leitmanová informovala o stave implementácie modulu parsera. Chýba v ňom doimplementovať parsovanie správy, ktorá informuje agenta o polohe súperovho hráča.

- Bc. Štefan Dlugolinský dal za úlohu Bc. Rastislavovi Barlíkovi a Bc. Stanislave Leitmanovej doriešenie návrhu štruktúry, ktorú bude parser napĺňať vyparsovanými údajmi z prichádzajúcich správ servera.

- Bc. Michal Kvetan sa zaujímal, ako má Bc. Stanislava Leitmanová nainštalovaný Virtual Machine. Zaujímali ho nastavenia siete, pretože jeho inštalácia má problém s prepojením na hostiteľský Windows XP.

- Bc. Rastislav Barlík informoval prítomných o existujúcich knižniciach na parsovanie XML súborov. Spomenul tri najpoužívanejšie, Xerces, Expat a LibXML. Odporučil vybrať knižnicu LibXML, pretože obsahuje validáciu, je široko používaná a oproti knižnici Xerces nie je taká rozsiahla. Ďalej sa diskutovalo o možnosti zapínania a vypínania modulov hráča pomocou konfiguračného XML súboru.

- Prítomní prediskutovali spracovanie správ, konkrétne sa zaoberali vstupným a výstupným frontom správ. Ing. Ivan Kapustík súhlasil, že vstupný front nie je zatiaľ nutné riešiť a že treba najprv vyriešiť základnú funkcionalitu hráča.

- Bc. Michal Kvetan povedal o svojom probléme s vláknami implementovanými knižnicou Pthread. Nezdala sa mu synchronizácia vlákien systémom, kedy sa vlákna striedali s veľmi malou frekvenciou. Bc. Rastislav Barlík bol toho názoru, že išlo o problém iba pri vypisovaní do prúdu, kedy sa na obrazovku vypísal obsah prúdového buffera až po jeho naplnení a nie v čase, v ktorom dané vlákno do neho zapisovalo.

- Bc. Štefan Dlugolinský rozdelil úlohy do budúceho týždňa a ukončil stretnutie.

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis | Riešiteľ | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Prečítať posudok opozitného tímu a napísať reakciu | MB | splnená |
| 11.2 | Integrácia parsera správ do prototypu | SL, ŠD | má sa splniť do 2.3.2008 |
| 11.3 | Rozdelenie implementácie modulov | ŠD | čiastočne splnená |
| 11.4 | Zabudovanie načítavania konfiguračného XML súboru | RB | čiastočne splnená |
| 11.5 | Implementácia kontajnera správ do modulu komunikácie | ŠD, MK | čiastočne splnená |
| 11.6 | Zaradenie existujúcich úloh do DotProject-u | MŠ | nesplnená |

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Integrácia parsera správ do prototypu kódu hráča | SL, ŠD | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.3 | Rozdelenie implementácie modulov | ŠD | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.4 | Zabudovanie načítavania konfiguračného XML súboru | RB | 20.2.2008 | 10.3.2008 |
| 11.5 | Implementácia kontajnera správ do modulu komunikácie | ŠD, MK | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 11.6 | Zaradenie existujúcich úloh do DotProject-u | MŠ | 20.2.2008 | 2.3.2008 |
| 12.1 | Všetci budú mať spojazdnené SVN | všetci | 25.2.2008 | 2.3.2008 |
| 12.2 | Vytvorenie kostry hráča pre ďalšiu implementáciu | ŠD | 25.2.2008 | 26.2.2008 |
| 13.3 | Integrovanie opraveného kódu komunikácie do kódu hráča | MK, ŠD | 25.2.2008 | 2.3.2008 |
| 12.4 | Implementácia modelu sveta | MŠ, ŠD | 27.2.2008 | 2.3.2008 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík