21. 4. 2008

Zápisnica č. 20				17:00 –18:00

Softvérové štúdio

Schôdzu zvolal: Ing. Ivan Kapustík

Zapisovateľ: Bc. Michal Kvetan

Prítomní:

- Pedagóg:

  - Ing. Ivan Kapustík

- Členovia tímu:

  - Bc. Rastislav Barlík

  - Bc. Marian Buchta

  - Bc. Štefan Dlugolinský

  - Bc. Michal Kvetan

  - Bc. Stanislava Leitmanová

  - Bc. Milan Šillík

Téma stretnutia:

Diskusia o pohyboch hráča s možným využitím gyroskopu a diskusia o chôdzi.

Priebeh stretnutia:

- Stretnutie otvoril Bc. Rastislav Barlík a zrekapituloval úlohy z predchádzajúceho týždňa.

- Bc. Milan Šillík a Bc. Stanislava Leitmanová sa zaoberali chôdzou hráča. Bc. Milan Šillík pri tvorbe chôdze mal problémy s vyvažovaním hráča, aby nepadol do niektorej strany, či sa neprevážil dopredu alebo dozadu. Krok chôdze bol riešený tak, že hráč sa dostane do podrepu, kedy má väčšiu stabilitu. V podrepe urobí krok a potom sa opäť vystrie. Nevýhodou tohto typu chôdze je to, že je pomalá. Bc. Milan Šillík aj predviedol video s implementovanou chôdzou a poznamenal, že k dosiahnutiu plynulej chôdze podobnej človeku (bez podrepu) by bolo potrebného oveľa viac času, možno aj 2 semestre. Bc. Stanislava Leitmanová taktiež rozprávala o problémoch spojených s chôdzou. Vzhľadom k tomu, že sme vytvárali nového hráča, našou úlohou nebolo vytvoriť ideálne pohyby, ale ukázať spôsob, akým by sa v budúcnosti mali tímy uberať.

- Bc. Štefan Dlugolinský prezentoval nový spôsob vstávania, ktorým bolo „ninja“ vstávanie. Tento typ vstávania využíval gyroskop. Na tomto vstávaní bude treba ešte popracovať, pretože ešte nie je odladené.

- Bc. Rastislav Barlík nám predviedol otáčanie hráča na mieste. Aj tento typ pohybu implementoval gyroskop. Hráč sa otáčal vcelku rýchlo a stabilne. Občas sa stalo, že hráč pri otočke spadol.

- Bc. Štefan Dlugolinský poznamenal, že pre novú verziu servra sa používa iný model hráča ako pre starú. Pre staršiu verziu sa používal „soccerbot056“ a pre novú sa používa „soccerbot“. Problémom nového modelu je to, že pri páde na zem sa neprirodzene odráža.

- Bc. Michal Kvetan upravil sokety pri komunikácii vo vláknach, aby sa dokázali spravovávať aj „rozporcované“ správy. Tieto sokety však neboli zatiaľ do hráča implementované, pretože neboli dostatočne odtestované.

- Ku koncu stretnutia sme diskutovali o tom, čo má byť vo finálne verzii dokumentácie. Odpoveď bola taká, že finálna verzia dokumentácie má obsahovať používateľskú príručku, ktorá bude obsahovať spôsoby kompilácie a spustenia hráča, ďalej tu bude uvedené, ako sa hráč testuje. Okrem toho, táto finálna verzia má obsahovať aj technickú príručku, v ktorej bude popísané niečo o zdrojových súboroch a aj to, kde sa jednotlivé zdrojové súbory nachádzajú. K finálnej verzii dokumentácie patrí aj chodiaci prototyp hráča.

- V závere stretnutia Ing. Ivan Kapustík spomenul regionálny turnaj v robocupe, ktorý sa bude konať nasledujúci týždeň. Dohodli sme sa na tom, že si pre tento turnaj pripravíme ukážky z pohybu nášho hráča.

Stav riešených úloh z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis | Riešiteľ | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Implementácia chôdze | SL, MŠ | čiastočne splnená |
| 19.2 | Implementácia otáčania | RB, MB | splnená |
| 19.3 | Opraviť kĺby | ŠD | splnená |
| 19.4 | Písať dokumentáciu | všetci | čiastočne splnená |
| 19.5 | Odstránenie chyby pri komunikácii vo vláknach | MK | čiastočne splnená |

Nové úlohy:

| ID | Popis | Riešiteľ | Začiatok | Plánovaný koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Písanie používateľskej príručky | MB | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.2 | Príprava videí pohybov hráča pre regionálny turnaj | MŠ | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.3 | Odladenie „ninja“ vstávania | ŠD | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.4 | Implementácia chôdze | SL, MŠ | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.5 | Odtestovanie upravených soketov pri komunikácii vo vláknach | MK | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.6 | Nové pohyby s využitím gyroskopu | MK, RB | 21.4.2008 | 28.4.2008 |
| 20.7 | Písať dokumentáciu | všetci | 27.3.2008 | 29.4.2008 |

Vysvetlivky:

- (RB)	Bc. Rastislav Barlík

- (MB)	Bc. Marian Buchta

- (ŠD)	Bc. Štefan Dlugolinský

- (MK)	Bc. Michal Kvetan

- (SL)	Bc. Stanislava Leitmanová

- (MŠ)	Bc. Milan Šillík