# Zápisnica z 19. stretnutia tímu číslo 12

Dátum: 	15. apríla 2008

Miestnosť: 	Softvérové štúdio, FIIT STU

Vypracoval: 	Bc. Marián Bán

Prítomní:

Pedagóg: 	prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     	Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 	Priebeh implementácie a testovania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Implementovať export údajov a štatistiky | Maroš Majerčík | 14.4.2008 | Ukončené |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 14.4.2008 | Rozpracované |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 14.4.2008 | Rozpracované |
| 16.2 | Vytvoriť testovaciu verziu systému | Všetci | 14.4.2008 | Ukončené |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 | Rozpracované |
| 17.2 | Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke | Ľuboš Zelinka | 14.4.2008 | Ukončené |
| 17.5 | Naimportovanie dostupných údajov | Marian Majan | 14.4.2008 | Rozpracované |
| 18.1 | Naplnenie databázy testovacími údajmi | Marian Majan | 14.4.2008 | Ukončené |

Opis stretnutia:

- Na stretnutí sme sa dohodli, že testovanie aplikácie budeme vykonávať my.

- Hovorili sme o stave projektu, o potrebe dokončiť posielanie privátnych správ.

- Dohodli sme sa na odstránení niektorých chýb funkcionality systému a grafického vzhľadu.

- Hovorili sme o možnostiach ako zabezpečiť reálne dáta.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Úloha |  | Poverený | Čas ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Ošetrenie chyby pri životopise | Marián Bán | 22.4.2008 |
| 13.4 | Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ | Pavol Michalco | 22.4.2008 |
| 13.5 | Vytvoriť funkcionalitu nástenky | Attila Nagy | 22.4.2008 |
| 17.5 | Import dostupných údajov | Marian Majan | 22.4.2008 |
| 19.2 | Upraviť chybu pri mazaní z databázy | Ľuboš Zelinka | 22.4.2008 |
| 17.1 | Grafická úprava stránky | Marián Bán | 28.4.2008 |
| 19.3 | Pokúsiť sa zabezpečiť reálne dáta | Marian Majan | 28.4.2008 |