Zápisnica zo stretnutia č. 21

Dátum stretnutia:	29. 4. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 3. 5. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Odovzdanie produktu a pokračovanie v práci na projekte

# Priebeh stretnutia

- prezentácia projektu doc. Minárovej
- vzájomné stretnutie s konkurenčným tímom č. 12, za prítomnosti vedúcich oboch tímov (doc. Minárová a p. Hanulová)
  - dohodli sme sa na spôsobe odovzdania produktu a dokumentácie
    - produkt odovzdáme ako odkaz na server s nainštalovanou aktuálnou verziou systému
    - dokumentáciu odovzdáme v elektronickej forme
  - dohodli sme sa na vypracovaní správy o testovaní do 9. 5. 2008

- práca na projekte
  - odstraňovanie zistených nedostatkov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	25. 4. 08	ukončené
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08	28. 4. 08	ukončené
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.1	PC	dokončiť úpravu exportu životopisu	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené
20.2	JHE	úprava CSS štýlu nových častí systému	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
20.4	JHO	doplniť do nových controllerov security a logged kontroly	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
21.1	JHE, PC	elektronické odovzdanie produktu tímu č. 12	29. 4. 08	29. 4. 08
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08