Zápisnica zo stretnutia č. 8

Dátum stretnutia:	26. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 26. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Diskusia o posudku tímu č. 12 a prototype

# Priebeh stretnutia

- diskusia o obsahu a štruktúre nášho posudku – v budúcom posudku je vhodnejšie uviesť posudok obsahu pred posudkom formálnej stránky
- rozobratie posudku tímu č. 12 na náš projekt
- doc. Minárová navrhla vypracovať reakciu na posudok – bude obsahovať vyjadrenie k pripomienkam z posudku
- diskusia s doc. Minárovou o termínoch a spôsobe odovzdávania prototypu
  - návrh spojiť prezentáciu prototypu s jeho odovzdávaním
  - odporúčanie vypracovať posudok prototypu čo najskôr po prezentácii
- doc. Minárová navrhla dohodnúť sa čo najskôr s konkurenčným tímom na spolupráci
- diskusia v rámci tímu o možnostiach spolupráce – prevláda názor riešiť projekt samostatne
- študovanie posudku na náš projekt
- práca na implementácii - LDAP autentifikácia v CakePHP

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	-	prebieha
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07	-	prebieha
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.4	JG	požiadať o prístup k stroju na prevádzku a tvorbu nášho systému	19. 11. 07	26. 11. 07	21. 11. 07	ukončené
7.5	JHE, PC	vypracovanie posudku	19. 11. 07	23. 11. 07	23. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07
8.2	JHE, PC	vypracovať reakciu na posudok	26. 11. 07	3. 12. 07
8.3	JHE	dohodnúť sa na stretnutí s tímom č. 12 ohľadom spolupráce	26. 11. 07	3. 12. 07
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07