| Týždeň | Dátum (od – do) | Naplánovaná činnosť | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20.2 – 27.2 | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu. Zhodnotenie výsledkov ZS. Doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov. Plán na LS a rozdelenie úloh. | OK OK OK |
| 2. | 27.2 – 05.03 | Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS. Podrobný návrh práce na LS. Začiatok implementácie jednotlivých úloh. | OK OK OK |
| 3. | 05.03 – 12.03 | Dokončenie podrobného návrhu Implementácia jednotlivých úloh. |  |
| 4. | 12.03 – 19.03 | Implementácia. Testovanie jednotlivých častí. Začiatok tvorby dokumentácie. |  |
| 5. | 19.03 – 26.03 | Implementácia Testovanie jednotlivých častí. Tvorba dokumentácie |  |
| 6. | 26.03 – 2.4 | Implementácia Testovanie jednotlivých častí. Tvorba dokumentácie |  |
| 7. | 02.04 – 09.04 | Integrácia produktu. Testovanie jednotlivých častí. Tvorba dokumentácie k produktu. |  |
| 8. | 09.04 – 16.04 | Integrácia produktu. Celkové testovanie hráča. Dolaďovanie. Tvorba dokumentácie k produktu.. |  |
| 9. | 16.04 – 23.04 | Integrácia produktu. Celkové testovanie hráča. Dolaďovanie. Tvorba dokumentácie. |  |
| 10. | 23.04 – 30.04 | Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre použvanie produktu) |  |
| 11. | 30.04 – 07.04 | Používanie produktu Údržba Kompletizácia dokumentácie |  |
| 12. | 07.04 – 14.04 | Odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia) |  |