| Týždeň | Dátum (od – do) | Naplánovaná činnosť | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 10.10 – 16.10 | Oboznámenie sa so zadaním. Analýza domácich a zahraničných tímov. Začiatok prác na WWW stránke. Vytvorenie hrubého plánu prác v zimnom semestri. Vytvorenie šablón pre dokumentáciu. Rozdelenie rolí v time. | OK OK OK OK OK OK |
| 4. | 17.10 – 23.10 | Vytvorenie podrobného plánu. Dokončenie prác na WWW stránke. Výber tímu, v ktorom sa bude pokračovať. Analýza možných vylepšení predchádzajúceho tímu. Začiatok tvorby dokumentácie. Analýza servera. | OK OK OK OK OK |
| 5. | 24.10 – 30.11. | Testovanie hráča predchádzajúceho tímu. Testovanie servera. Ukončenie analýzy hráča predchádzajúceho tímu. Zaťiatok tvorby špecifikácie požiadaviek. Tvorba dokumentácie. |  |
| 6. | 31.10 – 6.11 | Ukončenie tvorby špecifikácie požiadaviek. Začiatok tvorby návrhu riešenia. Tvorba dokumentácie. |  |
| 7. | 7.11 – 13.11 | Ukončenie tvorby návrhu riešenia. Pripomienkovanie, kontrola a oprava dokumentácie. Finalizácia prvej verzie dokumentácie. Vypracovávanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu pre konkurenčný tím. |  |
|  | 15.11 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia |  |
| 8. | 14.11 – 20.11 | Pripomienkovanie a kontrola posudku konkurenčného tímu. Revízia na základe posudku. Návrh prototypu a rozdelenie prác na prototype. |  |
|  | 23.11. | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu |  |
| 9. | 21.11 – 27.11 | Ukončenie návrhu prototypu. Začiatok implementácie prototypu. Začiatok tvorby dokumentácie k prototypu. |  |
| 10. | 28.11 – 4.12 | Implementácia prototypu. Testovanie a ladenie prototypu. Tvorba dokumentácie k prototypu. |  |
| 11. | 5.12 – 11.12 | Testovanie a ladenie prototypu. Ukočenie implementácie prototypu. Finalizácia dokumentácie k prototypu. |  |
| 12. | 12.12 – 18.12 | Pripomienkovanie a kontrola dokumentácie. Tvorba prezentácie k prototypu. |  |
|  | 17.12 – 20.12 | Používateľská prezentácia prototypu |  |
|  | 11.2. 2008 | Odovzdanie posudku prototypu iného tímu |  |