| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 24.10.2007 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Ján Kohút Vladimír Janov Peter Brtáň Martin Petráš |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Peter Brtáň |

Program stretnutia

- Výber hráča, v ktorého implementácii bude tím pokračovať - Diskusia o možnostiach vylepšenia zvoleného hráča - Opis problémov pri spúšťaní servera - Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň

Priebeh stretnutia

- IK informoval o ospravedlnení sa MK za neúčasť na stretnutí. - Tím informoval IK o zvolení vedúceho tímu. Vedúcim tímu sa stal VJ. - IK predložil požiadavku na doplnenie odkazov na internetovú stránku tímu. Všetci členovia tímu odošlú odkazy na tímy, ktoré analyzovali MP. MP následne tieto odkazy zverejní na internetovej stránke tímu.

- Výber hráča, v ktorého implementácii bude tím pokračovať - Tím sa rozhodol, že bude pokračovať v implementácií hráča tímu GangOfSix z roku 2006.

- Diskusia o možnostiach vylepšenia zvoleného hráča - Tím predstavil základné nápady na vylepšenie hráča tímu GangOfSix. - PB navrhol ako jednu z možnosti vylepšenia hráča dokončiť algoritmus vylučovania premenných a koordinačné grafy. Zmienené algoritmy tím GangOfSix nedokončil pre nedostatok času. - IK navrhol použiť fuzzy regulátor vytvorený tímom GangOfSix pre streľbu hráča na bránku aj na prihrávky. - Ďalším návrhom na zlepšenie je brankár tímu. PB informoval, že brankár tímu GangOfSix ma nedostatky z prílišným vybiehaním a následne sa nestíha vrátiť do bránky. IK navrhol zhodnotiť brankárov analyzovaných tímov a následne z nich vybrať najlepšieho. Špeciálne odporúča pozrieť sa na brankára tímu StjupidBox. IK taktiež odporučil zanalyzovať rozhodovací strom správania sa brankára tímu GangOfSix. - IK upozornil, že je potrebné zaoberať sa okrem zložky výberu akcie aj zložkou ako vykonať zvolenú akciu. - Ako ďalšiu oblasť na vylepšenie hráča navrhol LB zaoberať sa liberom. V hráčovi tímu GangOfSix sa libero nevyskytuje. Implementovaním libera je možne priniesť do hry väčšiu variabilitu. - Ďalšou úlohou pre tím je pozrieť sa na možnosť použitia heterogénnych typov hráčov a kouča. - JK detailnejšie zhodnotil hráča tímu Brainstormers. Spolu s IK predstavili funkciu Ball facing and searching. IK v súvislosti s týmom Brainstormers upozornil, že je vhodné ak hráč ma aj krátkodobý plán a nekoná vždy len inštinktívne. - Ako poslednú radu k vylepšovaniu hráčov IK odporučil vybrať si viacero oblastí na vylepšenie hráča. Ak sa niektoré ukážu ako nerealizovateľne stále zostane dostatok oblasti na vylepšenie.

- Opis problémov zo spúšťaním servera - JK informoval o prvotných problémoch pri spúšťaní servera. Napriek týmto problémom sa mu server spustiť podarilo. - VJ informoval, že aj tím Loptoši z roku 2006 mal problémy zo spúšťaním servera. V dokumentácii ich hráča sú tieto problémy opísané. - IK upozornil na problémy z najnovšou verziou servera. Stáva sa, že server občas „zamrzne“. - IK taktiež zdôraznil potrebu výberu vhodného monitora pre sledovanie priebehu zápasu. Špeciálne upozornil na nestabilitu monitora MagicBox. - IK informoval aj o postupností pri spúšťaní aplikácií (server, brankár, ostatní hráči ...).

- Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň - MP odoslal odkaz na internetovú stránku tímu IK. - VJ pripravil plán práce na zimný semester. - Tím navrhol možnosť preloženia termínu budúceho stretnutia na 30.10. - 15:00. IK s navrhnutým termínom súhlasil. - VJ predstavil plán na budúci týždeň. Taktiež informoval, že MK vytvoril šablónu pre dokumentáciu a dokončil analýzu servera. - Úlohou PB je do budúceho stretnutia zistiť názor členov tímu GangOfSix na možné vylepšenia v ich hráčovi. - Úlohou LB do budúceho týždňa je sprevádzkovať na vlastnom serveri SVN. - IK sa spýtal aké technológie podporujúce prácu v tíme tím využíva. VJ informoval, že tím využíva na komunikáciu najme aplikáciu GoogleGroups. - IK ma záujem prijímať aj internú komunikáciu tímu. Úlohou VJ je nájsť spôsob ako v aplikácii GoogleGroups filtrovať správy, ktoré budú odosielane IK. - IK navrhol zverejniť okrem zápisníc zo stretnutí aj internú komunikáciu tímu

| Plnenie úloh z predchádzajúcich cvičení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 2.1 | Každý navrhne argumenty pre výber týmu. Naštudovať vlastnosti ktoré sa nám páčili. | Všetci | 24.10.07 | Splnená |
| 2.2 | Rozbehať každý u seba hráčov a oboznámiť sa so serverom. | Všetci | 24.10.07 | Splnená |
| 2.3 | Zvoliť vedúceho tímu. | Všetci | 24.10.07 | Splnená |
| 2.4 | Poslať linku na webovú stránku. | MP | 24.10.07 | Splnená |
| 2.5 | Urobiť plán. | Vedúci | 24.10.07 | Splnená |
| 2.6 | Pozrieť Brainstormers, najmä algoritmy. | JK | 24.10.07 | Splnená |
| Nové úlohy |  |  |  |  |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 3.1 | Všetci detailne zanalyzovať hráča tímu GangOfSix. | Všetci | 30.10.07 | Začatá |
| 3.2 | Zistiť názor tímu GangOfSix na možne vylepšenia ich hráča. | PB | 30.10.07 | Začatá |
| 3.3 | Spustiť SVN na serveri. Informovať o postupe pri využívaní SVN členov týmu. | LB | 30.10.07 | Začatá |
| 3.4 | Pridať na webovú stránku tímu linky na analyzované tými. | MP | 30.10.07 | Začatá |
| 3.5 | Zanalyzovať možnosť využívania heterogénnych typov hráčov. | Všetci | 30.10.07 | Začatá |
| 3.6 | Zistiť možnosť využívania filtrov v aplikácií GoogleGroups. | VJ | 30.10.07 | Začatá |

Použité skratky:

LB	Ladislav Borženský

PB	Peter Brtáň

VJ	Vladimír Janov

JK	Ján Kohut

MK	Marek Koperdák

MP	Martin Petráš

IK	Ivan Kapustík