| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 30.10.2007 | Softvérové štúdio | 15.00 |

| Zúčastnení členovia | Bc. Ladislav Borženský Bc. Ján Kohút Bc. Vladimír Janov Bc. Peter Brtáň Bc. Martin Petráš Bc. Marek Koperdák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Bc. Martin Petráš |

Program stretnutia

- Rozdelenie úloh pre najbližšie obdobie - Diskusia o hrácovi tímu GoS a o jeho - Rozdelenie funkcí v tíme

Priebeh stretnutia

- Tím informoval IK o zriadení projektu na GoogleCode, kde si tím rozdeľuje úlohy. GoogleCode ponúka SVN s kapacitou 100MB, obsahuje issue tracking a upload dokumentov. - Tím si prerozdelil dokumentáciu GoS tak, že každý člen tímu sa zameral len na jednu časť dokumentácie a túto si dobre naštudoval. Zreferovanie naštudovaných informácií sme presunuli na ďalšie stretnutie z dôvodu časovej tiesne na tomto stretnutí.

- Rozdelenie úloh pre najbližšie obdobie - LB - určite sa zamerať na brankára - už vieme o probléme, že sa pri vybehnutí niekedy nestíha vrátiť naspäť - zlepšit jeho rozohrávku. pri rozohrávani nezvažuje situáciu, kope kde je otočený (max. sa pozrie ešte na druhú stranu) - pozrieť sa na loptošov, oni sa dosť venovali brankárovi a taktiez do zápisnice, tam je k tejto úlohe napísane ešte viac. - PB - ďalší nedostatok hráča - auty : pri rozohrávani autov (v Robocupe sa kopú a nehádžu) sa niekedy stane situácia, že hráč loptu nevidí aj keď je pri nej. Po určitom čase ked ju nevie nájst, dostáva loptu súper. Budeme musieť zanalyzovať túto hernú situáciu, aby sme prišli presne na to, kde je problém. - VJ - ďalší navrh na zlepšenie - OBRANA. Oni ju mali len takú provizórnu. Hráči sa len pohybovali dopredu a dozadu podľa toho, kde je lopta. Žiadnu vyššiu logiku neimplementovali. Čiže skúsiť niečo poriešiť z obranou. - JK - ball facing a ball searching - skusiť sa pozrieť na brainstormers, myslím, že oni to mali implementované, mal si ich aj v rámci analýzy... - libero - mal to tiež tím Brainstormers - MP - algoritmus vylučovania premenných a koordinačné grafy - to je vec, ktorú GoS nestihli dokonciť - MK - heterogénni hráči - toto malo implementované veľa tímov, skúsiť nájsť niečo, aby sa to hodilo do našej architektúry

- Diskusia o hráčovi tímu GoS a o jeho vylepšeniach - PB vypracoval zhrnutie nedostatkov hráča GoS. Zo zhrnutia vyplýva, že sa treba zamerať na brankára, zlepšenie nahrávok a rozohrávanie autov. - IK spomenul, že algoritmus eliminácie premenných je dosť nepresný pre použitie v Robocupe, keďže hráči nevidia presne to isté, lebo dostávajú zašumené údaje zo servera. Preto sa môže stať, že každý hráč sa rozhodne ináč. - VJ zhodnotil, že prioritou pre nás sú prihrávky a brankár. - Doteraz sa nám podarilo získať len prototyp hráča GoS, preto je nutné požiadať členov tímu GoS, aby nám dali konečnú verziu hráča. - Zhodli sme sa, že v hre prototypu GoS je veľký problém rozohrať hru a vyjsť z obrany. Predpokladáme, že tento problém sa vzťahuje len na prototyp a vo finálnej verzii je už eliminovaný, preto sa ním nebude zatiaľ zaoberať.

- Rozdelenie funkcí v tíme Tím sa rozhodol rozdeliť si aj ostatné funkcie tak, ako to od tímu žiadala prof. Bieliková - VJ – vedúci tímu, - MK – manažér dokumentácie, - PB – manažér vývoja, - JK – manažér kvality, - LB – manažér podporných činností, - MP – manažér plánovania.

| Plnenie starých úloh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 3.1 | Všetci detailne zanalyzovať hráča tímu GangOfSix. | Všetci | 30.10.07 | Splnená |
| 3.2 | Zistiť názor tímu GangOfSix na možne vylepšenia ich hráča. | PB | 30.10.07 | Splnená |
| 3.3 | Spustiť SVN na serveri. Informovať o postupe pri využívaní SVN členov týmu. | LB | 30.10.07 | Splnená |
| 3.4 | Pridať na webovú stránku tímu linky na analyzované tými. | MP | 30.10.07 | Splnená |
| 3.5 | Zanalyzovať možnosť využívania heterogénnych typov hráčov. | Všetci | 30.10.07 | Presunutá |
| 3.6 | Zistiť možnosť využívania filtrov v aplikácií GoogleGroups. | VJ | 30.10.07 | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 4.1 | Získať záverečné zdrojové kódy od GoS. | PB | 7.11.07 | Začatá |
| 4.2 | Nastaviť plánované zálohovanie SVN na GoogleCode | MP | 7.11.07 | Začatá |
| 4.3 | Pridať IK do GoogleCode | VJ | 7.11.07 | Začatá |
| 4.4 | Začať si viesť projektový denník. | Všetci | 7.11.07 | Začatá |
| 4.5 | Pripraviť logo tímu. | MK | 7.11.07 | Začatá |
| 4.6 | Dôkladná analýza GoS (každý tú svoju časť podľa rozdelenia) | Všetci | 7.11.07 | Začatá |

Použité skratky:

LB	Ladislav Borženský

PB	Peter Brtáň

VJ	Vladimír Janov

JK	Ján Kohut

MK	Marek Koperdák

MP	Martin Petráš

IK	Ivan Kapustík

GoS	Gang Of Six