| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 21.11.2007 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Ján Kohút Vladimír Janov Peter Brtáň Martin Petráš Marek Koperdák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Marek Koperdák |

Program stretnutia

- Zhodnotenie dokumentácie - Posudok - Stav posudku dokumentácie tímu č. 13 - Obsah posudku - Heterogénny hráč a kouč - Prezentácia

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie dokumentácie - IK informoval o našej dokumentácii – všetky náležitosti sa nachádzajú v dokumentácii a na prvý pohľad sa mu práca pozdáva. - Vytkol niekoľko gramatických chýb, ktoré videl v dokumentácii.

- Posudok - IK upozornil na vytvorenie posudku a jeho odovzdanie. - Na posudok sa vytvára reakcia. - Reakcia k posudku má byť priložená v nasledujúcej dokumentácii. Reakcia bude v dokumentácii ako príloha. - Do dokumentácii máme vložiť náš posudok i posudok našej práce iným tímom

- Stav posudku dokumentácie tímu č. 13 - VP oboznámil vedúceho tímu o stave posudku. Úlohy k posudku boli zadané počas predchádzajúceho týždňa. - Koncom dnešného dňa budú odovzdané všetky časti posudku a v priebehu zajtrajšku MK skompletizuje dokument a upraví do formy, aby sme to v piatok 23.11.2007 mohli odovzdať

- Obsah posudku - IK informoval aj o posúdení časti riadenia projektu a komunikácii. JK už túto časť naštudoval a aj vypichol klady a zápory dokumentácie. - IK uviedol základné atribúty, ktoré by posudok mal obsahovať - klady - zápory - formálnu - obsahovú stránku - Heterogénny hráč a kouč - Rozprava o vzťahu medzi heterogénnym hráčom a koučom - IK odporučil implementovať do prototypu viac než len kouča a heterotypy. Napr. skúsiť niečo zrealizovať z plánu na letný semester.

- Prezentácia - IK upozornil na vytvorenie prezentácie, ktorá bude prezentovaná koncom semestra.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 6.1 | Popísanie obrázkov | MK, JK, LB | 21.11.07 | splnená |
| 6.2 | Popísanie tabuliek | MK, JK, LB | 21.11.07 | splnená |
| 6.3 | Vytvoriť osobitnú zmienku pre prototyp v rámci hrubého návrhu | Borženský | 21.11.07 | splnená |
| 6.4 | Skontrolovať chyby v dokumentácii | všetci | 21.11.07 | splnená |
| 6.5 | Skontrolovať dokument podľa štandardov | Brtáň | 21.11.07 | splnená |
| 6.6 | Upraviť zápsinice vrámci príloh | Petráš | 21.11.07 | splnená |
| 6.7 | Zadanie úloh do Google Code | Janov | 21.11.07 | splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 7.1 | Finálne dokumenty ponechať a všetkých staré dokumenty odstrániť, resp. premiestniť do iného priečinka. | LB | 21.11.07 | začatá |
| 7.2 | Vytvorenie novej adresárovej štruktúry v SVN. | JK | 23.11.07 | začatá |
| 7.3 | Skúsiť funkčnosť SVN, zameranie sa na 'LOCK' | MP | 21.11.07 | začatá |
| 7.4 | Nájdenie všetkých možných implementácií kouča v starších hráčoch. | LB, VJ, MK | 24.11.07 | začatá |
| 7.5 | Zistiť ako to je s odovzdaním posudku prototypu. | MK | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 7.6 | Pripraviť ďalšie možnosti ako vylepšiť prototyp. | Všetci | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 7.7 | Zadať úlohy zo 7. stretnutia do google code. | VP | 21.11.07 | začatá |
| 7.8 | Spracovať zápis a dať ho do použiteľnej podoby. | MK | 23.11.07 | začatá |