| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 28.11.2007 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Peter Brtáň Vladimír Janov Ján Kohut Marek Koperdák Martin Petráš |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Ján Kohut |

Program stretnutia

- Zhodnotenie plnenia starých úloh - Diskusia - Stanovenie úloh na ďalšie stretnutia

Priebeh stretnutia

- Plnenie starých úloh - Diskutovalo sa plnenie starých úloh

- Diskusia - MP vysvetlil spôsob práce s SVN a binárnymi súbormi. Taktiež sa dohodlo na zapnutí zaznamenávania revízií v MS Word. - Rozoberali sa zdrojové kódy kouča, niektoré tímy používajú rovnaké zdrojové kódy. Riešilo sa taktiež kde v zdrojových kódoch je potrebné implementovať funkcionalitu kouča. - Objasnili sa podmienky, ako sa prezentuje prototyp a prezentácia. - Riešili sa ďalšie termíny odovzdania častí projektu. - Navrhlo sa pokúsiť riešiť správanie brankára a kouča. - MP nás oboznámil o funkcionalite vyhľadávania na stránke tímu. - Riešil sa posudok k prototypu a rozoberali sa niektoré veci, ktoré vytkli oponenti.

- Stanovenie nových úloh - Stanovili sa úlohy na ďalšie stretnutia.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 7.1 | Finálne dokumenty ponechať a všetkých staré dokumenty odstrániť, resp. premiestniť do iného priečinka. | LB | 21.11.07 | splnená |
| 7.2 | Vytvorenie novej adresárovej štruktúry v SVN. | JK | 23.11.07 | splnená |
| 7.3 | Skúsiť funkčnosť SVN, zameranie sa na 'LOCK' | MP | 21.11.07 | splnená |
| 7.4 | Nájdenie všetkých možných implementácií kouča v starších hráčoch. | LB, VJ, MK | 24.11.07 | splnená |
| 7.5 | Zistiť ako to je s odovzdaním posudku prototypu. | MK | 29.11.07 | splnená |
| 7.6 | Pripraviť ďalšie možnosti ako vylepšiť prototyp. | Všetci | 29.11.07 | splnená |
| 7.7 | Zadať úlohy zo 7. stretnutia do google code. | VP | 21.11.07 | splnená |
| 7.8 | Spracovať zápis a dať ho do použiteľnej podoby. | MK | 23.11.07 | splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 8.1 | Práca na koučovi. | Všetci | 05.12.07 | začatá |
| 8.2 | Práca na brankárovi. | Všetci | 05.12.07 | začatá |
| 8.3 | Riešiť sprístupnenie Google Group pre verejnosť. | MP | 05.12.07 | začatá |
| 8.4 | Stanoviť zodpovedných na vytvorenie reakcie na posudok. | MK | 17.12.07 | začatá |
| 8.5 | Vyriešiť spôsob prezentácie. | Všetci | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 8.6 | Zadanie úloh pre prácu so zdrojovými súbormi. | JK | 01.12.07 | začatá |