| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.12.2007 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Ján Kohút Vladimír Janov Peter Brtáň Martin Petráš Marek Koperdák |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Peter Brtáň |

Program stretnutia

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia - Rozdelenie tímu do skupín - Implementácia kouča - Analýza logov - Zlepšenie brankára - Ostané

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia - MK informoval o stave dlhodobej úlohy reagovať na posudok návrhu a dokumentácie riadenia tímom FC UTTP 06. MK na úlohe priebežne pracuje. - MP sa nepodarilo vyriešiť úlohu 8.3 - Riešiť sprístupnenie Google Group pre verejnosť. Termín splnenia úlohy sa presúva do najbližšieho stretnutia – 12.12.2007 - Úloha 8.5 - Vyriešiť spôsob prezentácie – sa vyrieši v týždni od 10. 12 do 16. 12. - Ostatné úlohy z minulého týždňa boli splnene

- Rozdelenie tímu do skupín - VJ informoval o rozdelení tímu na dve skupiny. - VJ a JK sa zaoberajú implementáciou kouča. - LB, PB, MK a MP sa zaoberajú zlepšením brankára. V rámci tejto skupiny sa LB a MK zaoberajú problémom vracania sa brankára po vybehnutí. PB a MP sa zaoberajú problémom s prihrávkami brankára. - VJ informoval o najbližších úlohách jednotlivých tímov.

- Implementácia kouča - VJ a JK informovali o implementovaní a rozbehaní kouča. JK informoval, že hráč po implementovaní kouča prehral zápas s pôvodným tímom. IK povedal, že je normálne ak hráč začne po implementovaní kouča prehrávať zápasy. Kouča je potrebné vyladiť. - IK zopakoval, že je možne definovať najviac 6 rôznych heterotypov. Každý heterotyp je možne priradiť najviac 3 hráčom. - VJ navrhol využiť kouča na striedania hráčov počas zápasu na základe zostávajúcej energie hráčov. - IK informoval, že je dobrou stratégiou ak si hráč ušetrí heterotypy aj pre striedajúcich hráčov.

- Analýza logov - PB a MP mali za úlohu nájsť nástroj na analýzu logov zo zápasov. - Ako najlepší nástroj zvolili nástroj LogAlyzer. - PB predstavil tímu základné funkcie nástroja LogAlzyer.

- Zlepšenie brankára - MP informoval o svojich návrhoch na vylepšenie brankára. Ako najväčší problém brankára vidí nepresnosť prihrávok. - MP sa najprv zameral na analýzu čí je algoritmus prihrávok implementovaný podľa návrhu. Na základe analýzy kódu zistil, že algoritmus je implementovaný podľa návrhu. - IK naznačil, že dôvodom slabšej analýzy prihrávajúceho hráča môže byť skutočnosť, že uhol ako jednorozmerná veličina je analyzovaný v dvojrozmernom priestore ihriska. - IK taktiež odporučil implementovať špeciálny typ prihrávok len pre brankára. Taktiež navrhol aby brankár nevykopol loptu na miesto, kde sa nachádza protihráč. Lepšou alternatívou je vykopnúť loptu do prázdneho priestoru. - MP navrhol upraviť algoritmus tímu Gang Of Six tak, aby sa výhodnosť alternatívy prítomnosťou protihráča v priestore neznižovala. Takáto alternatíva by sa mala automatický zavrhnúť. - IK navrhol zachytávať logovacie záznamy brankára pre lepšiu analýzu správania sa brankára. - LB a MK sa zaoberali spätným vracaním sa brankára. LB našiel miesta v zdrojových kódov, kde je potrebné implementovať upravenú funkcionalitu. Pre lepšie pochopenie správania sa brankára potrebuje nástroj na analýzu logov. LB navrhol aby brankár necúval, ale otočil sa a bežal naspäť. IK upozornil, že na malých vzdialenostiach je naopak otočenie sa pomalšie ako keby brankár cúval. LB následné navrhol aby sa brankár otočil a bežal len po šestnástku a v nej už len cúval naspäť. - PB sa opýtal na frekvenciu vybehávania brankára za šestnástku. IK povedal, že sa to stáva len občasne.

- Ostatné - MP informoval, že sa pokúsi importovať projekt do prostredia MS Visual Studio. - JK sa opýtal či niekto potrebuje meniť úrovne logovania. Tím sa zhodol, že to nieje potrebné. - JK zhrnul úlohy na ďalší týždeň pre jednotlivé tímy. - VJ pochválil JK za vynaloženú snahu a prínos k implementácii kouča. - VJ upozornil na to aby boli všetky návrhy a vylepšenia zapísané v systéme Google Code.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 8.1 | Práca na koučovi. | Všetci | 05.12.07 | splnená |
| 8.2 | Práca na brankárovi. | Všetci | 05.12.07 | splnená |
| 8.3 | Riešiť sprístupnenie Google Group pre verejnosť. | MP | 05.12.07 | splnená |
| 8.4 | Stanoviť zodpovedných na vytvorenie reakcie na posudok. | MK | 17.12.07 | splnená |
| 8.5 | Vyriešiť spôsob prezentácie. | Všetci | 05.12.07 | splnená |
| 8.6 | Zadanie úloh pre prácu so zdrojovými súbormi. | JK | 01.12.07 | splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 9.1 | Implementácia striedaní hráčov počas zápasu | VJ, JK | 15.12.07 | začatá |
| 9.2 | Implementácia algoritmu vracania sa brankára po vybehnutí. | LB, MK | 7.12.07 | začatá |
| 9.3 | Zlepšiť prihrávky brankára. | PB, MP | 15.12.07 | začatá |
| 9.4 | Zachytiť logovacie záznamy brankára. | MP | 12.12.07 | začatá |
| 9.5 | Nainštalovať pracovné prostredie. | MK | 12.12.07 | začatá |
| 9.6 | Naučiť sa analyzovať logy. | Všetci | 12.12.07 | začatá |