| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21.2.2008 | CD35 | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ladislav Borženský Peter Brtáň Vladimír Janov Ján Kohut Marek Koperdák Martin Petráš |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík |
| Zapisovateľ | Martin Petráš |

Program stretnutia

- Reakcia na posudok k prototypu - Diskusia - Prebraná problematika trénera

Priebeh stretnutia

- Reakcia na posudok k prototypu - Je nutné si vyžiadať posudok k prototypu a pripraviť reakciu na neho.

- Diskusia - Pripomenuli sme si, čo sme spravili v rámci prototypu - Hovorili sme o tom, čo je nutné riešiť v rámci letného semestra - VJ má urobiť návrh toho, ako sa majú striedať hráči (v rámci heterotypov) - MP a PB majú vylepšiť fitness funkciu pre prihrávky a skontrolovať, či hráči nevyužívajú zdieľanú pamäť pre svoju komunikáciu resp. pre zdieľanie informácií o modele sveta - LB a MK majú ešte riešiť problémy s výbehom brankára - Celkovo je nutné sa zamerať na dokončenie algoritmu eliminácie premenných

- Prebraná problematika trénera - Je nutné naštudovať si možnosti trénera. Musíme ho využiť pri dokončovaní algoritmu eliminácie premenných a pri riešení fitness funkcie pre prhrávky - Potrebujeme si nájsť nejakého voľne dostupného trénera

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 11.1 | Získať posudok k prototypu | VJ | 27.2.08 | začatá |
| 11.2 | Pripravíť reakciu na posudok | MK | 27.2.08 | začatá |
| 11.3 | Nájsť trénera | JK | 27.2.08 | začatá |