| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 05.03.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohút JK Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Ladislav Borženský |
| Chýbajúci členovia |  |

Program stretnutia

- Opätovné odovzdanie reakcie na posudok - Plnenie úloh z posledného stretnutia - Zhodnotenie implementácie a úpravy brankára - Stanovenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Opätovné odovzdanie reakcie na posudok - Tím opätovne odovzdal reakciu na posudok. Dôvodom bola oprava hodnotenia časti reakcie na brankára. - IK si prečítal reakciu a skontroloval zmenu na reakciu na kapitolu 2.4 Brankár.

- Plnenie úloh z posledného stretnutia - MP zreferoval svoju činnosť z posledného týždňa. Oboznámil nás s tým, že pripravil trénera a script na jeho spúšťanie. Dohodlo sa, že tréner bude pridaný do základu hráča pre jeho následne využívanie. - MK, LB rozprávali o brankárovi a vylepšeniach, ktoré pripravili. Pomocou trénera otestovali konštantu, ktorú menili. Následne dospeli k záveru, že nie je vhodné zasahovať do algoritmu bránenia. Následne sa dohodlo, že nebude sa meniť algoritmus. - VJ referoval o činnosti, ktorú vykonal. Rozprával o analýze striedania hráčov. Následne sa dospelo k záveru, že je dôležitá podrobnejšia a hlbšia analýza. Tá je nosná pre VJ na ďalší týždeň. - PB referoval o analýze a práci na algoritme určeného na zvýšenie fitnes prihrávania

- Zhodnotenie implementácie a úpravy brankára - LB a MK pripravili testy pomocou dodaného trénera na zmenenú konštantu vo funcionalite bránenia brankára. Výsledky z testov poukázali na nesprávne nastavenie spomínanej konštanty a to viedlo k následnému zmenšeniu jej hodnoty - zároveň testy poukázali na neodôvodnené menenie algoritmu bránenia brankára a to malo za následok odstúpenia od spomínanej úlohy po dohode s ostatnými členmi tímu.

- Stanovenie nových úloh - Viď tabuľku „Nové úlohy“

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 12.1 | Dopracovanie časti “Brankár“ našej Reakcie na posudok | LB | 05.03.08 | splnená |
| 12.2 | Vytvorenie „buildu” trénera vo Visual Studio a rozposlať vygenerovaný .exe súbor všetkým člnom tímu. | MP | 05.03.08 | splnená |
| 12.3 | Predloženie presného návrhu ako bude striedanie riešené. Tím posúdi predložené riešenie na nasledujúcom riešení. | VJ | 05.03.08 | priebeh |
| 12.4 | Vylepšiť fitness funkciu pre prihrávky a skontrolovať, či hráči nevyužívajú zdieľanú pamäť pre svoju komunikáciu resp. pre zdieľanie informácií o modeli sveta | MP, PB | 05.03.08 | priebeh |
| 12.5 | Naštudovať analýzu eliminácie premenných. | Všetci | 05.03.08 | splnená |
| 12.6 | Predstavenie a otestovanie algoritmu eliminácie premenných prostredníctvom trénera | MP | 05.03.08 | priebeh |
| 12.7 | Pozrieť sa na funkčnosť trénera po dodaní exe súboru trénera. Je to podstatné kvôli testovaniu už zrealizovanej práce. Testovať doterajšie zmeny vykonané na kóde. | Všetci | 05.03.08 | splnená |
| 12.8 | Doplniť plán činností na letný semester na našom webovom sídle | VJ | 05.03.08 | splnená |
| 12.9 | Doplnenie dokumentov na naše webové sídlo | MP | 05.03.08 | splnená |
| 12.10 | Doladenie implementovaných zmien v kóde hráča na základe výsledkov testovania a simulovania hry s použitím trénera | LB, MK | 05.03.08 | splnená |
| 12.11 | Vylepšenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | 05.03.08 | priebeh |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 13.1 | Importovanie trénera do hráča a príprava spúšťacieho skriptu | MP | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 13.2 | Pridať reakciu na posudok na webové sídlo | MP | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 13.3 | Uzatvorenie práce na brankárovi a poznačenie zistených faktov | LB, MK | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 13.4 | Nájsť, kde sa v kóde nachádza AEP | LB, JK | nasledujúce stretnutie | priebeh |
| 13.5 | Zistenie možnosti logovania AEP | JK | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 13.6 | Podrobná analýza možnosti striedania, skúmanie logov | VJ | nasledujúce stretnutie | priebeh |
| 13.7 | Vylepšenie fitness funkcie pre prihrávky | MP, PB | nasledujúce stretnutie | priebeh |
| 13.8 | Vylepšenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | nasledujúce stretnutie | priebeh |