| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 12.03.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohút JK Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Peter Brtáň |
| Chýbajúci členovia |  |

Program stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Implementácia zmien formácii počas zápasu - Algoritmus vylučovania premenných - Zlepšenie prihrávok hráčov

Priebeh stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - MP sa podarilo importovať trénera do hráča a pripraviť spúšťací skript. Taktiež pridal reakciu na posudok na webové sídlo tímu. - LB a MK uzatvorili práce na brankárovi s tým, že ďalšia práca na tejto téme by už nebola efektívna. Zistené poznatky spísali do dokumentu. - LB a JK našli súbory, v ktorých je implementovaná prvá časť APE. Taktiež uviedli, že logovanie pri prácach na tomto algoritme by malo byť bezproblémové. - Ďalšie úlohy VJ, PB a MP sú popísane v nasledujúcich kapitolách.

- Implementácia zmien formácii počas zápasu - VJ analyzoval parametre, ktoré by mohli poslúžiť ako indikátor potreby striedania hráčov. - Pôvodne preferovaný parameter – stamina hráča – sa ukázal ako nevhodný, lebo tá nikdy neklesne na neprijateľnú úroveň. - VJ na základe analýzy navrhuje pozmeniť pri nepriaznivom skóre len formáciu. Nenavrhuje striedať jednotlivých hráčov. - IK s týmto návrhom súhlasil. Z jeho skúsenosti vyplýva, že aj mala zmena formácie dokáže podstatne zmeniť herný prejav tímu. - IK upozornil, že túto funkcionalitu bude potrebne podrobne otestovať

- Algoritmus vylučovania premenných - LB informoval, že v zdrojových kódoch sa nachádza veľa neimplementovaných metód k APE. V kóde je prítomná len hlavička týchto metód. - JK informoval, že role, ktoré sú priradzovane hráčom sú definovane ako dátový typ. Prideľovanie roli je ešte potrebne overiť. Taktiež je potrebne overiť, čí bola funkcionalita tímu GoS implementovaná správne. - MP navrhol rozdelenie tímu do viacerých podtímov, ktoré by pracovali nezávisle. - LB a PB boli poverený analýzou nedokončenej časti algoritmu. Ich úlohou je pripraviť dokument s úlohami, ktoré bude potrebne implementovať.

- Zlepšenie prihrávok hráčov - MP navrhol preskúmať vnútornú reprezentáciu brankára. Navrhol spustiť len brankára, inicializovať mu model sveta a následné ho debugovať. - IK na otázku tímu odpovedal, že brankár a hráči v poli majú rovnakú presnosť prihrávok. IK ďalej informoval, že brankár vždy pred akoukoľvek akciou najprv 2 cykly loptu podrží aby získal aktuálny model sveta. Brankár pri rozohrávaní ma vždy aktuálny model sveta.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 13.1 | Importovanie trénera do hráča a príprava spúšťacieho skriptu | MP | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.2 | Pridať reakciu na posudok na webové sídlo | MP | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.3 | Uzatvorenie práce na brankárovi a poznačenie zistených faktov | LB, MK | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.4 | Nájsť, kde sa v kóde nachádza AEP | LB, JK | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.5 | Zistenie možnosti logovania AEP | JK | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.6 | Podrobná analýza možnosti striedania, skúmanie logov | VJ | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 13.7 | Vylepšenie fitness funkcie pre prihrávky | MP, PB | nasledujúce stretnutie | priebeh |
| 13.8 | Vylepšenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | nasledujúce stretnutie | priebeh |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 14.1 | Spísať metodiku debugovania hráčov. | MP | nasledujúce stretnutie | začatá |
| 14.2 | Implementácia zmien formácii | VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 14.3 | Overenie správnosti implementácie APE | MK, JK | Nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 14.4 | Identifikovať ďalšie kroky v implementácii APE | LB, PB | Nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 14.5 | Priebežne písať dokumentáciu | Všetci | Priebežne | Začatá |
| 14.6 | Analýza súboru PlayerTest.cpp | PB | Nasledujúce stretnutie | začatá |