| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 19.03.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohut JK Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Ján Kohut |
| Chýbajúci členovia |  |

Program stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Diskusia plynúca z riešenia starých úloh - Stanovenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Prešlo sa plnenie starých úloh. - Všetky úlohy boli splnené.

- Diskusia plynúca z riešenia starých úloh - VJ nás oboznámil s výsledkami testovania zmien formácií. Zmenou formácie na útočnejšiu padalo viac gólov. Preberala sa zmena formácií počas hry. - MK a JK informovali o stave funkcionality. Funkcionalita APE je iba začatá, prideľujú sa iba role. - PB a LB referovali o úlohách, ktoré zistili, že je potrebné implementovať v algoritme APE. K jednotlivým úlohám sa viedla diskusia. Podobne sa viedla sa diskusia o spôsobe výpočtu výnosovej funkcie. Taktiež sa zisťoval pôvod zdrojových kódov alebo predlohy APE. - IK nám spresnil spôsob, ako sa postupuje pri výpočte APE, respektíve navrhol dvojprechodové hľadanie maxima. Viedla sa diskusia, v akom stave je implementácia APE. MP nastolil otázku, s koľkými rolami a hráčmi pracuje algoritmus APE. IK nám vysvetľoval ďalšie detaily algoritmu APE, napr. hĺbka do akej má pracovať algoritmus. - PB prideľoval čiastkové funkcie, ktoré identifikoval s LB. - PB nás oboznámil s funkcionalitou triedy PlayerTest.cpp, v ktorej bola funkcionalita starého hráča. V súčasnosti sa nepoužíva.

- Stanovenie nových úloh

- Pridelili sa úlohy na ďalšie stretnutie.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 14.1 | Spísať metodiku debugovania hráčov. | MP | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 14.2 | Implementácia zmien formácii | VJ | nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 14.3 | Overenie správnosti implementácie APE | MK, JK | Nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 14.4 | Identifikovať ďalšie kroky v implementácii APE | LB, PB | Nasledujúce stretnutie | Splnená |
| 14.5 | Priebežne písať dokumentáciu | Všetci | Priebežne | Splnená |
| 14.6 | Analýza súboru PlayerTest.cpp | PB | Nasledujúce stretnutie | Splnená |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 15.1 | Rozbehanie logovania a pridelenie roly pre hráča s algoritmom APE. | JK, MK | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 15.2 | Implementácia zmien formácií podľa konkrétnej udalosti. | VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 15.3 | Implementácia pomocných funkcií APE | MP,MK,VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 15.4 | Doplnenie metódy variableEliminationAlgorithmCG | MP,MK,VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 15.5 | Doplnenie metód valueRule... v triede Player | MP,MK,VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 15.6 | Analýza a výpočtu výnosovej funkcie | PB,LB,JK | nasledujúce stretnutie | Začatá |