| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.4.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohut JK Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Vladimír Janov |
| Chýbajúci členovia |  |

Program stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Diskusia plynúca z riešenia starých úloh - Stanovenie nových úloh

Priebeh stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - IK nás oboznámil so Študentskou vedeckou konferenciou, na ktorej sa bude prezentovať RoboCup. Koná sa 30. apríla. Bude potrebné pripraviť prezentáciu a ukážku hry. - Prešlo sa plnenie starých úloh. - MP oznámil zúčastneným o nástroji na prezeranie logov tímu GangOfSix, ktorý výrazne zjednoduší prezeranie logov. - IK nás oboznámil, že hlavné veci by mali byť do odovzdania produktu hotové, potom je čas na dolaďovanie a vypšovanie.

- Diskusia plynúca z riešenia starých úloh - MK, LB a PB nás oboznámili s plnením úlohy „Implementácia pomocných funkcií APE“, pri ktorej plnení sa výrazne pokročilo. Zistilo sa, že algoritmus APE nebol implementovaný v rozsahu popisovanom v dokumentácii tímu Gang of Six. Doimplementovali sa metódy pre výpočet výnosovej funkcie, cykly metód pre kombinácie jednotlivých akcií agentov a ďalšie. - VJ a JK oboznámili zúčastnených o výsledkoch implementácie metódy isPassedBlocked, ktorá je súčasťou úlohy „Implementácia pomocných funkcií APE“. IK navrhol, aby sa namiesto obĺžnika, pri určovaní plochy, v ktorej sa nachádzajú oponenti, bral do úvahy radšej trojuhoník.

- Stanovenie nových úloh

- Pridelili sa úlohy na ďalšie stretnutie.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 16.3 | Implementácia pomocných funkcií APE | MP,MK,VJ | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 16.4 | Doplnenie metódy variableEliminationAlgorithmCG | MP,MK,VJ | nasledujúce stretnutie | Prebieha |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 17.1 | Pozrieť si prezentáciu pre ŠVK | ALL | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 17.2 | Analýza zmien formácií zvhľadom na pozíciu lopty | VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 17.3 | Nájsť ďalších hráčov | VJ | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 17.4 | isPassBlocked – zmeniť obdĺžnik na lichobežník, prípadne zaviesť kruh na recievera (brať do úvahy aj vzdialenosť). | VJ, JK | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 17.5 | Napísať svoje časti | ALL | nasledujúce stretnutie | Začatá |