| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9.4.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohut JK Vladimír Janov VJ Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Martin Petráš |
| Chýbajúci Členovia | Peter Brtáň PB |

Program stretnutia

- Ospravedlnenie neúčasti PB - Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia tímu - Diskusia

Priebeh stretnutia

- Ospravedlnenie neúčasti PB - LB ospravedlnil neúčasť PB, ktorý sa nemohol zúčastniť stretnutia kvôli chorobe. - IK prijal jeho ospravedlnenie

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia tímu - 17.1, 17.2, 17.3 sme presunuli na ďalší týždeň z dôovodu časovej zaneprázdnenosti a nižšej priority úloh - 17.4 keďže ide o nábežnú prihrávku, zmenili sme implementáciu isPassBlocked - 17.5 spravíme neskôr, keď bude ukončený vývoj na nejakom celku

- Diskusia - Podarilo sa nám naimplementovať pomocné funkcie – ešte ich treba otestovať. IK odporúčal zohnať si ďalších hráčov, aby sme mohli lepšie vyladiť hráča - 18.1 dokončiť nejaký testovací modul, nech sa to dá lepšie testovať. - Nájsť a zbuildovať ďalších hráčov. (17.3).

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |  |
| 17.1 | Pozrieť si prezentáciu pre ŠVK | ALL | nasledujúce stretnutie | Pokračuje |  |
| 17.2 | Analýza zmien formácií zvhľadom na pozíciu lopty | VJ | nasledujúce stretnutie | Odložená |  |
| 17.3 | Nájsť ďalších hráčov | VJ | nasledujúce stretnutie | Pokračuje |  |
| 17.4 | isPassBlocked – zmeniť obdĺžnik na lichobežník, prípadne zaviesť kruh na recievera (brať do úvahy aj vzdialenosť). | VJ, JK | nasledujúce stretnutie | Splnená |  |
| 17.5 | Napísať svoje časti | ALL | nasledujúce stretnutie | Pokračuje |  |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 18.1 | Testovací modul | MP | nasledujúce stretnutie | Začatá |