| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16.4.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Ján Kohut JK Vladimír Janov VJ Martin Petráš MP Marek Koperdák MK Ladislav Borženský LB Peter Brtáň |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Ladislav Borženský |
| Chýbajúci Členovia |  |

Program stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia tímu - Diskusia

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia tímu - 18.1, 18.5 sme presunuli na ďalší týždeň z dôovodu časovej zaneprázdnenosti a nižšej priority úloh - 18.2, 18.3, 18.4 úlohy boli splnené. Analýza zmien formácií vzhľadom na pozíciu lopty bola úspešne implementovaná. Podarilo sa získať kódy ďalších hráčov, ktorí budú použití na testovanie na testovanie nášho finálneho produktu. Úspešne sa podarilo implementovať APE algoritmus

- Diskusia - Podarilo sa nám zohnať ďalších hráčov, zdrojové kódy. Následne sa očakáva ich kompilácia a testovanie s nami upraveným hráčom - Stále prebieha dokončovanie testovacieho modulu pre lepšie testovanie

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 18.1 | Pozrieť si prezentáciu pre ŠVK | ALL | nasledujúce stretnutie | Pokračuje |
| 18.2 | Analýza zmien formácií zvhľadom na pozíciu lopty | VJ | 16.4.2008 | Ukončená |
| 18.3 | Nájsť ďalších hráčov | VJ | 16.4.2008 | Ukončená |
| 18.4 | Ukončenie implementácie APE | LB, PB | 16.4.2008 | Ukončená |
| 18.5 | Napísať svoje časti do dokumentácie | ALL | nasledujúce stretnutie | Pokračuje |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 19.1 | Testovací modul | MP | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 19.2 | Nasadenie APE na správne miesta | LB, PB | nasledujúce stretnutie | Začatá |
| 19.3 | Otestovanie hry nášho hráča so získanými | VJ, JK | nasledujúce stretnutie | Začatá |