| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 23.04.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Ladislav Borženský LB |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Peter Brtáň |
| Chýbajúci členovia |  |

Program stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Poznámky k finálnej dokumentácii - Algoritmus vylučovania premenných

Priebeh stretnutia

- Kontrola plnenia starých úloh - Prezentácia minuloročného tímu určená na študentskú vedeckú konferenciu nieje dostupná. Náš tím ju bude musieť vytvoriť bez vzoru z predchádzajúcich rokov. - Na konferencii budeme mať k dispozícií približne 20 minút. - IK pripomenul, že prezentácia by mala obsahovať aj niekoľko obrázkov a záznamy z hry. To by malo oživiť prezentáciu nášho tímu. - VJ mal za úlohu spustiť niekoľkých cudzích hráčov, aby sme mohli testovať nášho hráča proti viacerým štýlom. Táto úloha bola splnená. - MP sa podarilo vytvoriť testovací modul. Teraz prebieha proces ladenia.

- Poznámky k finálnej dokumentácii - Pre odovzdanie dokumentácie existujú dva termíny. - V prvom termíne je potrebne odovzdať používateľskú príručku pre posudzujúci tím a opis vytvorenej funkcionality. - V druhom termíne je potrebne odovzdať finálnu verziu dokumentácie, ktorú bude hodnotiť aj IK. V tej je potrebne opísať aj zmeny, ktoré boli vykonané po prvom odovzdaní dokumentácie.

- Algoritmus vylučovania premenných - Pomocné funkcie potrebne pre správne vykonanie algoritmu eliminácie premenných sú implementované. Momentálne prechádza fáza ladenia a testovania. - Samotný algoritmus je už implementovaný. LB a PB mali problém s pretransformovaním akcie, ktorá je výsledkom algoritmu na príkaz, ktorý sa odosiela serveru. - Momentálne prebieha diskusia v rámci tímu, čí APE ma nahradiť celý doterajší rozhodovací mechanizmus, alebo má slúžiť len ako pomocná funkcionalita. LB argumentoval, že algoritmus ma slúžiť len ako pomôcka pri rozhodovaní akú akciu vykonať. MP si myslí, že algoritmus by mal doplniť doterajší mechanizmus rozhodovania, tak že na konci tohto mechanizmu APE definitívne vyberie akciu na vykonanie. - Najdôležitejšou úlohou s APE je momentálne kvalitne vyladiť implementovanú funkcionalitu. IK navrhol, aby sa ladeniu venoval celý tím. VJ navrhol, aby si každý člen tímu zobral jednu časť algoritmu a tú kvalitne vyladil.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 19.1 | Testovací modul | MP | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 19.2 | Nasadenie APE na správne miesta | LB, PB | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 19.3 | Otestovanie hry nášho hráča so získanými | VJ, JK | nasledujúce stretnutie | Prebieha |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 20.1 | Vytvoriť dokumentáciu pre prvé odovzdanie. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 20.2 | Ladenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Začatá |