| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 07.05.2008 | Softvérové štúdio | 18.00 |

| Zúčastnení členovia | Vladimír Janov VJ Peter Brtáň PB Martin Petráš MP Ladislav Borženský LB Ján Kohut JK |
| --- | --- |
| Pedagóg | Ing. Ivan Kapustík IK |
| Zapisovateľ | Ján Kohut |
| Chýbajúci členovia | Marek Koperdák |

Program stretnutia

- Zhodnotenie prezentácie na IIT SRC 2008. - Stav plnenia úloh. - Riešenie problematiky odovzdávania produktu a ďalšie záležitosti.

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie prezentácie na IIT SRC 2008 - Na začiatku stretnutia IK zhodnotil naše vystúpenie na IIT SRC. Spomenul klady a zápory nášho vystúpenia. Navrhol oživiť prezentáciu obrázkami a ukážkami, aby tam nebolo veľa textu. - Tiež by bolo vhodné, aby sa do prezentácie zapojili všetci členovia tímu. - Riešili sa taktiež nesprávne formulácie na prezentácií, ktoré mohli viesť k nepresnostiam. - Vhodné by bolo si pripraviť aj ústnu časť prezentácie.

- Stav plnenia úloh - IK odporúčal dokončiť dokumentáciu a dokončiť finálneho hráča. - VJ informoval o stave dokumentácie, ktorá je takmer hotová, chýbajú časti k aktuálnemu stavu projektu v dokumentácií. - VJ a MP taktiež informovali o súčasnom stave funkcionality hráča. Spomenuli výborné výsledky pri presunoch hráčov v rámci formácií. - IK nás upozornil, aby sme testovali zmeny formácií voči viacerým tímom. - LB a PB informovali, že algoritmus na prideľovanie rolí žiadnemu hráčovi nepriradil rolu RECEIVER. Navrhlo sa ďalšie testovanie. - Celý tím zhodnotil, že tím GoS urobil na danom projekte množstvo práce.

- Riešenie problematiky odovzdávania produktu a ďalšie záležitosti - IK nám objasnil systém, akým sa hrá turnaj RoboCup. - IK nám vysvetlil, že fatálne taktiky nefungujú voči priemerným alebo lepším tímom. Vyzdvihol najmä význam taktiky. Spomínal taktiež taktiky, ktoré vykonávali študenti v rámci predmetu Umelá inteligencia alebo Bakalársky projekt. Spomenul taktiku pomocou fuzzy logiky, vyladených hráčov. - Je potrebné odovzdať webovú stránku na CD nosiči. - Riešila sa problematika odovzdávania dokumentácie a neskoršie zmeny v hráčovi, ktoré nebudú v dokumentácií. IK navrhol tieto zmeny, ktoré sa vykonajú neskôr ako sa odovzdá dokumentácia, doplniť na stránke tímu.

| Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 20.1 | Vytvoriť dokumentáciu pre prvé odovzdanie. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 20.2 | Ladenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Prebieha |

| Nové úlohy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 21.1 | Vytvoriť dokumentáciu pre finálne odovzdanie. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 21.2 | Ladenie algoritmu eliminácie premenných. | Všetci | nasledujúce stretnutie | Prebieha |
| 21.3 | Skontrolovať, kedy sa odovzdáva dokumentácia a oznámiť to členom tímu. | LB | nasledujúce stretnutie |  |