Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 12.

Dátum stretnutia: 11.3.2008

Čas: 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Bc. Juraj Šimon

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Vytvorenie jadra testovacieho systému pre správania | Aleš Katona |
| Dokončovanie implementácie evolučného algoritmu a prispôsobenie pre paralelizáciu | Ján Kolesár |
| Vytvorenie paralelizačného systému | Gabriel Braniša |
| Vytvorenie matematického modelu pre fitness | Tomáš Labuda |
| Prevzatie statických správaní a zmapovanie možností spustenia klienta. | Juraj Šimon, Peter Čimo |

Zhrnutie vypracovania úloh

Ján Kolesár vykonal niekoľko úprav a opravil niekoľko chýb v evolučnom algoritme. Ten už prebieha korektne, vykonávajú sa kríženia aj mutácie pri tvorbe novej generácie. Sily boli obmedzené aby nedošlo k rozpadu hráča (z dôvodu chýb v serveri). Peter Čimo implementoval serializáciu objektov . Aleš Katona zostavil základ testovacieho frameworku pre testovanie jednotlivých základných správaní. Gabriel Braniša pokračoval v zostavovaní sieťového serveru pre potreby evolúcie. Testoval použitie threadov pre obsluhu klientov s multiplatformovou knižnicou. Juraj Šimon zostavil DVD (lebo na CD sa nevošlo) so skompilovaným serverom a jedným ukážkovým hráčom. DVD je bootovateľné (ubuntu linux) a po nabootovaní je spustené prostredie Gnome kde je následne možné spustiť server ako aj hráča. Tomáš Labuda čiastočne zostavil fitness funkciu pre ohodnotenie polohy hráča na ihrisku v súradnicovom systéme ihriska. Fitnes je váhovaná. Každá váha zodpovedá určitému parametru hráča (poloha, natočenie, poloha kĺbov atď).

## Záznam zo stretnutia

Na stretnutí sme si porozdeľovali úlohy na nasledujúce týždne.  Rozobrali sme niektoré dôležité otázky a snažili sa na ne nájsť odpovede. Navrhli sme nasledovné úpravy a riešenia.

Server  - možnosť kontrolovať postup na diaľku. T.j. monitoring činnosti evolučného servera prostredníctvom internetu. Bude tak jednoduché overovať postup evolúcie u klientov (či nespadli, príp číslo generácie a pod.).

Ostatné	- Napísať na mailing list otázku či existuje nastavenie servera, ktoré nespustí grafický monitor pri štarte.

- opraviť chybu mutácií v evolúcií

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Ján Kolesár | Ladenie evolúcie |
| Tomáš Labuda | Dokončenie fitness funkcie |
| Gabriel Braniša | Pokračovanie v implementácií evolučného servera |
| Juraj Šimon, Peter Čimo | Statické správania |
| Aleš Katona | Implementácia testovania pre jednotlivé správania |

## Zhrnutieie

Na stretnutí sme si určili ako bude prebiehať pokračovanie riešenia úloh.