Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 8.

Dátum stretnutia: 29.11.2007

Čas: 08:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Ing. Marián Lekavý

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Implementácia modulov | Všetci |
| Návod na tvorbu modulu | Aleš Katona |
| Vypracovanie reakcie na posudok | Juraj Šimon |

Zhrnutie vypracovania úloh

Aleš Katona a Peter Čimo spoločne začali implementovať moduly do prototypu. Juraj Šimon vypracoval reakciu na posudok tímu č. 11. Implementácia základných modulov z dôvodu nedostatku času ešte nebola ukončená. Ján Kolesár pokračoval v tvorbe evolučných algoritmov. Gabriel Braniša a Tomáš Labuda sa zaoberali podpornými činnosťami v tíme.

## Záznam zo stretnutia

Z dôvodu nedostatku času bolo naše stretnutie rýchle. V stručnosti sme si zhrnuli náš doterajší postup. Prebrali sme implementáciu modulov a jej budúci postup. Dohodli sme sa na vyhodení knižnice zeitgeist z implementácie prototypu.

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Doplnenie popisu servera do dokumentácie | Tomáš Labuda |
| Tvorba evolučných algoritmov pre robota | Ján Kolesár |
| Implementácia prototypu | Gabriel Braniša, Aleš Katona, Peter Čimo |
| Korekcia chýb v dokumentácií | Juraj Šimon |

## Zhrnutie

Zostavili sme reakciu na posudok tímu č.11. Implementácia modulov pomaly napreduje. Dokumentáciu je potrebné očistiť od chýb.