Fakulta informatiky a informačných technológií

# Zápisnica zo stretnutia tímu

Číslo stretnutia: 4.

Dátum stretnutia: 05.11.2007

Čas: 18:00

Miesto: DE150

Prítomní: všetci

Stretnutie viedol: Juraj Šimon

Zápisnicu vypracoval: Juraj Šimon

## Kontrola a hodnotenie úloh

Z minulého stretnutia boli úlohy rozdelené nasledovne:

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Zápisnica, zostavovanie dokumentácie | Juraj Šimon |
| Komunikácia servera, štruktúra komunikácie, hľadanie nových hráčov | Tomáš Labuda |
| Prihlásenie sa do robocup fór, zistenie typov hier a ich pravidiel, zistenie možností učenia sa pomocou evolučných algoritmov. | Ján Kolesár |
| Zostavenie všeobecného úvodu do problematiky robotického futbalu, analýza humanoidného hráča | Gabriel Braniša |
| Analýza robotického týmu hráčov, nastavenie serveru a hráčov na prezentáciu jednoduchej hry | Aleš Katona |
| Analýza Hazard hráča a jeho použiteľnosti a štruktúry kódu. Vytvorenie SVN repozitára pre uloženie zdrojových kódov. | Peter Čimo |

Začali sme pracovať na zostavení špecifikácie a dokumentácie. Tomáš Labuda spracováva komunikáciu so serverom, úloha je hotová na 50%. Zostáva ešte preložiť niekoľko odstavcov. Ján Kolesár zohnal pravidlá robocupu3d z internetu z turnaja z roku 2007 v Atlante. Gabriel Braniša zostavil všeobecný úvod do robotického futbalu. Peter Čimo analyzoval kód hráča Hazarda z minulého roku a vytvoril SVN ktoré sme zatiaľ nenaplnili. Aleš Katona analyzoval hráčov The little green BATS. Rozbehnúť na serveri sa mu ich žiaľ zatiaľ nepodarilo. Juraj Šimon zostavil zápisnicu a začal postupne zostavovať dokumentáciu z dokumentov posielaných ostatnými členmi týmu.

## Záznam zo stretnutia

Na začiatku sme si zhodnotili úlohy ktoré sme mali zadané a stav práce na nich. Každý vyjadril stupeň svojho postupu na úlohe. Bez dlhších rečí sme sa poradili o ďalšom postupe. Tomáš Labuda dokončí dokumentovanie serveru. Ján Kolesár bude pokračovať v štúdiu evolučných algoritmov aby tak mohol zostaviť časť návrhu nášho hráča. Peter Čimo a Juraj Šimon sa podrobnejšie pozrú na hráčov z robocup3d turnaja v Atlante z roku 2007. Aleš Katona spolu s Gabrielom Branišom sa pokúsia zostaviť prvotný hrubý návrh robota.

## Rozdelenie úloh

| Znenie úlohy | Poverený |
| --- | --- |
| Analýza tímov z robocup3d turnaja v Atlante: Sama3D, SEU-3D, UI-AI. | Juraj Šimon |
| Komunikácia servera, štruktúra komunikácie, hľadanie nových hráčov – dokončenie. | Tomáš Labuda |
| Možnosti evolučného učenia sa, určenie metrík pre meranie úspešnosti rôznych činností robota | Ján Kolesár |
| Zostavenie prvotného hrubého návrhu robota | Gabriel Braniša, Aleš Katona |
| Príprava prezentácie serveru a hráčov | Aleš Katona |
| Analýza tímov z robocup3d turnaja v Atlante: DNU Explorer, Fantasia, Naito Strikers | Peter Čimo |

## Zhrnutie

Prehodnotili sme náš doterajší postup. Zostavili sme časť dokumentácie obsahujúcej pravidlá robocupu a úvod do robocup prostredia. Pokračujeme v plnení zadaných úloh. Ešte zanalyzujeme niekoľko tímov z robocup3d turnaja v Atlante 2007. Určíme si metriky ktorými budeme merať úspešnosť agenta pri evolučnom učení sa. Pripravíme si prezentáciu reálnej práce servera a hráčov.