Príloha B Zápisy zo stretnutí

Zápisnice zo zimného semestra: Zápisnica č. 1 – 10

Zápisnice z letného semestra: Zápisnica č. 11 - 22

Hlavná téma:	Úvodné stretnutie

Poradové číslo stretnutia:	1

Dátum stretnutia:	9.10.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Marek Marcinka

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

Pred úvodným stretnutím tímu, sme od pána Ing. Miroslava Galbavého obdržali projekt minuloročného tímu (BiKOD), ktorý sme si medzi sebou rozoslali.

Záznam zo stretnutia

- Podrobné zoznámenie sa s témou tvorby semestrálnych a skúškových rozvrhov na FIIT a FEI.

  - pre FIIT a FEI sa rozvrhy vytvárajú zvlášť a potom sa zosúladia

  - tvorba rozvrhu začína niekoľko mesiacov pred začatím semestra

  - pred tvorbou rozvrhu prebieha zber požiadaviek

  - hotové verzie rozvrhov pedagógovia pripomienkujú

  - od klasického týždenného rozvrhu sa prechádza k blokovej výučbe

- Oboznámenie sa so stavom predchádzajúcich projektov.

  - iba minuloročný tým pracoval s Akademickým informačným systémom (predtým ešte nebol v prevádzke)

  - predchádzajúce projekty nie sú použiteľné

  - doterajší systém bol založený na databázovom systéme PostGreSQL a jazyku JavaScript a PHP.

- Analýza súčasného stavu AIS (Akademický informačný systém) z hľadiska možnosti tvorby rozvrhov, importu a exportu dát.

  - systém neposkytuje vhodnú podporu rozvrhov pre použitie na FIIT

  - AIS je uzavretý systém a nemáme prístup k databáze a zdrojovým kódom

  - prieťahy pri jednaní s autormi AIS

- Zhrnutie plánov na zimný semester: navrhnúť a vytvoriť prototyp, vypracovať posudok inému tímu ešte v priebehu decembra.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Naštudovať existujúcu dokumentáciu | 16.10.2007 | Celý tím | Z |
| 1.2 | Zvážiť proces tvorby rozvrhov | 16.10.2007 | Celý tím | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme sa oboznámili s procesom tvorby rozvrhov. Konzultovali sme súčasné riešenie tvorby rozvrhov a jeho možné modifikácie. Boli nám prisľúbené konzultácie s minuloročným tímom (BiKOD), ktorý riešil tvorbu rozvrhov.

Hlavná téma:	Zhodnotenie existujúceho systému

Poradové číslo stretnutia:	2

Dátum stretnutia:	16.10.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Bc. Tomáš Bielik

Viliam Repáň

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Pavol Humay

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Naštudovať existujúcu dokumentáciu | 16.10.2007 | Celý tím | R |
| 1.2 | Zvážiť proces tvorby rozvrhov | 16.10.2007 | Celý tím | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Konzultácia členov tímu k poslednej implementácii tímu BiKOD.

  - tím BiKOD vychádzal z predchádzajúceho systému

  - neprehľadný kód v JavaScripte sa snažili nahradiť PHP kódom

  - nefunkčné prepojenie s AIS (zlá komunikácia s autormi AIS)

- Riešenie otázky rozstupov medzi skúškami ktoré majú študenti ročníka (opakujúci študenti), problematika ohodnotenia náročnosti predmetov.

  - náročnosť predmetov je relatívna

  - študenti by mohli mesiac po vykonaní skúšky ohodnotiť jej náročnosť

  - rozdelenie skúškového obdobia na riadne a opravné termíny

  - riadne termíny dve tretiny skúškového

  - opravné termíny jedna tretina skúškového

- Riešenie otázky krúžkov študentov a vplyv AIS na ďalšiu organizáciu študentov na cvičenia (výber termínov cvičení cez AIS a možnosť ošetriť takto vzniknuté kolízie, keď si študent nemôže vybrať vhodný termín).

  - možnosť výberu cvičení aj pre študentov prvého ročníka

  - možný vznik kolízií, ak sa študentovi „neujde“ vyhovujúci termín

- Problematika potreby ručnej modifikácie – nutnosť zabezpečiť nepretržitú prevádzku v prípade zmien potrieb tvorby rozvrhov alebo zmien v AIS.

- Možnosť rozdielnych rozvrhov na jednotlivé týždne semestra – rozobratie problematiky implementácie takéhoto riešenie a rozdielnosť oproti predchádzajúcim riešeniam.

  - nerovnomerné prednášky počas semestra

  - nahradenie dvanástich trojhodinových prednášok osemnástimi dvojhodinovými

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rozdelenie problému medzi riešiteľov – procesná analýza | 23.10.2007 | Celý tím | Z |
| 2.2 | Otestovať funkčnosť BIKOD systému | 23.10.2007 | Celý tím | Z |
| 2.3 | Sformulovať možné požiadavky na AIS | 23.10.2007 | Celý tím | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme si rozobrali implementáciu systému tímu BIKOD a uvažovali nad možnými cestami ktorými sa dá vydať v riešení projektu. Rozobrali sme možnosť prispôsobiť systém na podporu rozdielnych rozvrhov pre každý týždeň a možné problémy v implementácii.

Hlavná téma:	Konzultovanie zmien a optimalizácie systému

Poradové číslo stretnutia:	3

Dátum stretnutia:	23.10.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Vilo Repáň

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Naštudovať existujúcu dokumentáciu | 16.10.2007 | Celý tím | U |
| 1.2 | Zvážiť proces tvorby rozvrhov | 16.10.2007 | Celý tím | U |
| 2.1 | Rozdelenie problému medzi riešiteľov – procesná analýza | 23.10.2007 | Celý tím | R |
| 2.2 | Otestovať funkčnosť BIKOD systému | 23.10.2007 | Celý tím | R |
| 2.3 | Sformulovať možné požiadavky na AIS | 23.10.2007 | Celý tím | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Riešenie rozsahu úprav existujúceho systému tvorby rozvrhov

  - systém je zložitý a neprehľadne naprogramovaný

  - systém obsahuje funkcionalitu, ktorá je v súčasnosti nepotrebná (tvorba úväzkov, tvorba krúžkov)

  - systém budeme vytvárať odznova

- Konzultovanie návrhu logického modelu údajov nami vytváraného prototypu

  - existujúci logický model, ktorý vznikol v uplynulých rokoch postupne nabaľoval nové entity

  - existujúci logický model je zbytočne zložitý

  - existujúci logický model obsahuje nepotrebné entity

  - vytvoríme kompletne nový logický model

- Vznesenie požiadavky na posilnenie spôsobu zadávania požiadaviek do systému

  - nahradenie papierových formulárov elektronickým zberom požiadaviek

- Rozoberanie problematiky výberu cvičení a problémov vznikajúcich pri neštandardných situáciách (študenti opakujúci predmet a podobne)

  - požiadavky na AIS, aby sa študenti zapisovali na cvičenia po jednotlivých ročníkoch alebo predmetoch

  - možnosť zapisovania na cvičenia cez AIS pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia

  - pri konfliktných situáciách by mali byť uprednostnení študenti riadne zapísaných predmetov

  - vytváranie skúšok nepodriaďovať študentom opakujúcich predmet

  - presun študentov medzi jednotlivými termínmi cvičení (cez AIS)

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Navrhnúť optimálnejší spôsob zadávania požiadaviek | 30.10.2007 | Celý tím | Z |
| 3.2 | Sformulovať dátový model | 06.10.2007 | Celý tím | Z |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 30.10.2007 | Jednotlivý členovia | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme konzultovali vhodné zmeny existujúceho systému  a uvažovala sa aj možnosť, že niektoré súčasti systému bude potrebné vytvoriť kompletne od začiatku. Stanovili sme postup vývoja prototypu, kde najskôr bol vytvorený a následne upravovaný logický model údajov a bolo stanovené kto sa bude zaoberať ktorou časťou prototypu.

Hlavná téma:	Konzultácia s tvorkyňou semestrálnych rozvrhov na FIIT STU Ing. Bohuslavou Husárovou

Poradové číslo stretnutia:	4

Dátum stretnutia:	30.10.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Bc. Stanislav Ondáč

Bc. Andrej Kadora

Bc. Michal Košťál

Martin Luknár

Ing. Bohuslava Husárová

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Juraj Tomaschek

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rozdelenie problému medzi riešiteľov – procesná analýza | 23.10.2007 | Celý tím | U |
| 2.2 | Otestovať funkčnosť BIKOD systému | 23.10.2007 | Celý tím | U |
| 2.3 | Sformulovať možné požiadavky na AIS | 23.10.2007 | Celý tím | U |
| 3.1 | Navrhnúť optimálnejší spôsob zadávania požiadaviek | 30.10.2007 | Celý tím | R |
| 3.2 | Sformulovať dátový model | 06.10.2007 | Celý tím | R |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 06.10.2007 | Jednotlivý členovia | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Na úvod bolo konzultovaný aktuálny stav riešenia projektu, ktorý možno vidieť v tabuľke kontroly hodnotenia plnenia úloh, medzi najdôležitejšie splnené ulohy patrí rozbehanie a otestovanie funkčnosti BIKOD systému .

- Diskusia o prístupe užévateľov do systému, taktiež bolo spomenuté možné použitie systému LDAP s tým, že dôjde k dôkladnejšej analýze výhod a nevýhod použitia tohoto systému.

- Predstavenie formy špeciálneho tlačiva dotazníku na zber údajov od aktérov zapájajúcich sa do tvorby rozvrhov na FIIT STU .

- Konzultácia o danom stave riešenia z predchádzajúcich rokov s členmi  tímu BIKOD, ktorí navrhli aby sa systém reimplementoval úplne od začiatku, lebo terajšie riešenie je neprehľadné a obsahuje mnoho tažko nájditeľných chýb, vzhľadom na to, že bolo vyvýjané troma rôznymi tímamy za sebou.

- Diskusia o otázke importovania údajov z univerzitného systému AIS do nášho systému, kde bola vyjadrená komplikovanosť vzhľadom na uzavretosť kódov AIS.

- Diskusia z tvorkyňou semestrálnych rozvrhov na našej fakulte FIIT, Ing. Bohuslavou Husárovou, ktorá najprv detailne opísala proces tvorby rozvrhov, ktorý sama používa, medzi inými zber požiadaviek na rozvrh, rôzne typické  obmedzenia s ktorými treba rátať pri tvorbe rozvrhov na fakulte. Niekoľko poznámok:

  - PC miestnosti rozdelené medzi FEI a FIIT

  - najskôr sa vytvára rozvrh prvého ročníka bakalárskeho štúdia

  - najskôr sa robí rozvrh prednášok a až potom cvičení

  - najskôr sa robí rozvrh spoločných prednášok FIIT a FEI

  - inžinierske štúdium 90% spoločných predmetov pre oba ročníky

  - uprednostňovanie požiadaviek externistov a vedenia fakulty

- Prísľub individuálnej pomoci členov minuloročného tímu BIKOD členom nášho tímu v závislosti zamerania daného člena tímu na určitú oblasť riešenia projektu.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Analyzovať použitie systému LDAP | 13.11.2007 | Celý tím | Z |
| 4.2 | Nadviazanie kontaktu z tímom BIKOD v závislosti od oblasti riešenia | 6.11.2007 | Jednotlivý členovia | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme si rozobrali možné použitie systému LDAP na správu používateľov, taktiež stav riešenia zanechaného minuloročným tímom BIKOD a opis tvorby riešenia semestrálnych rozvrhov, ktorý nám predstavila tvorkyňa rozvrhov na našej fakulte

Hlavná téma:	Zhodnotenie doterajšej práce

Poradové číslo stretnutia:	5

Dátum stretnutia:	6.11.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Matej Svetlík

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Navrhnúť optimálnejší spôsob zadávania požiadaviek | 30.10.2007 | Celý tím | U |
| 3.2 | Sformulovať dátový model | 6.10.2007 | Celý tím | U |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 6.10.2007 | Jednotlivý členovia | R |
| 4.1 | Analyzovať použitie systému LDAP | 13.11.2007 | Celý tím | R |
| 4.2 | Nadviazanie kontaktu z tímom BIKOD v závislosti od oblasti riešenia | 6.11.2007 | Jednotlivý členovia | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu.

- nový logický model je oveľa jednoduchší a prehľadnejší

- Diskusia k návrhu správy užívateľov.

- možnosť spravovať používateľov systému pomocou LDAP

- Návrh aktualizovať databázu predmetov a učiteľov podľa najnovšieho zborníka.

- obvykle malé zmeny v predmetoch, vyučujúcich a miestnostiach v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom

- aktualizácia miestností (TPC-A)

- aktualizácia predmetov

- aktualizácia vyučujúcich

- Diskusia o problémoch s internetovou stránkou.

- časté výpadky školského servera

- nedostupnosť webovej prezentácie a jej neaktuálnosť

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Odovzdanie dokumentácie k projektu | 13.11.2007 | Celý tím | Z |
| 5.2 | Aktualizácia databázy učiteľov a predmetov podľa aktuálneho zborníku | 13.11.2007 | Celý tím | Z |
| 5.3 | Aktualizácia stránky | 13.11.2007 | JT | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme prevažne hodnotili doterajšiu prácu a diskutovali sme o doterajších problémoch.

Hlavná téma:	Stav projektu

Poradové číslo stretnutia:	6

Dátum stretnutia:	13.11.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Viliam Repáň

Martin Luknár

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 6.10.2007 | Jednotlivý členovia | R |
| 4.1 | Analyzovať použitie systému LDAP | 13.11.2007 | Celý tím | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Zhodnotenie stavu dokumentácie a internetovej stránky

  - projektová dokumentácia je pripravená na odovzdanie

  - posledné úpravy dokumentácie k riadeniu projektu

  - internetová stránka je aktualizovaná

- Zhodnotenie testovania existujúceho systému

  - systém je v prevádzke a máme možnosť prihlásiť sa s prístupovými právami všetkých typov používateľov systému

  - zatiaľ prebehlo iba základné zoznámenie sa so systémov

- Diskusia o rozsahu prototypu riešenia

  - pokúsiť sa implementovať do prototypu čo najvyššiu funkcionalitu

  - zamerať sa základnú funkcionalitu akou je zber požiadaviek, správa používateľov a tvorba rozvrhov

  - zbytočne sa nezaoberať pokročilejšou funkcionalitou akou je napríklad zálohovanie databázy

- Diskusia o správe používateľov

  - rozhodli sme sa nepoužiť systém LDAP na správu používateľov

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Testovanie existujúceho systému | 20.11.2007 | Celý tím | Z |
| 6.2 | Skompletizovanie projektovej dokumentácie | 15.11.2007 | AP | Z |
| 6.3 | Skompletizovanie dokumentácie k riadeniu projektu | 15.11.2007 | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme stručne zhodnotili stav dokumentácie a testovanie existujúceho systému. Rozhodli sme sa, že nepoužijeme systém LDAP na správu používateľov systému. Diskutovali sme o rozsahu prototypu, odovzdávaní dokumentácia a o tvorbe posudku pre iný tím.

Hlavná téma:	Stav projektu

Poradové číslo stretnutia:	7

Dátum stretnutia:	20.11.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Michal Ivanič

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 6.10.2007 | Jednotlivý členovia | R |
| 6.1 | Testovanie existujúceho systému | 20.11.2007 | Celý tím | R |
| 6.2 | Skompletizovanie projektovej dokumentácie | 15.11.2007 | AP | U |
| 6.3 | Skompletizovanie dokumentácie k riadeniu projektu | 15.11.2007 | AP | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Sumarizácia doterajšej práce na projekte

  - odovzdaná dokumentácia obsahujúca logický aj fyzický model databázy

  - nepoužijeme systém LDAP na autentifikáciu

  - dokumentácia sa nachádza na webovej stránke

  - tvorba prototypu – začiatočná fáza

- Prototyp budeme vytvárať na serveri, ku  ktorému budeme mať všetci prístup. Na tomto serveri je spustený systém tvorby rozvrhov od tímu BiKOD.

  - Microsoft Windows 2003 Server

    - FTP

    - PostreSQL 8.3

    - Remote Desktop

    - Apache + PHP 5

  - Adresa servera: vulkan.kmit.sk/fenix

- Tento týždeň je potrebné napísať a odovzdať posudok projektu HASIČI.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Tvorba posudku inému tímu | 22.11.2007 | LN, AP | R |
| 7.2 | Tvorba databázy | 4.12.2007 | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme zhodnotili doterajšiu prácu. Dokumentácia je odovzdaná, teraz sa sústredíme na tvorbu databázy, aby sme mohli pokročiť v tvorbe prototypu vytváraného systému, ktorý je potrebné odovzdať najneskôr trinásty týždeň semestra.

Hlavná téma:	Databáza a prototyp

Poradové číslo stretnutia:	8

Dátum stretnutia:	27.11.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Pavol Humay

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Pracovať na vývoji jednotlivých častí prototypu | 6.10.2007 | Jednotliví členovia | R |
| 6.1 | Testovanie existujúceho systému | 20.11.2007 | Celý tím | U |
| 7.1 | Tvorba posudku inému tímu | 22.11.2007 | LN, AP | U |
| 7.2 | Tvorba databázy | 4.12.2007 | PH | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Prvá verzia databázy je vytvorená a umiestnená na servery vulkan.kmit.sk

  - databáza je vytvorená podľa fyzického modelu

  - je vytvorená väčšina tabuliek

  - databázu naplníme údajmi, ktoré nám poskytne MG

- Zhodnotili sme nami odovzdanú dokumentáciu a posudku, ktorý na ňu vytvoril iný tím.

  - dokumentácia obsahovala niekoľko gramatických chýb

  - v dokumentácii sme vysvetlili prečo nepoužijeme LDAP, ale zabudli sme uviesť ako budeme riešiť autentifikáciu a správu používateľov.

  - niektoré veci sme vysvetlili menej ako by bolo potrebné a preto nezainteresovaným osobám (tím zeroseven) pripadali nezmyselné a nepochopiteľné

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrola vytvorenej databázy | 4.12.2007 | Celý tím | Z |
| 8.2 | Odstránenie zistených nedostatkov dokumentácie | 4.12.2007 | AP, LN | Z |
| 8.3a | Tvorba jadra systému | 4.12.2007 | MI, MS | Z |
| 8.3b | Tvorba správy používateľov | 11.12.2007 | MI | Z |
| 8.3c | Tvorba zberu požiadaviek na semestrálny rozvrh | 11.12.2007 | LN | Z |
| 8.3.d | Tvorba semestrálneho rozvrhu | 11.12.2007 | PH | Z |
| 8.3.e | Tvorba zberu požiadaviek na skúškový rozvrh | 11.12.2007 | AP, JT | Z |
| 8.4 | Naplnenie niektorých tabuliek | 4.12.2007 | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Úlohu 3.3 sme rozdelili na 8.3a, 8.3b, 8.3c, 8.3d a 8.3e. V ďalšej zápisnici preto už nebudeme uvádzať úlohu 3.3,

Zhrnutie stretnutia

Zhodnotili sme stav databázy . Do budúceho týždňa si všetci členovia tímu vytvorenú databázu pozrú a prípadné pripomienky budú formulovať na PH. Ten na základe pripomienok databázu prerobí. Zhodnotili sme vytvorenú dokumentáciu. Nedostatky v dokumentácii odstránia LN a AP. Rozdelili sme si tvorbu prototypu na 5 častí.

Hlavná téma:	Prototyp

Poradové číslo stretnutia:	9

Dátum stretnutia:	4.12.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Lukáš Nemčík

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Tvorba databázy | 4.12.2007 | PH | R |
| 8.1 | Kontrola vytvorenej databázy | 4.12.2007 | Celý tím | U |
| 8.2 | Odstránenie zistených nedostatkov dokumentácie | 4.12.2007 | AP, LN | U |
| 8.3a | Tvorba jadra systému | 4.12.2007 | MI, MS | R |
| 8.3b | Tvorba správy používateľov | 11.12.2007 | MI | R |
| 8.3c | Tvorba zberu požiadaviek na semestrálny rozvrh | 11.12.2007 | LN | R |
| 8.3.d | Tvorba semestrálneho rozvrhu | 11.12.2007 | PH | R |
| 8.3.e | Tvorba zberu požiadaviek na skúškový rozvrh | 11.12.2007 | AP, JT | R |
| 8.4 | Naplnenie niektorých tabuliek | 4.12.2007 | PH | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Dohodli sme sa na rozsahu prototypu

  - prototyp má ukázať na čom pracujeme a čo sme vytvorili

  - nemusí byť plne funkčný, čím viac tým lepšie

  - niektoré časti môžu byť formou prezentácie – ako bude výsledný systém pracovať

- Zhodnotili sme doterajšiu prácu na prototype

  - MI a MS dokončujú jadro systému

  - MI dokončuje správu používateľov

  - ostatní členovia tímu pracujú na svojich častiach

- Diskutovali sme o termíne predvádzania prototypu

  - návrh na 15.12.2007 o 15:00

  - skorší termín navrhnutý najmä kvôli odchodu MI mimo SR

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dohodnutie predvádzania prototypu s tímom ZeroSeven | ASAP | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali najmä o predvádzaní prototypu. Predbežne sme sa dohodli na termíne predvádzania, ktorý nám ešte musí schváliť tím ZeroSeven.

Hlavná téma:	Záverečné stretnutie

Poradové číslo stretnutia:	10

Dátum stretnutia:	11.12.2007

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Matej Svetlík (MS)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Michal Ivanič

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Tvorba databázy | 4.12.2007 | PH | U |
| 8.3a | Tvorba jadra systému | 4.12.2007 | MI, MS | U |
| 8.3b | Tvorba správy používateľov | 11.12.2007 | MI | R |
| 8.3c | Tvorba zberu požiadaviek na semestrálny rozvrh | 11.12.2007 | LN | R |
| 8.3.d | Tvorba semestrálneho rozvrhu | 11.12.2007 | PH | R |
| 8.3.e | Tvorba zberu požiadaviek na skúškový rozvrh | 11.12.2007 | AP, JT | R |
| 9.1 | Dohodnutie predvádzania prototypu s tímom ZeroSeven | ASAP | AP | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Termín predvádzania prototypu, ktorý sme minulí týždeň navrhli bol najskôr potvrdený aj tímom ZeroSeven. Nakoniec sa však tento tím ospravedlnil a termín predvádzania sa presúva až na ďalší týždeň. Zatiaľ sme nestanovili presný termín.

- Je vytvorená finálna verzia databázy

  - vytvorené všetky tabuľky

  - niektoré tabuľky aj naplnené (študenti, predmety, zapísané predmety)

  - databáza sa bude ešte dopĺňať o ďalšie údaje podľa potreby a v priebehu testovania prototypu

- MI a MS dokončili jadro systému, ktoré je spustené na vulkan.kmit.sk

- Všetci členovia dokončujú časti prototypu. Po dokončení prototypu sa jednotlivé časti otestujú.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Po dokončení prototypu otestovať jeho funkčnosť | ASAP | JT, MS | Z |
| 10.2 | Pripraviť prezentáciu prototypu | ASAP | JT, MS | Z |
| 10.3 | Odovzdať upravenú dokumentáciu | 17.12.2007 | LN | Z |
| 10.4 | Po dohode s tímom ZeroSeven rezervovať softvérové štúdio na predvádzanie prototypu | ASAP | AP | Z |
| 10.5 | Vytvorenie zálohy databázy a zdrojových súborov | ASAP | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na poslednom stretnutí tohto semestra sme zhodnotili stav prototypu, ktorý bude dokončený ešte tento týždeň. Je nutné urýchlene dohodnúť termín predvádzania s tímom ZeroSeven. Tento termín je potom potrebné rezervovať.

Hlavná téma:	Úvodné stretnutie letného semestra

Poradové číslo stretnutia:	11

Dátum stretnutia:	19.02.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3b | Tvorba správy používateľov | 11.12.2007 | MI | U |
| 8.3c | Tvorba zberu požiadaviek na semestrálny rozvrh | 11.12.2007 | LN | U |
| 8.3d | Tvorba semestrálneho rozvrhu | 11.12.2007 | PH | U |
| 8.3e | Tvorba zberu požiadaviek na skúškový rozvrh | 11.12.2007 | AJ, JT | U |
| 9.1 | Dohodnutie predvádzania prototypu s tímom ZeroSeven | ASAP | AP | U |
| 10.1 | Po dokončení prototypu otestovať jeho funkčnosť | ASAP | JT, MS | U |
| 10.2 | Pripraviť prezentáciu prototypu | ASAP | JT, MS | U |
| 10.3 | Odovzdať upravenú dokumentáciu | 17.12.2007 | LN | U |
| 10.4 | Po dohode s tímom ZeroSeven rezervovať softvérové štúdio na predvádzanie prototypu | ASAP | AP | U |
| 10.5 | Vytvorenie zálohy databázy a zdrojových súborov | ASAP | PH | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Oficiálne potvrdenie zanechania štúdia Matejom Svetlíkom. Tím má už len piatich členov.

- Úlohu MS preberie PH. Prerozdelenie úloh v tíme:

  - PH: zástupca vedúceho tímu, analýza, programovanie

  - MI: analýza, programovanie

  - LN: bezpečnosť, testovanie

  - AP: vedúci tímu, analýza, databáza, dokumentácia

  - JT: prezentácia tímu, analýza, programovanie

- Prebratie rozvrhu členov tímu a definitívne stanovenie termínu stretnutí na utorok 10:00 – 13:00.

- Určenie cieľov pre tento semester:

  - Zamerať sa hlavne na zber požiadaviek.

  - Zamerať sa na bezpečnosť.

  - Po splnení týchto dvoch častí možnosť zaoberať sa implementáciou aj ďalších častí (napr. tvorba rozvrhu).

- Prebratie súčasného stavu projektu:

  - Do výsledného systému použijeme z prototypu správu používateľov.

  - Dátový model je použiteľný, ale kvôli histórii databázy treba zvážiť možnosť verziovania niektorých tabuliek.

  - Existujúci systém a databáza budú sprevádzkované na tom istom serveri ako minulý semester.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Analýza databázy | 26.02.2008 | AP | Z |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | Z |
| 11.3 | Analýza formulárov | 11.03.2008 | JT, AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme zhodnotili prácu zo zimného semestra a prerozdelili sme si úlohy na projekte. Dohodli sme si záväzný termín stretávania. Stanovili sme hlavné ciele projektu: zber požiadaviek a bezpečnosť systému.

Hlavná téma:	Analýza požiadaviek

Poradové číslo stretnutia:	12

Dátum stretnutia:	26.02.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Michal Ivanič

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Analýza databázy | 26.02.2008 | AP | R |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | R |
| 11.3 | Analýza formulárov | 11.03.2008 | JT, AP | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Analýza databázy:

  - Treba doriešiť verziovanie tabuliek pridaním jedného poľa ID_Verzia do vybraných tabuliek. Takto sa bude dať verziovať každá tabuľka v databáze, u ktorej bude potrebné uchovávať historické záznamy. Toto má význam napr. pri vytváraní požiadaviek, keď si môže garant pozrieť požiadavky z minulých období a tieto požiadavky použiť aj pre aktuálne obdobie.

- Analýza bezpečnosti:

  - Zabezpečenie OS

  - Zabezpečenie databázy

  - K systému bude vypracovaná bezpečnostná smernica

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Návrh zmien v databáze a ich implementácia | ASAP | AP | Z |
| 12.2 | Návrh formulárov pre zber požiadaviek | 11.03.2008 | JT | Z |
| 12.3 | Spísanie hardvéru (vrátane pripojenia na Internet) a softvéru servera, na ktorom je sprevádzkovaný vyvíjaný systém | 11.03.2008 | MI | Z |
| 12.4 | Vypracovanie bezpečnostnej smernice pre vytváraný systém | 1.4.2008 | LN | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme sa zaoberali verziovaním tabuliek databázy a celkovou bezpečnosťou vytváraného systému.

Hlavná téma:	Spresnenie cieľov projektu

Poradové číslo stretnutia:	13

Dátum stretnutia:	04.03.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Lukáš Nemčík

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Analýza databázy | 26.02.2008 | AP | U |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | R |
| 11.3 | Analýza formulárov | 11.03.2008 | JT, AP | R |
| 12.1 | Návrh zmien v databáze a ich implementácia | ASAP | AP | U |
| 12.2 | Návrh formulárov | 11.03.2008 | JT | R |
| 12.3 | Spísanie hardvéru (vrátane pripojenia na Internet) a softvéru servera, na ktorom je sprevádzkovaný vyvíjaný systém | 11.03.2008 | MI | U |
| 12.4 | Vypracovanie bezpečnostnej smernice pre vytváraný systém | 1.4.2008 | LN | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Diskutovali sme o zmenách v tíme (odchod Mateja Svetlíka) a dopadom na práce na projekte:

  - Nebudeme implementovať kompletný systém pre podporu tvorby rozvrhov (tvorba rozvrhu, zber požiadaviek, zobrazovanie rozvrhov).

  - Zameriame sa hlavne na zber požiadaviek a ich možné spracovanie. Budeme síce implementovať „iba“ zber a spracovanie požiadaviek, ale našou snahou bude vytvoriť reálne použiteľný systém.

  - Vytváraný systém by mal byť nasadený do reálnej prevádzky v júni.

  - Verziovanie tabuliek bolo dokončené. Nový dátový model sa bude nachádzať vo výslednej dokumentácií.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Analýza zobrazovania požiadaviek | 18.03.2008 | PH, MI | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme si vyjasnili ciele projektu. Zameriame sa hlavne na zber a zobrazenie požiadaviek. Našou snahou bude vytvoriť používateľsky prívetivý systém, ktorý bude reálne používaný.

Hlavná téma:	Problémy s nasadením školských projektov

Poradové číslo stretnutia:	14

Dátum stretnutia:	11.03.2008

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Juraj Tomaschek

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | R |
| 11.3 | Analýza formulárov | 11.03.2008 | JT, AP | R |
| 12.2 | Návrh formulárov | 11.03.2008 | JT | R |
| 13.1 | Analýza zobrazovania požiadaviek | 18.03.2008 | PH, MI | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Venovali sme sa problematike reálnej prevádzky systémov vytvorených v rámci študentských projektov. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa študentské projekty nepoužívajú v praxi:

  - projekty sú nekvalitne navrhnuté a implementované, reálna prevádza objaví veľa chýb, ktorých odstránenie nie je jednoduché (kvôli zlému návrhu)

  - aj keď je systém kvalitný a dobre implementovaný, po ukončení štúdia tvorcov systému sa o systém nemá kto starať

  - zmenia sa formálne procesy na fakulte a systém už nepokrýva celú problematiku a tak sa stáva zbytočným (prípad Akademického informačného systému – začala sa využívať elektronické registrácia cvičení)

  - na fakulte vznikne iný systém, ktorý dokáže nahradiť existujúci systém (Akademický informačný systém – umožňuje testovanie študentov, odovzdávanie projektov)

- Aby bol systém dlhodobo použiteľný, je potrebné:

  - vytvoriť presnú inštalačnú príručku

  - vytvoriť príručku opisujúcu údržbu systému

  - poveriť osobu (osoby), ktorá sa bude o systém naďalej starať

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Prečistenie databázy a import aktuálnych údajov | 18.03.2008 | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Zhrnuli sme problémy spojené s prevádzkovaním informačného sytému  vytvoreného študentami v prostredí FIIT STU.

Hlavná téma:	Pokyny k implementácií

Poradové číslo stretnutia:	15

Dátum stretnutia:	18.03.2008

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Pavol Humay

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | R |
| 11.3 | Analýza formulárov | 11.03.2008 | JT, AP | U |
| 12.2 | Návrh formulárov | 11.03.2008 | JT | U |
| 13.1 | Analýza zobrazovania požiadaviek | 18.03.2008 | PH, MI | R |
| 14.1 | Prečistenie databázy a import aktuálnych údajov | 18.03.2008 | PH | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Diskutovali sme o imlementácii systému:

  - Predbežne sme rozdelili implementačné práce:

    - JT – zber časových preferencií od pedagógov

    - PH – zobrazovanie požiadaviek

    - MI – zber a zobrazovanie požiadaviek

  - Predbežne sme rozdelili testovacie práce:

    - Každý programátor testuje počas implementácie najmä tú časť systému, ktorý vytvoril.

    - Ostatní členovia tímu, budú testovať funkčnosť celého systému.

    - Výsledný systém budú testovať aj študenti odborného praktika (Bc. Tomáš Bielčík, Bc. Tomáš Bielik, Bc. Andrej Kadora, Bc. Stanislav Ondáč), ktorí budú vopred oboznámení s podmienkami testovania. Týmto študentom bude poskytnutá jednoduchá používateľská príručka.

  - Pred testovaním budú vypracované testovacie scenáre, ktoré pokryjú celý systém. Testovacie scenáre vypracuje LN a AP.

  - Implementácia systému by sa mala začať čo najskôr, aby sa systém stihol včas implementovať, otestovať a odovzdať. Implementačné práce sa prispôsobia vyťaženiu jednotlivých členov tímu. Predbežný termín ukončenia implementačných prác sme stanovili na 24.04.2008.

- Po dokončení implementácia vypracuje AP a LN dokumentáciu a začne sa proces testovania systému.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | Z |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | Z |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Diskutovali sme o pláne implementácie. Predbežne sme si určili termín ukončenia implementácie na 24.04.2008.

Hlavná téma:	Implementácia, testovanie

Poradové číslo stretnutia:	16

Dátum stretnutia:	01.04.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Analýza bezpečnosti celého systému | 18.03.2008 | LN | U |
| 13.1 | Analýza zobrazovania požiadaviek | 18.03.2008 | PH, MI | U |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | R |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | R |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Na úvod stretnutia sme zhrnuli stav implementácie systému:

  - JT začal implementovať formuláre.

  - Počas implementácie zistil niektoré „nedostatky“ databázy. Databáza síce obsahovala vzťah predmet-pedagóg, ale kvôli pohodlnejšej implementácii vytvoril novú tabuľku vyucuje_predmet. V tabuľke poziadavka boli dva zbytočné atribúty, ktoré sme si pri čistení modelu nevšimli. Aj túto chybu JT odstránil.

  - Spoločne sme ešte raz prediskutovali spôsob zadávania časových preferencií a požiadaviek na semestrálny a skúškový rozvrh:

    - Je potrebné, aby pedagóg mohol zadávať časové požiadavky periodicky sa opakujúce počas celého semestra ale aj špeciálne pre jednotlivé dni.

    - Zadávanie časových preferencií bude intuitívne – používateľ bude klikať myšou na políčka tabuľky (stĺpce tabuľky označujú hodinu – napr. 7:00-8:00 a riadky označujú dni v týždni – pondelok až piatok).

- Opať sme sa venovali testovaniu systému a zhrnuli sme doterajšie fakty:

  - Študenti odborného praktika budú testovať celý systém. Pre týchto študentov bude vytvorená stručná používateľská príručka.

  - Je potrebné vopred oznámiť študentom odborného praktika približný termín testovania.

  - Pred testovaním sa vytvoria testovacie scenáre.

  - Výsledky testovania budú priložené k dokumentácii systému.

  - Testovanie sa predbežne uskutoční v termíne od 25.04.2008 do 28.04.2008.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Oboznámiť študentov odborného praktika s predbežným termínom testovania systému | ASAP | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme prediskutovali stav implementačných prác a problémov, ktoré sa doteraz vyskytli. Opäť sme sa venovali testovaniu a určili sme predbežný termín testovania systému.

Hlavná téma:	Publikovanie rozvrhov zo súboru tex

Poradové číslo stretnutia:	17

Dátum stretnutia:	08.04.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Michal Ivanič

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | R |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | R |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |
| 16.1 | Oboznámiť študentov odborného praktika s predbežným termínom testovania systému | ASAP | AP | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Analýza publikovania rozvrhov:

  - V súčasnosti sa rozvrh vytvára v systéme, ktorý vytvoril Doc. J. Tvarožek. Tento systém umožňuje export rozvrhu do textovej podoby (súbor formátu tex). Okrem textu vyjadrujúceho konkrétne údaje (mená pedagógov, zoznam miestností, zoznam predmetov, atď.) obsahuje súbor aj ďalšie znaky ($, #,@, *, &, atď.) a čísla, ktoré označujú k čomu sa konkrétne údaje viažu.

  - Na základe podrobnej analýzy tohto súboru sa dá vytvoriť program, ktorý by údaje z tohto súboru importoval do databázy. Údaje v databáze by sa mohli publikovať na Internete.

  - Okrem zobrazenia rozvrhu podľa ročníkov a krúžkov, by mohol systém na publikovanie rozvrhov obsahovať rôzne filtre (zobrazenie rozvrhu iba prednášok, alebo iba cvičení, zobrazenie všetkých cvičení ku konkrétnemu predmetu, atď.) tak, ako to umožňuje Akademický informačný systém.

  - Je potrebné vytvoriť systém na publikovanie rozvrhu z tex súboru, pretože zatiaľ sa na tvorbu rozvrhu používa iba uvedený systém pána Doc. Tvarožeka.

  - Implementácii publikovania rozvrhu sa budeme venovať až po ukončení implementačných prác na systéme pre zber požiadaviek.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Tvorba dokumentácie k implementácii | 29.04.2008 | AP | Z |
| 17.2 | Tvorba dokumentácie k bezpečnosti | 29.04.2008 | LN | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme sa zaoberali hlavne možnosťou publikovania rozvrhov na Internete. Implementáciu publikačného systému začneme až po ukončení prác na zbere požiadaviek.

Hlavná téma:	Implementácia

Poradové číslo stretnutia:	18

Dátum stretnutia:	15.04.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Lukáš Nemčík

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | R |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | R |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |
| 17.1 | Tvorba dokumentácie k implementácii | 29.04.2008 | AP | R |
| 17.2 | Tvorba dokumentácie k bezpečnosti | 29.04.2008 | LN | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Spresnili sme ukladanie požiadaviek do databázy. Každá požiadavky (aj taká ktorá sa periodicky opakuje celý semester) bude reprezentovaná ako samostatná entita, pre konkrétny termín.

- Podarilo sa nám dekódovať formát tex súboru. Implementáciu publikovania verzií rozvrhu na základe súboru tex formátu sme zatiaľ neschválili, pretože sa stále sústredíme na zber požiadaviek. Analýzu formátu tex súboru priložíme k výslednej dokumentácií ako prílohu. Ak stihneme implementovať a otestovať zber a prezeranie požiadaviek, tak implementujeme aj publikovanie rozvrhov z tex súboru.

- Spresnili sme požiadavky na prezeranie požiadaviek od pedagógov a garantov. Okrem prezerania požiadaviek systém umožní aj vyhľadávať voľné miestnosti pre určený termín a skupinu študentov.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie k publikácii rozvrhov z tex súboru | 13.05.2008 | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Zhrnuli sme spôsob zberu požiadaviek. Zatiaľ sme sa nerozhodli implementovať publikovanie existujúcich rozvrhov.

Hlavná téma:	Kompletizácia pred odovzdaním

Poradové číslo stretnutia:	19

Dátum stretnutia:	22.04.2008

Čas stretnutia:	9:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Juraj Tomaschek

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | R |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | R |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |
| 17.1 | Tvorba dokumentácie k implementácii | 29.04.2008 | AP | R |
| 17.2 | Tvorba dokumentácie k bezpečnosti | 29.04.2008 | LN | R |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie k publikácii rozvrhov z tex súboru | 13.05.2008 | AP | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Prebrali sme problematiku testovania:

  - Systém zatiaľ ešte nie je kompletne implementovaný. Po dokončení prác na implementácii sa vypracujú testovacie scenáre.

  - Okrem testovacích scenárov vypracujeme stručnú používateľskú príručku pre testerov systému. Príručka bude obsahovať základné pokyny pre testerov spolu s návodom na použitie programu.

  - Testovanie bude prebiehať v dvoch fázach:

    - Prvá fáza: počas implementácie bude testovať každý programátor tú časť programu, ktorú vytvoril.

    - Druhú fázu budú vykonávať dve na sebe nezávislé skupiny používateľov:

      - Členovia tímu FÉNIX

      - Študenti odborného praktika (členovia tímu BiKOD)

  - Na základe výsledkov testovania sa opravia zistené chyby.

  - Počas testovania budú všetci testeri zapisovať (neformálne) námety na zlepšenie systému.

- Členovia tímu sa vyjadrili k implementácii systému:

  - JT: Formuláre pre zber požiadaviek sú takmer vo finálnej podobe.

  - PH, MI: Je rozpracované, zatiaľ nedokončené prezeranie požiadaviek.

  - AP, JT: Dorobili sa posledné zmeny v databáze.

- AP sa vyjadril k stavu dokumentácie:

  - Je potrebné dokončiť kapitolu venovanú implementácii programu.

  - Treba vytvoriť testovacie scenáre.

  - Treba prerobiť dátový model a opis tabuliek.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Vypracovanie testovacích scenárov | ASAP | LN, AP | Z |
| 19.2 | Vypracovanie jednoduchej používateľskej príručky | ASAP | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme prebrali stav systému, stav dokumentácie testovanie systému.

Hlavná téma:	Odovzdanie projektu

Poradové číslo stretnutia:	20

Dátum stretnutia:	29.04.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | R |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | R |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |
| 17.1 | Tvorba dokumentácie k implementácii | 29.04.2008 | AP | U |
| 17.2 | Tvorba dokumentácie k bezpečnosti | 29.04.2008 | LN | U |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie k publikácii rozvrhov z tex súboru | 13.05.2008 | AP | R |
| 19.1 | Vypracovanie testovacích scenárov | ASAP | LN, AP | R |
| 19.2 | Vypracovanie jednoduchej používateľskej príručky | ASAP | AP | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Prebrali sme podmienky odovzdávania projektu k dátumu 30.04.2008:

  - Projekt odovzdáme v papierovej podobe vedúcemu tímu MG.

  - K papierovej dokumentácii bude priložené CD so zdrojovým kódom systému, databázou a kompletnou dokumentáciou.

  - Projekt odovzdáme elektronicky aj oponentskému tímu ZeroSeven.

  - Pre členov tímu ZeroSeven vytvoríme používateľov na systéme, aby si mohli vyskúšať prácu s našim systémom.

  - Pre študentov odborného praktika, ktorý budú testovať systém odovzdáme kompletnú dokumentáciu v elektronickej podobe.

  - Pre študentov odborného praktika vypracujeme stručnú používateľskú príručku.

  - Vytlačenú dokumentáciu nebudeme viazať, aby sme mohli pri finálnom odovzdaní iba doplniť nové a upravené

- Spresnili sme plán testovania:

  - Členovia tímu FÉNIX budú testovať od 2. mája do 7. mája.

  - Študenti odborného praktika budú testovať od 5. do 7. mája.

- Rozhodli sme sa doplniť prílohu o bezpečnosti:

  - Príloha bude navyše obsahovať podrobnejší opis bezpečnosti databázového systému PostgreSQL.

- Diskutovali sme o stave implementácie:

  - Implementčné práce sú takmer ukončené. Dokunčujú sa už len maličkosti a systém sa stále vylepšuje (aj keď by bol použiteľný aj v terajšej verzii). V priebehu tohto týždňa ukončíme implmentáciu systému a začneme vytvárať testovacie scenáre. Systém bude plne funkčný do finálneho termínu odovzdania projektu.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Zozbierať materiály o bezpečnosti databázového systému PostgreSQL | ASAP | LN | Z |
| 20.2 | Skompletizovať dokumentáciu k projektu | 30.04.2008 | LN, AP | Z |
| 20.3 | Ukončiť implementačné práce na projekte | 30.04.2008 | PH, MI, JT | Z |
| 20.4 | Oboznámiť študentov odborného praktika o presnom termíne testovania systému | ASAP | AP | Z |
| 20.5 | Doručiť elektronickú verziu dokumentu tímu ZeroSeven | 30.04.2008 | AP | Z |
| 20.6 | Odovzdať tlačenú dokumentáciu spolu s CD obsahujúcim kompletnú dokumentáciu a zdrojový kód | 30.04.2008 | PH | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme si vyjasnili podmienky odovzdávania projektu a rozdelili sme si úlohy, ktoré musíme splniť do termínu odovzdania projektu.

Hlavná téma:	Dokončovanie implementácie

Poradové číslo stretnutia:	21

Dátum stretnutia:	06.05.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Pavol Humay

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Implementácia zberu časových preferencií | 24.04.2008 | JT | U |
| 15.2 | Implementácia zberu a zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | MI | U |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | R |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie k publikácii rozvrhov z tex súboru | 13.05.2008 | AP | R |
| 19.1 | Vypracovanie testovacích scenárov | ASAP | LN, AP | R |
| 19.2 | Vypracovanie jednoduchej používateľskej príručky | ASAP | AP | R |
| 20.1 | Zozbierať materiály o bezpečnosti databázového systému PostgreSQL | ASAP | LN | R |
| 20.2 | Skompletizovať dokumentáciu k projektu | 30.04.2008 | LN, AP | U |
| 20.3 | Ukončiť implementačné práce na projekte | 30.04.2008 | AP | U |
| 20.4 | Oboznámiť študentov odborného praktika o presnom termíne testovania systému | ASAP | AP | U |
| 20.5 | Doručiť elektronickú verziu dokumentu tímu ZeroSeven | 30.04.2008 | AP | U |
| 20.6 | Odovzdať tlačenú dokumentáciu spolu s CD obsahujúcim kompletnú dokumentáciu a zdrojový kód | 30.04.2008 | PH | U |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- V uplynulom týždni nastali nečakané problémy:

  - V utorok 29.04.2008 sme prišli o server. Bola prekonfigurovaná sieť, na ktorej bol server umiestnený a prišli sme o verejnú IP. Pôvodný odhad na premiestnenie systému bol jeden až dva dni. V piatok 02.05.2008 MI sprevádzkoval systém na inom servery a upovedomil ostatných členov tímu. Napriek tomu, že programátori JT a PH vyvíjali na svojich lokálnych pracovných staniciach (v rámci možností), prišli sme zhruba o necelé dva dni.

  - V pondelok 05.05.2008 upravoval PH posledné nedostatky systému. Večer krátko pred dokončením úprav prišiel o celodennú prácu, pretože zlyhalo spojenie so serverom a súbor na ktorom pracoval sa prepísal na 0 bajtov. Posledná záloha súbor bola stará dva dni. Odhadujeme že implementácia bude ukončená v priebehu 06.05.2008.

- Následky problémov:

  - Uvedené problémy spôsobili oneskorenie testovania. Testovanie malo podľa pôvodného plánu začať v pondelok 05.05.2008. Oneskorenie ukončenia implementácie spôsobilo aj oneskorenie vypracovania používateľskej príručky pre testerov. Testerov z odborného praktika sme o presune testovania informovali. Odhadujeme, že testovanie začne vo štvrtok 08.05.2008.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Vytvorenie používateľskej príručky celého systému | ASAP | LN | Z |
| 21.2 | Doplnenie chýbajúcich častí dokumentácie a jej skompletizovanie | ASAP | AP | Z |
| 21.3 | Testovanie systému | ASAP | AP | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na stretnutí sme prebrali problémy, s ktorými sme sa stretli v uplynulom týždni. Zhrnuli sme následky týchto problémov.

Hlavná téma:	Záverečné stretnutie

Poradové číslo stretnutia:	22

Dátum stretnutia:	13.05.2008

Čas stretnutia:	10:00

Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio

Prítomný:	Ing. Miroslav Galbavý (MG)

Bc. Pavol Humay (PH)

Bc. Michal Ivanič (MI)

Bc. Lukáš Nemčík (LN)

Bc. Andrej Piňák (AP)

Bc. Juraj Tomaschek (JT)

Stretnutie viedol:	Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:	Bc. Andrej Piňák

Kontrola a hodnotenie plnenia úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Implementácia zobrazovania požiadaviek | 24.04.2008 | PH | U |
| 18.1 | Tvorba dokumentácie k publikácii rozvrhov z tex súboru | 13.05.2008 | AP | R |
| 19.1 | Vypracovanie testovacích scenárov | ASAP | LN, AP | U |
| 19.2 | Vypracovanie jednoduchej používateľskej príručky | ASAP | AP | U |
| 20.1 | Zozbierať materiály o bezpečnosti databázového systému PostgreSQL | ASAP | LN | U |
| 21.1 | Vytvorenie používateľskej príručky celého systému | ASAP | LN | R |
| 21.2 | Doplnenie chýbajúcich častí dokumentácie a jej skompletizovanie | ASAP | AP | R |
| 21.3 | Testovanie systému | ASAP | AP | R |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Záznam zo stretnutia

- Prebrali sme dokončenie implementácie:

  - Implementácia bola ukončená v utorok 06.05.2008. PH oznámil všetkým členom tímu FÉNIX oficiálne ukončenie implementácie systému.

  - Vo štvrtok 08.05.2008 AP dokončil používateľskú príručku pre testerov. Na systéme pre tvorbu rozvrhov vytvoril používateľské kontá pre študentov odborného praktika. Všetci študenti dostali administrátorské práva, aby mohli otestovať kompletne celý systém, vrátane vytvárania používateľských profilov.

- Prebrali sme stav testovania:

  - Študenti z odborného praktika ešte nezačali testovať systém.

  - AP čiastočne otestoval systém. Ešte je potrebné otestovať zber a prezeranie požiadaviek a celé testovanie zdokumentovať.

- Prebrali sme možné rozšírenia systému, ktoré by sa mohli v budúcnosti realizovať:

  - Vyhľadávanie voľných miestností pre zadaný počet študentov v určitom termíne .

  - Publikovanie rozvrhov z tex súboru.

- Prebrali sme odovzdanie a prezentáciu projektu:

  - Projekt treba odovzdať do 20.05.2008 14:00 vedúcemu tímu.

  - Projekt odovzdáme v dvoch tlačených kópiách.

  - Treba doplniť web prezentáciu tímu a jej finálnu verziu pripraviť na archiváciu podľa pokynov na stránke pani Prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. Web prezentácia tímu bude odovzdaná tiež na CD, ktoré bude súčasťou odovzdávaného projektu.

  - Treba sa dohodnúť s tímom ZeroSeven na predvádzaní projektov.

  - S týmom ZeroSeven si vzájomne dodáme dokumentáciu. Bude potrebné vypracovať posudok na projekt tímu ZeroSeven.

  - Pred prezentáciou bude potrebné navrhnúť a vytlačiť plagát a letáky.

  - Na finálnej prezentácií produktu by sa mali zúčastniť všetci členovia tímu.

  - Prezentovať bude JT. Ďalší prezentujúci sa určí neskôr.

Rozdelenie úloh

| Úloha | Zadanie úlohy | Termín | Poverený | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Ukončenie práce a odovzdanie projektu | 20.05.2008 | Celý tím | Z |
| 22.2 | Dohodnutie termínu predvádzania systému tímu ZeroSeven | ASAP | AP | Z |
| 22.3 | Príprava prezentácie, vytvorenie plagátu a letákov | 10.06.2008 | Celý tím | Z |

Stav: Z – zadaná, R – rozpracovaná, U - ukončená

Zhrnutie stretnutia

Na poslednom stretnutí sme zhrnuli implementáciu projektu a testovanie. Venovali sme sa hlavne odovzdaniu projektu a jeho prezentácii.