SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 16 Bratislava 4

ZNALOSTI

Báza znalostí a zručností študentov

PONUKA

Bc. Pavol Humay 	Bc. Michal Ivanič	Bc. Lukáš Nemčík

Bc. Andrej Piňák	Bc. Matej Svetlík	Bc. Juraj Tomaschek

Dátum: 1.10.2007 					Tím 18 <andrej.pinak@gmail.com>

1 Úvod

Účelom tohto dokumentu je predstavenie členov nášho tímu a uvedenie našich predstáv o projekte. Zdôvodníme prečo chceme projekt riešiť a ako ho budeme riešiť. Opíšeme prvotnú analýzu problému a hrubý plán projektu. Uvedieme alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na hardvérové a softvérové vybavenie. Uvedieme týždenný rozvrh všetkých členov tímu, v ktorom sú prehľadne vyznačené všetky prednášky, cvičenia a možné alternatívy stretnutí tímu.

2 Zadanie

ZNALOSTI - Báza znalostí a zručností študentov

Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Ing. Anna Považanová
Užitočné predmety: Pokročilé databázové technológie, Manažment v softvérovom inžinierstve

Je prirodzené, že študent prichádza na univerzitu s určitou predstavou o možnosti nadobudnúť predovšetkým vedomosti a zručnosti v odbore, ktorý si vybral a chce sa v ňom uplatniť v budúcnosti, prípadne už počas štúdia. Okrem toho, že sa mu to viac alebo menej darí, dozrieva a formuje sa ako človek. Formuje sa jeho profesijný profil, charakter, zmysel pre povinnosť a pre spoluprácu. Charakter a rozsah projektov či už je to v komerčnej oblasti alebo vo výskume ukazuje, že potreba schopnosti spolupracovať je veľmi dôležitá. Samotná spolupráca si dnes už nevyžaduje potrebu sedieť v jednej miestnosti, ale predpokladá určitú vyváženosť vedomostí, zručností a vzájomnej ústretovosti. To do veľkej miery predurčuje úspešnosť pracovných tímov v praxi. Obdobie štúdia na vysokej škole dáva možnosť všetky tieto schopnosti vysledovať a prípadne využiť pri výbere študentov do projektov, prípadne pri odporučení na študijné stáže a podobne. Rovnako ako sú tieto informácie dôležité pre učiteľov, sú užitočné aj pre študentov, napríklad pri vytváraní tímov na študentské súťaže, projekty ,stáže a podobne.

K tomu je potrebný informačný systém, ktorý by zaznamenával (bol by schopný zaznamenávať) takéto informácie zrozumiteľne a využiteľne vyhodnocoval a poskytoval ich vo vhodnej forme.

Pri návrhu a realizácii takéhoto projektu je potrebné umožniť:

- získavanie a zaznamenávanie informácií z rôznych zdrojov (analýzou študijných výsledkov, poznámkami cvičiacich, od samotných študentov- prax, osvedčenia, znalosti technológií atď.)

- umožniť rôzne prístupy - e-mail, web

- využitie (a sprístupnenie) systému pri predmetoch, v ktorých sa predpokladá tímová práca, väčšie projekty

- spoluprácu s inými systémami (najmä spoluprácu s akademickým informačným systémom, resp. so systémom YONBAN)

Takto získaný systém by výrazným spôsobom prispeje ku zvýšeniu efektivity rozhodovania.

3 Predstavenie tímu

Náš tím  tvorí šesť členov: Bc. Pavol Humay, Bc. Michal Ivanič, Bc. Lukáš Nemčík, Bc. Andrej Piňák, Bc. Matej Svetlík a Bc. Juraj Tomaschek. Všetci členovia sú absolventi bakalárskeho štúdia na FIIT STU v študijnom programe Informatika. Všetci okrem Mateja Svetlíka teraz študujú na študijnom programe Informačné systémy. Matej Svetlík študuje na študijnom programe Softvérové inžinierstvo.

Všetci členovia tímu nadobudli počas bakalárskeho štúdia bohaté vedomosti zo všetkých vyštudovaných predmetov. Pri tvorbe projektu budeme využívať najmä vedomosti, ktoré sme získali na týchto predmetoch: Princípy softvérového inžinierstva, Databázové systémy 1, Objektovo orientované programovanie a Manažment bezpečnosti informačných technológií.  Okrem informatických vedomostí ovládajú všetci členovia tímu anglický jazyk a to na veľmi dobrej úrovni.

Svoje vedomosti členovia tímu rozšíria už počas prebiehajúceho semestra a to najmä v predmetoch Pokročilé databázové technológie, Bezpečnosť a manažment informačných systémov, Bezpečnosť počítačových systémov, Architektúra informačných systémov a Manažment v softvérovom inžinierstve.

Bc. Pavol Humay

Programuje v programovacích jazykoch C, C++, C#, PHP a HTML. Má bohaté skúsenosti s databázovým prostredím MySQL a jazykom SQL. V akademickom roku 2005/2006 získal písomnú pochvalu od prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. Takúto poctu si vyslúžil vynikajúcimi výsledkami počas semestra v predmete Funkcionálne a logické programovanie, kde preukázal výbornú znalosť jazykov LISP a PROLOG. Znalosť UML je samozrejmou. Má skúsenosti s administráciou Windows 2003 Server. Absolvoval prvý semester CISCO.

Bc. Michal Ivanič

Počas bakalárskeho štúdia získal kvalitné poznatky z programovania v jazyku C a C++. Ovláda tiež jazyk C#. Internetové aplikácie programuje v jazyku PHP, s ktorým pracuje už takmer sedem rokov a dá sa povedať, že je PHP expertom. Má tiež bohaté skúsenosti s databázovým prostredím MySQL, Postgre SQL a MS Access. Pracoval na viacerých komerčných internetových aplikáciách (všeobecné internetové riešenia a aplikácie), kde získal skúsenosti z tímovej práce. Má pokročilé shopnosti s administráciou Windows serverov. Absolvoval dva prvé semestre CISCO.

Bc. Lukáš Nemčík

Veľmi aktívny študent, ktorý programuje v jazykoch C, C++ a Java. Počas štúdia sa naučil riešiť predovšetkým väčšie úlohy a zdokonalil sa v dekompozícii problému. S jazykom Java má aj profesionálne skúsenosti. Špecializuje sa na tvorbu aplikácií v J2EE (framework Wicket (klientská časť), EJB (Enterprise Java Beans - middleware), Spring, perzistencia cez Hibernate). Všetky uvedené technológie sú vhodné pre tvorbu zadaného projektu. Má skúsenosti aj s databázovým systémom MS Access a MySQL. Samozrejme ovláda SQL a UML.

Bc. Andrej Piňák

Počas štúdia na FIIT STU si prehĺbil vedomosti jazyka C++. Počas bakalárskeho štúdia získal výborné poznatky z návrhu relačných databázových systémov. Má skúsenosti s MS Access a Oracle. V súčasnosti skúma databázový systém HSQLDB (vhodný pre mobilné riešenia). Preferuje programovanie v jazyku Java a tvorbu aplikácií na platforme J2EE. Profesionálne sa venuje programovaniu v jazyku Java, JSP, SQL a ABAP (SAP aplikácie). Má tiež profesionálne skúsenosti s administráciou Windows 2003 Server. Tiež má pracovné skúsenosti z oblasti prevádzkovania informačného systému.

Bc. Matej Svetlík

Už takmer dva roky sa profesionálne venuje programovaniu v jazykoch PHP, JavaScript, HTML a SQL. Má profesionálne skúsenosti z návrhu databáz. Má prehľad o architektúre informačných systémov, či už sa jedná o softvérovú alebo hardvérovú časť systému. Ovláda tiež programovacie jazyky C, C++ a Java. Má dlhodobé skúsenosti s databázovým systémom Oracle a MySQL. Počas svojho profesionálneho pôsobenia si osvojil prácu v tíme. Operačné systémy Linux ovláda na veľmi dobrej úrovni. Má tiež skúsenosti s administráciou Windows 2003 Server.

Bc. Juraj Tomaschek

Počas štúdia na FIIT STU sa naučil programovať v jazykoch C, C++, C# a Java. Na predmete Objektovo orientované programovanie si prehĺbil znalosti z objektovo orientovaného návrhu aplikácií. Je expertom na MS Access. Momentálne sa učí vytvárať internetové aplikácie pomocou J2EE (JSP) v kombinácií s databázovým systémom Oracle. Má skúsenosti s prácou v zahraničí a aktívne ovláda nemčinu a angličtinu. Medzi jeho záľuby patrí aj programovanie OpenGL aplikácií.

4 Výhody tímu

- už pri tvorbe ponuky sa prejavil tímový duch, keď všetci členovia vytvorili ponuku spoločnými silami

- skúsenosti z oblasti tvorby webu, databáz a bezpečnosti informačných technológií

- skúsenosti s prácou v tíme

- skúsenosti s reálnymi projektmi

- členovia tímu sa veľmi dobre poznajú a preto zaniká možnosť nezhôd

5 Motivácia

Na fakultu prichádza každý rok veľké množstvo študentov, ktorí majú rôzne znalosti  a skúsenosti v oblasti informačných technológií. Tieto vedomosti si počas štúdia rozširujú teoreticky, ale aj prakticky vypracovávaním školských zadaní a projektov. Študenti majú možnosť zvoliť si voliteľné predmety a tak sa v niektorých oblastiach vzdelávajú viac ako iní študenti. Takto si skupiny študentov obohacujú svoje vedomosti v rôznych oblastiach.

Niektorí študenti navyše počas štúdia pôsobia v rôznych firmách, kde pracujú na rozličných projektoch. Takto sa stretávajú s bežnou praxou informatika a získavajú skúsenosti z rôznych sfér informatiky. Veľakrát pracujú so systémami, o ktorých sa v škole nevyučuje. Účelom univerzity totiž nie je poskytnúť podrobné vedomosti o konkrétnych produktoch (vývojových prostrediach, databázových systémoch a pod.), ale v prvom rade poskytnúť univerzálne informácie.

Veľa študentov už počas štúdia získava rôzne certifikáty, zúčastňuje sa študentských stáží a využíva študentský program Erasmus.

Z predchádzajúcich odsekov vyplýva, že nie je možné zaradiť všetkých študentov do jednej univerzálnej vedomostnej skupiny. Každý študent je iný, má iné znalosti a skúsenosti. Práve tento poznatok sa dá využiť napríklad na vytváranie tímov pre rôzne súťaže a projekty. Aby to bolo možné, potrebujeme vedieť podrobné informácie o každom študentovi. Preto je potrebné vytvoriť systém, ktorý by takéto informácie obsahoval. Informácie v systéme utvoria prehľad o vedomostiach študentov, čo pomôže pedagógom fakulty ale aj študentom.

6 Ponuka riešenia

Našim cieľom je vytvoriť funkčný systém, ktorý bude obsahovať databázu študentov, v ktorej budú uložené informácie o schopnostiach študentov. V databáze bude uvedené čo študent dokáže a na akej úrovni to dokáže. K dátam budú mať prístup pedagógovia a študenti. Vytvorený systém chceme uviesť do prevádzky už budúci rok.

Za hlavné ciele nášho projektu považujeme:

- bezpečnosť

Je dôležité, aby bola dodržaná ochrana osobných údajov. Je nutné vytvoriť autorizovaný prístup k dátam.

- dostupnosť

Systém musí byť dostupný všetkým pedagógom a študentom. Dostupnosť systému by mala byť nepretržitá od spustenia systému.

- spoľahlivosť

Spoľahlivosť považujeme za veľmi dôležitú. Preto spravíme všetko preto, aby bol výsledný systém bezporuchový.

- používateľskú prívetivosť

Chceme aby používateľské rozhranie vytvoreného systému bolo jednoducho ovládateľné, príjemné a pekné.

- finančná nenáročnosť

Na tvorbu systému použijeme iba softvér, ktorý sa používa v škole. Softvér, ktorý sa v škole nenachádza nahradíme voľne dostupným softvérom.

- kompatibilita

Na univerzite je v prevádzke Akademický informačný systém (skr. AIS). Nami vytváraný systém sa pokúsime navrhnúť tak, aby sa dal prepojiť s AIS.

- rozšíriteľnosť

Náš systém sa bude neskôr meniť a rozvíjať podľa potrieb fakulty. Preto musí byť náš systém jednoducho rozšíriteľný.

- čitateľnosť

Náš systém musí byť ľahko čitateľný. Čitateľnosť sa týka zdrojových textov a dokumentácie.

7 Hrubý návrh

Najskôr musíme zvážiť, ako naplníme databázu dátami. Najlepším riešením je importovať zoznam všetkých študentov spolu s ich zapísanými a absolvovanými predmetmi z už existujúcej databázy. Zvyšné dáta (spresníme v analýze) sa budú zadávať „ručne“. Po skončení každého akademického roka sa databáza doplní o zapísané predmety nasledujúceho akademického roka. Import dát z iných databáz bude zabezpečovať samostatná časť systému.

Dáta v databáze budú delené do niekoľkých skupín. Niektoré dáta budú prístupné iba pedagógom (napríklad hodnotenia predmetov). Delenie dát a prístup k nim podrobne rozpracujeme v analýze problému.

Systém bude umožňovať rýchle filtrovanie údajov podľa zvolených kritérií. Táto možnosť umožní nájsť študenta s presne definovanými požiadavkami.

Systém musíme vytvoriť tak, aby bol jednoducho pochopiteľný a ovládateľný. Používateľské rozhranie bude zobrazované v internetovom prehliadači (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera atď.). Používateľ sa bude orientovať pomocou prehľadného menu. Štruktúru obrazovky navrhneme až pred fázou implementácie.

8 Predpokladané zdroje

Pri výbere zdrojov vychádzame z našich skúseností z oblasti tvorby informačných systémov.

Softvérové prostriedky

- na tvorbu dokumentácie použijeme kancelársky balík OpenOffice 2.2 alebo MS Office 2003

- na tvorbu modelov využijeme jeden zo systémov Rational Rose, MS Visio 2007 alebo nástroj na tvorbu UML integrovaný vo vývojovom prostredí NetBeans

- ako databázový server použijeme buď MySQL alebo Oracle

- aplikáciu naprogramuje buď v PHP (aplikačný server Apache) alebo JSP (JSP je súčasťou J2EE – aplikačný server JBoss AS alebo Apache Tomcat). Všetky uvedené systémy sú voľne dostupné

- ak sa rozhodneme pre PHP, tak zdrojový kód budeme písať v kednom z voľne šíriteľných programom (Notepad++, PSPAD)

- ak sa rozhodneme pre JSP, tak aplikáciu budeme písať vo vývojovom prostredí  NetBeans (voľne šíriteľný)

- ako serverový operačný systém použijeme buď MS Windows 2003 Server, MS Windows 2000 Server alebo niektorú z distribúcií Linuxu.

Hardvérové prostriedky

Pre vývoj a prevádzku vytváraného informačného systému budeme potrebovať server s minimálnou konfiguráciou:

- procesor Pentium 4

- operačná pamäť 512 MB, v prípade použitia databázy Oracle minimálne 1 GB

- 2 GB priestoru na disku

Údaje sú iba orientačné. Presné požiadavky budeme vedieť až po dôkladnej analýze.

9 Zoradenie tém podľa priority

1, Tvorba rozvrhov (ROZVRH)

2, Distribuovaný systém na riešenie symetrickej hry

3, Simulácia a vizualizácia osvetlenia budov pre architektov so zameraním na samostatne stojace budovy v horách (BUDOVY)

4, Robocup – nové stratégie (RoboCup S)

10 Predbežný plán

| Zimný semester | Týždeň | Činnosť |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Vytvorenie tímu, registrácia projektu, vypracovanie ponuky |
|  | 2 | Odovzdanie ponuky |
|  | 3 | Vytvorenie našej internetovej stránky |
|  | 4 | Analýza problému |
|  | 5 | Analýza problému a špecifikácia požiadaviek |
|  | 6 | Analýza problému a špecifikácia požiadaviek, návrh riešenia |
|  | 7 | Prehodnotenie a dokončenie práce z predchádzajúcich troch týždňov |
|  | 8 | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešeniam, rozdelenie úloh na tvorbu prototypu |
|  | 9 | Odovzdanie posudku analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia iného tímu, tvorba prototypu |
|  | 10 | Dopracovanie zistených nedostatkov, tvorba prototypu |
|  | 11 | Implementácia prototypu |
|  | 12 | Odovzdanie prototypu, dokumentácie a prezentácia prototypu |
| Letný semester | 1 | Prehodnotenie práce v zimnom semestri, prípadné zapracovanie nových nápadov, odovzdanie posudku prototypu iného tímu, plánovanie a rozdelenie úloh v tíme. |
|  | 2 | Podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku |
|  | 3 - 7 | Implementácia, postupná integrácia, overovanie výsledku, tvorba dokumentácie |
|  | 8 - 9 | Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu |
|  | 10 - 11 | Nasadenie do prevádzky, doplnenie dokumentácie |
|  | 12 | Odovzdanie celkového výsledku projektu |

11 Rozvrh členov tímu

|  |  | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Pon | Humay |  |  |  | @NP |  |  | @PDBT |  |  | TISVT |  | @VIS |  |  |
|  | Ivanič |  |  |  |  |  |  |  | @ZK |  | TISVT |  | @VIS |  |  |
|  | Nemčík |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TISVT |  | @VIS |  |  |
|  | Piňák |  |  |  |  |  |  | @PDBT |  |  | TISVT |  | @VIS |  |  |
|  | Tomaschek |  |  |  |  |  |  | @PDBT |  |  | TISVT |  | @VIS |  |  |
|  | Svetlík | APS |  |  |  |  |  |  |  |  | TSSVT |  | @VSS |  |  |
| Ut | Humay |  |  | Možný termín stretnutia tímu |  |  |  |  |  |  |  | BMIS |  | @BMIS |  |
|  | Ivanič | BPS |  |  |  |  | @PDBT |  |  | @BPS |  | BMIS |  | @BMIS |  |
|  | Nemčík | BPS |  |  |  |  | @PDBT |  |  | @BPS |  | BMIS |  | @BMIS |  |
|  | Piňák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BMIS |  | @BMIS |  |
|  | Tomaschek |  |  |  |  |  |  |  | @KSS |  |  | BMIS |  | @BMIS |  |
|  | Svetlík |  |  |  |  |  |  |  |  | MSI |  | @MSI |  |  |  |
| Str | Humay | NS |  |  |  | PDBT |  | @NS |  |  |  |  | Možný termín stretnutia tímu |  |  |
|  | Ivanič |  |  |  |  | PDBT |  | ZK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemčík | NS |  |  |  | PDBT |  | @NS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piňák | NS |  | @NS |  | PDBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomaschek | NS |  | KSS |  | PDBT |  | @NS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlík |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FS |  |  |  |  |
| Štv | Humay | Možný termín stretnutia tímu |  |  | NP |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |
|  | Ivanič |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |
|  | Nemčík |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |
|  | Piňák |  |  |  | Vinf |  |  | @Vinf |  |  | AIS |  |  |  |  |
|  | Tomaschek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIS |  |  |  |  |
|  | Svetlík |  |  |  | NP |  |  |  | ASS |  |  |  |  |  |  |
| Pi | Humay | 2 |  |  | Možný termín stretnutia tímu |  |  |  |  |  | Možný termín stretnutia tímu |  |  |  |  |
|  | Ivanič |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemčík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piňák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomaschek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetlík | @NP |  |  |  |  |  |  | @FS |  |  |  |  |  |  |