SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 4

Systém pre podporu tvorby rozvrhov

Tvorba informačného systému v tíme

Dokumentácia k riadeniu projektu

Vedúci projektu:	Členovia tímu:

Ing. Miroslav Galbavý	Bc. Pavol Humay	Bc. Michal Ivanič

Ročník: 1.	Bc. Lukáš Nemčík	Bc. Andrej Piňák

Dátum: 20.05.2008		Bc. Juraj Tomaschek

Obsah

1	Úvod	3

2	Ponuka	3

3	Plánovanie projektu	4

3.1	Zimný semester	4

3.2	Letný semester	5

4	Úlohy členov tímu	7

4.1	Roly členov tímu v zimnom semestri	7

4.2	Prehľad splnených úloh za zimný semester	8

4.3	Roly členov tímu v letnom semestri	9

4.4	Prehľad splnených úloh za letný semester	9

5	Zápisy zo stretnutí	10

6	Posudok konkurenčného tímu	10

7	Reakcia na posudok tímu ZeroSeven	10

7.1	Formálna stránka	11

7.2	Obsahová stránka	11

7.2.1	Dokumentácia riadenia	11

7.2.2	Dokumentácia k projektu	11

8	Posudok na dokumentáciu tímu ZeroSeven	12

9	Posudok k prototypu od tímu ZeroSeven	12

10	Posudok k prototypu tímu ZeroSeven	12

11	Prílohy	13

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Príloha D

Príloha E

Príloha F

# Úvod

Táto časť dokumentu obsahuje postupy, princípy a údaje o priebehu plánovania a vývoja projektu. Za úvodom nasleduje poznámka k ponuke, ktorú sme predložili.

Tretia kapitola dokumentu popisuje postup, ktorým sme dospeli k súčasnému štádiu projektu, a to v podobe plánov, ktoré zachytávajú postupnosť úloh. Štvrtá časť tohto dokumentu obsahuje úlohy jednotlivých členov tímu v procese vypracovania projektu. V poslednej kapitole sú skrátené verzie zápisov zo stretnutí skompletizovaných v čase uzávierky dokumentácie.

# Ponuka

Ponuka, ktorú sme predložili na začiatku semestra nebola vypracovaná pre projekt Rozvrhy ale pre projekt Znalosti, ktorý nám nebol pridelený. Ponuka sa kvôli prehľadnosti dokumentu nachádza v prílohe A.

# Plánovanie projektu

Kapitola obsahuje prehľad plánov prác na projekte, podľa ktorých sme postupovali v oboch semestroch.

Pri plánovaní sme používali voľne dostupný systém dotProject, ktorý sme používali počas celej doby trvania projektu.

## Zimný semester

Plánovanie začalo od prvého týždňa zimného semestra. Koncom ôsmeho týždňa semestra došlo k uzavretiu prvej fázy projektu v rámci ktorej bolo treba odovzdať prvú časť dokumentácie.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza plán na zimný semester, ktorý sme stanovili po zadaní projektu.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 1. | Zloženie tímu, predbežné rozdelenie úloh, výber témy, vypracovanie ponuky. |
| 2. | Odovzdanie ponuky, zaobstaranie študijných materiálov, distribúcia týchto materiálov medzi všetkých členov tímu. |
| 3. | Prvé stretnutie tímu, oboznámenie sa s problematikou, analýza súčasného stavu. |
| 4. | Analýza existujúceho riešenia, vytvorenie tímovej internetovej stránky, predbežná špecifikácia požiadaviek na systém. |
| 5. | Podrobné naštudovanie materiálov, podrobná analýza a špecifikácia |
| 6. | Došpecifikovanie požiadaviek na systém a návrh riešenia – funkcionalita, logický model údajov. |
| 7. | Tvorba dokumentu - Analýza existujúceho systému, špecifikácia požiadaviek a návrh riešenia. |
| 8. | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia, vypracovanie posudku iného tímu. |
| 9. | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu |
| 10. | Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí, implementácia prototypu vybraných častí. |
| 11. | Implementácia prototypu vybraných častí. |
| 12. | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu. |

Tab. 3.1 Plán projektu vytvorený na začiatku semestra

V piatom týždni sme plán projektu upravili podľa aktuálnych potrieb.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 5. | Podrobné naštudovanie materiálov, podrobná analýza, vytvorenie logického modelu údajov. Zhrnutie doterajšej práce a tvorba dokumentácie k riadeniu projektu. |
| 6. | Došpecifikovanie požiadaviek na systém a návrh riešenia – funkcionalita, vytvorenie fyzického modelu, tvorba dokumentácie. |
| 7. | Tvorba dokumentu - Analýza existujúceho systému, špecifikácia požiadaviek a návrh riešenia. Doplnenie dokumentácie k riadeniu projektu. |
| 8. | Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia, vypracovanie posudku iného tímu. Vytvorenie databázy v prostredí PostGreSQL podľa vytvoreného fyzického modelu. |
| 9. | Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu, návrh a tvorba prototypu. |
| 10. | Dopracovanie zistených nedostatkov, implementácia prototypu vybraných častí. |
| 11. | Implementácia prototypu vybraných častí a testovanie prototypu. |
| 12. | Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu, vypracovanie a odovzdanie posudku prototypu iného tímu. |

Tab. 3.2 Plán projektu vytvorený v piatom týždni semestra

## Letný semester

V prvom týždni letného semestra sme vypracovali predbežný plán na celý semester.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 1. | Prerozdelenie úloh v tíme. Určenie hlavných cieľov pre tento semester. |
| 2. | Analýza dátového modelu, ktorý sme použili v zimnom semestri. Navrhnutie zmien, ak si ich vyžaduje. |
| 3. | Analýza formulárov na zber požiadaviek od pedagógov. Ak súčasný dátový model nezodpovedá formulárom navrhnúť ďalšie zmeny. |
| 4. | Upravenie dátového modelu do finálnej podoby. Naplnenie databázy novými dátami. |
| 5. | Návrh vzhľadu formulárov a možnosti zadávania údajov do týchto formulárov. Rozdelenie programátorských prác. |
| 6. | Implementácia zberu časových preferencií od pedagógov. |
| 7. | Implementácia prezerania zberu časových preferencií. |
| 8. | Implementácia zberu požiadaviek od pedagógov. |
| 9. | Implementácia prezerania požiadaviek. |
| 10. | Ukončenie implementácie systému. Tvorba používateľskej príručky a kompletizácia dokumentácie. |
| 11. | Odovzdanie dokumentácie a začiatok testovania. |
| 12. | Testovanie systému. Oprava nájdených chýb. Doplnenie dokumentácie o výsledky testovania. Kompletizácia celého projektu. |
| 13. | Finálne skompletizovanie celého projektu a príprava na odovzdanie. |

V piatom týždni sme plán projektu upravili podľa aktuálnych potrieb.

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 5. | Dokončenie úprav databázy. Dokončenie analýzy formulárov. Rozdelenie programátorských prác. |
| 6. | Implementácia zberu časových preferencií od pedagógov. Dokončenie analýzy bezpečnosti celého systému. |
| 7. | Ukončenie implementácie zberu časových preferencií od pedagógov. Začiatok implementácie prezerania zberu časových preferencií. |
| 8. | Implementácia zberu požiadaviek od pedagógov. Príprava testovania doteraz vytvorených častí systému. |
| 9. | Dokončenie implementácie zberu požiadaviek od pedagógov. Implementácia prezerania požiadaviek. Priebežné testovanie systému. |
| 10. | Ukončenie implementácie systému. Tvorba používateľskej príručky a kompletizácia dokumentácie. |
| 11. | Odovzdanie dokumentácie a začiatok kompletného testovania. |
| 12. | Testovanie systému. Oprava nájdených chýb. Doplnenie dokumentácie o výsledky testovania. Kompletizácia celého projektu. |
| 13. | Finálne skompletizovanie celého projektu a príprava na odovzdanie. |

Vo ôsmom týždni sme plán opäť upravovali:

| Týždeň | Úlohy |
| --- | --- |
| 8. | Dokončenie implementácie zberu časových preferencií. Začiatok implementácie prezerania časových preferencií. Implementácie zberu a prezerania požiadaviek. |
| 9. | Dokončenie celej implementácie. Priebežné testovanie systému. |
| 10. | Ukončenie implementácie systému. Tvorba používateľskej príručky a kompletizácia dokumentácie. |
| 11. | Odovzdanie dokumentácie a začiatok kompletného testovania. Poskytnutie používateľskej príručky testerom z odborného praktika. |
| 12. | Testovanie systému. Oprava nájdených chýb. Doplnenie dokumentácie o výsledky testovania. Kompletizácia celého projektu. |
| 13. | Finálne skompletizovanie celého projektu a príprava na odovzdanie. Dohodnutie termínu predvádzania projektu tímu ZeroSeven. |

# Úlohy členov tímu

V súvislosti s doterajšou činnosťou bolo potrebné zašpecifikovať určité funkcie v rámci tímu, ktoré umožnili lepšie rozdeľovanie a plnenie úloh. Aj keď je pravda, že v zimnom semestri sa nachádzalo ešte veľa úloh, ktoré vyžadovali riešenie všetkých členov tímu, v letnom semestri sa predpokladá väčšie využitie takto špecifikovaných rolí.

## Roly členov tímu v zimnom semestri

| Člen tímu | Rola |
| --- | --- |
| Bc. Andrej Piňák | Vedúci tímu, analytik, správca dokumentácie |
| Bc. Pavol Humay | Zástupca vedúceho tímu, správca databázy, analytik |
| Bc. Lukáš Nemčík | Tvorba dokumentácie, testovanie systému, bezpečnosť systému |
| Bc. Michal Ivanič | Administrátor dotProject, Trac a SubVersion, programátor |
| Bc. Matej Svetlík | Programátor, analytik |
| Bc. Juraj Tomaschek | Správca internetovej stránky, prezentovanie tímu, testovanie systému |

## Prehľad splnených úloh za zimný semester

| Člen tímu Splnená úloha | Bc. Pavol Humay | Bc. Lukáš Nemčík | Bc. Michal Ivanič | Bc. Andrej Piňák | Bc. Matej Svetlík | Bc. Juraj Tomaschek | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponuka – predpokladané zdroje, osobná charakteristika | 17% | 17% | 17% | 15% | 17% | 17% | 100% |
| Príprava ponuky vo forme dokumentácie | 8% | 8% | 8% | 60% | 8% | 8% | 100% |
| Kompletizácia ponuky, tlač a odovzdanie | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| Vytvorenie šablóny pre zápis zo stretnutia |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| Písanie zápisov zo stretnutí | 17% | 17% |  | 32% | 17% | 17% | 100% |
| Oživovanie pôvodného systému |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| Vytvorenie podporných nástrojov pre projektovanie (dotProject, Trac, SubVersion) |  |  | 100% |  |  |  | 100% |
| Analýza predchádzajúceho riešenia | 16% | 18% | 16% | 18% | 18% | 14% | 100% |
| Tvorba logického modelu | 25% |  |  | 50% | 25% |  | 100% |
| Návrh a správa tímovej webstránky |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Vytvorenie podrobného plánu v zimnom semestri | 100% |  |  |  |  |  | 100% |
| Testovanie existujúceho systému | 10% |  | 40% |  | 20% | 30% | 100% |
| Vytvorenie dokumentácie k riadeniu |  | 20% |  | 80% |  |  | 100% |
| Tvora projektovej dokumentácie k prvému kontrolnému bodu |  | 35% |  | 65% |  |  | 100% |
| Kompletizácia projektovej dokumentácie |  |  |  | 100% |  |  | 100% |

## Roly členov tímu v letnom semestri

Po ukončení zimného semestra zanechal Bc. Matej Svetlík štúdium. Museli sme prerozdeliť úlohy v tíme, aby sme zabezpečili eliminovanie jeho straty.

| Člen tímu | Rola |
| --- | --- |
| Bc. Andrej Piňák | Vedúci tímu, analytik, správca dokumentácie, správa databázy |
| Bc. Pavol Humay | Zástupca vedúceho tímu, analytik, programátor |
| Bc. Lukáš Nemčík | Tvorba dokumentácie, bezpečnosť systému, testovanie systému |
| Bc. Michal Ivanič | Administrátor, hlavný programátor |
| Bc. Juraj Tomaschek | Správca internetovej stránky, prezentovanie tímu, testovanie systému, programovanie |

## Prehľad splnených úloh za letný semester

| Člen tímu Splnená úloha | Bc. Pavol Humay | Bc. Lukáš Nemčík | Bc. Michal Ivanič | Bc. Andrej Piňák | Bc. Juraj Tomaschek | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Písanie zápisov zo stretnutí | 17% | 17% | 17% | 33% | 17% | 100% |
| Analýza dátového modelu | 10% |  |  | 80% | 10% | 100% |
| Analýza bezpečnosti systému |  | 100% |  |  |  | 100% |
| Analýza formulárov | 15% |  | 20% | 30% | 35% | 100% |
| Analýza zobrazovania požiadaviek | 50% |  | 50% |  |  | 100% |
| Upravenie databázy (verziovanie) |  |  |  | 100% |  | 100% |
| Vypracovanie dokumentov k bezpečnosti systému |  | 100% |  |  |  | 100% |
| Doplnenie a skompletizovanie dokumentácie riadenia projektu |  |  |  | 100% |  | 100% |
| Doplnenie projektovej dokumentácie |  |  |  | 100% |  | 100% |
| Implementácia zadávenia časových preferencií pedagógov |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Implementácia zobrazovania časových preferencií pedagógov | 100% |  |  |  |  | 100% |
| Implementácia zadávania požiadaviek od pedagógov |  |  | 100% |  |  | 100% |
| Implementácia prezerania požiadaviek od pedagógov |  |  | 100% |  |  | 100% |
| Implementácia priraďovania výučby pedagógom | 100% |  |  |  |  | 100% |
| Prerobenie správy používateľov kvôli novému dátovému modelu |  |  | 100% |  |  | 100% |
| Príprava testovania pre testerov z odborného praktika a yypracovanie používateľskej príručky pre testerov |  |  |  | 100% |  | 100% |
| Vytvorenie používateľskej príručky |  | 100% |  |  |  | 100% |
| Správa Web stránky |  |  |  |  | 100% | 100% |
| Priebežné testovanie | 20% | 10% | 20% | 30% | 20% | 100% |
| Administrácia servera |  |  | 100% |  |  | 100% |

# Zápisy zo stretnutí

V prílohe B sa nachádzajú zápisy vytvorené počas zimného a letného semestra.

# Posudok konkurenčného tímu

V prílohe C sa nachádza posudok od tímu ZeroSeven. Tento posudok sa vzťahuje k dokumentácii, ktorá bola vypracovaná v rámci prvej etapy odovzdávania v zimnom semestri.

# Reakcia na posudok tímu ZeroSeven

Po obdržaní posudku na náš navrhovaný systém sme vypracovali adekvátnu reakciu, v ktorej reagujeme na pripomienky tímu, ktorý vytváral posudok.

Členenie kapitol je totožné s členením posudku, ktorý sme mali k dispozícii.

## Formálna stránka

Podľa autorov posudku je dokumentácia písaná jednoduchou formou bez využitia technickejšej štylizácie textu. My sme sa v dokumentácii v prvom rade snažili vysvetliť problematiku zrozumiteľne a jasne. Preto sme zbytočne nepoužívali technické výrazy. Ďalší akademický rok bude v našej práci pravdepodobne pokračovať ďalší tím, ktorý si bude musieť nami vytvorenú dokumentáciu preštudovať. Jednoduchšie štylizovaný dokument sa bude lepšie čítať a tak sa zefektívni práca ďalšieho tímu.

## Obsahová stránka

### Dokumentácia riadenia

Zvýraznená časť textu predstavuje časť posudku tímu ZeroSeven, pod ktorou sa vždy nachádza reakcia na ňu.

Dokumentácia riadenia obsahuje vo väčšine prípadov vecné zápisy zo stretnutí, ktoré sú prehľadné, jasné, avšak miestami až veľmi všeobecné.

Niektoré zápisy na začiatku semestra boli všeobecnejšie. Avšak neskôr sme sa v tejto činnosti zlepšili a písali sme iba konkrétne údaje.

Použitie skratiek (iniciály) k menám je dobrá myšlienka, avšak v prevedení tejto dokumentácie riadenia mierne zbytočná, nakoľko boli skratky použité iba dvakrát.

Vôbec si nemyslíme, že je to zbytočné. A skratky neboli použité iba dvakrát. Skratky sme písali do tabuliek Kontrola a hodnotenie plnenia úloh a Rozdelenie úloh.

Chýba popis rozdelenia úloh. Takmer všade sa rozdeľujú úlohy medzi „všetkých“ – napriek tomu, že v dokumentácii je napísané, že individuálne rozdelenie úloh bude nasledovať v ďalšom semestri, konkrétnou deľbou práce si mohli vyskúšať členovia tímu túto činnosť už v predstihu.

Naštudovať problematiku si museli všetci členovia tímu. A doterajšie stretnutia boli venované iba analýze existujúcich riešení a analýze problematiky problémovej oblasti.

### Dokumentácia k projektu

Prakticky jedinou chybou analýzy je situácia, keď sa v dokumente jasne neodôvodňuje, prečo sa tím rozhodol pre vývoj nového systému (kapitola 3.7).

Neodôvodnili sme to priamo ale z textu vyplynulo, že prechádzajúce riešenie je niekoľkoročné nabaľovanie funkcionality a zdrojového kódu, ktoré je momentálne ťažko udržiavateľné a rozširovateľné.

Napriek tomu, že dokumentácia pomerne detailne rozoberá alternatívy kolízií a možností nastavení cvičení a prednášok, absentuje napríklad možnosť výberu predtermínov skúšok – tím Fénix tvrdí, že výber predtermínov v letnom semestri (keďže skúškové obdobie nasleduje ihneď po jeho ukončení) je bezpredmetný. Nie je to pravda, odporúčame nazrieť na skúškový model na iných školách.

Vychádzali sme zo situácie na FIIT a nie z modelov skúšania na iných školách. O modeloch skúšania iných škôl by sa mohlo veľmi dlho polemizovať.

Fyzický model je inkonzistentný – všetky názvy polí a tabuliek sú v slovenčine, až na tabuľku prihlásenia, kde sa používaný anglické názvy polí. Odporúčame túto nezrovnalosť odstrániť, poprípade popísať, prečo tak tomu je.

Nezrovnalosť vznikla spojením práce viacerých členov tímu a momentálne je už odstránená.

# Posudok na dokumentáciu tímu ZeroSeven

Posudok na dokumentáciu tímu ZeroSeven, ktorú odovzdali v zimnom semestri sme umiestnili do prílohy D.

# Posudok k prototypu od tímu ZeroSeven

Posudok k prototypu od tímu ZeroSeven sa nachádza v prílohe E.

# Posudok k prototypu tímu ZeroSeven

Posudok k prototypu tímu ZeroSeven sme kvôli prehľadnosti umiestnili do prílohy F

# Prílohy

Príloha A: Ponuka

Príloha B: Zápisy zo stretnutí

Príloha C: Posudok tímu ZeroSeven

Príloha D: Posudok na dokumentáciu tímu ZeroSeven

Príloha E: Posudok k prototypu od tímu ZeroSeven

Príloha F: Posudok k prototypu tímu ZeroSeven

- Príloha A

- Príloha B

- Príloha C

- Príloha D

- Príloha E

- Príloha F