Zápisnica č.8

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa 15.4.2009

Prítomní členovia: Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

Program:

- Stav prjektu

- Plán do budúceho budúceho stretnutia

K bodu 1.)

Stretnutie prebehlo v dohodnutom termíne, stredu 15.4.2009 o 15:00. Môžeme konštatovať, že väčšina fukncií systému, ktoré spôsobovali menšie komplikácie či už s rýchlosťou systému alebo v zobrazovaní web stránok, bola upravená na prijateľnú úroveň.

- Upravená hĺbka ukladania web stránok. Výsledkom je rýchlejšie zrkadlenie stánky na server.

- Ošetrený problém so spracovaním viacerých CSS súborov, ktoré sa nachádzajú na ukladanej web stránke. Výsledok, správne zobrazenie uloženej web stránky.

- Odstránený problém, ktorý vznikal, ak sa na stránke nachádzali rámce. Opäť, dosiahlo sa správne zobrazenie uloženej web stránky.

- Kontrola presmerovania, ktoré sa môže na sťahovanej stránke nachádzať. Konkrétne, 2 druhy:

  - window.location – presmerovanie, ktoré nastáva cez javascript. Užívateľovi sa oznámi, že na zadanej stránke sa nachádza nepodrovaný tag, kvôli ktorému sa web stránka nezobrazí správne.

  - Presmerovanie, ktoré je definované v meta tagu web stránky

- Pridaná kontrola sťahovaných súborov. Týmto sa zabránilo ukladaniu obejmných súborov, ktoré sa na niektorých stránkach môžu nachádzať už na prvej alebo druhej úrovni.

Pripomíname, že implementácia systému ukončená. Prebieha testovanie, ktoré bude zdokumentované v samostatnej kapitole.

K bodu 2.)

V rámci nasledujúceho stretnutia bude odprezentovaná aj dokumentácia projektu. Keďže to bude už 10. týždeň semestra, je to posledná šanca na drobné úpravy nedostatkov – najmä dokumentácie. Hlavným cieľom je teda dopracovať dokumentáciu do finálnej podoby.

Stretnutie prebehne v utorok, 21.4.2009 o 9:45.

Zapísal: František Januš