Zápisnica zo stretnutia č. 11

| Dátum: 25.2.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic |
| --- | --- |
| Nezúčastnení členovia: | Bc. Robert Čapla |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Peter Holic |

| Program stretnutia: | - Diskusia k stavu projektu a úlohám, ktoré je potrebné vykonať - Úprava fyzického modelu - Návrh algoritmov pre zobrazenie destinácii na mape pomocou postavičiek - Diskusia s vedúcim projektu |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

V predchádzajúcom období neboli zadané žiadne úlohy.

## Diskusia k stavu projektu a úlohám, ktoré je potrebné vykonať

Na začiatku stretnutia zúčastnení členovia prediskutovali stav projektu. Východiskom bola práca vykonaná v zimnom semestri, pripomienky vedúceho pedagóga a informácie získané od zadávateľa.

Členovia tímu sa uzhodli, že na projekte bude potrebné vynaložiť viacej úsilia hlavne zo začiatku semestra, pretože podľa požiadaviek zadávateľa je potrebné vypracovať prezentačnú vrstvu portálu do začiatku apríla.

## Návrh algoritmov pre zobrazenie destinácii na mape pomocou postavičiek

Pre zobrazenie postavičiek na mape bolo potrebné navrhnúť spôsob ich zoskupovania pre destinácie, kde sa vyskytuje viacero foriem cestovného ruchu a teda aj viacero rôznych postavičiek, ktoré ich majú reprezentovať. Odznelo viacero návrhov:

- Vytvorenie statickej mriežky na mape na základe zemepisnej šírky a výšky. Zoskupovanie postavičiek bude na základe ich príslušnosti k jednotlivým poliam tejto mriežky. V prípade výskytu 2 rovnakých postavičiek vo vedľajších poliach budú postavičky zobrazené pomocou 1 postavičky, ktorá bude situovaná do prostriedku týchto polí.

- Teória častíc. Zoskupovanie postavičiek by bolo na základe ich vzájomnej absolútnej vzdialenosti, až kým by sa nedosiahla maximálna vzdialenosť, pre ktorú by už ďalšie zoskupovanie nenastalo.

Ďalšie návrhy sa kvôli časovej alebo výpočtovej zložitosti zoskupovania zamietli.

## Diskusia s vedúcim projektu

Ivan Polášek v diskusii pripomienkoval najmä potrebu rýchleho ukončenia práce pre zadávateľa. Ďalej predložil niekoľko návrhov na vylepšenie:

- Zoskupené postavičky odlíšiť od ostatných postavičiek veľkosťou alebo iným obrázkom postavičky, ktorý by agregoval zoskupené postavičky (ich charakteristické črty pre jednotlivé formy cestovného ruchu, ktoré by zoskupovala).

- Interaktívna prehliadka hotela pomocou panoramatických snímok a ich zobrazenia na plániku ubytovacieho zariadenia. Umožniť v panoramatických snímkach aj pohľady nadol a nahor.

- Natočenie mapy na vybranú destináciu vzhľadom na miesto odkiaľ si zákazník vyberá dovolenku.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vypracovanie finálnej verzie fyzického modelu | Martin Ľudvík | Fyzický model | 1.3.2009 |
| 11.2 | Vypracovanie šablóny pre zadávateľa na získanie údajov do databázy | Robert Čapla | Šablóna | 1.3.2009 |
| 11.3 | Úprava CSS | Martin Rončkevič | Upravené CSS | 4.3.2009 |
| 11.4 | Vytvorenie DDL pre databázu | Martin Pašmík | DDL | 4.3.2009 |
| 11.5 | Základná organizácia kódu | Michal Hečko | Zdrojový kód | 4.3.2009 |
| 11.6 | Servisy pre login, logout | Peter Holic | Zdrojový kód | 4.3.2009 |