Zápisnica zo stretnutia č. 16

| Dátum: 1.4.2009 | Miesto: D006 | Čas: 16:00 – 19:10 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Martin Rončkevič Bc. Martin Ľudvík Bc. Michal Hečko Bc. Martin Pašmík Bc. Peter Holic Bc. Robert Čapla |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zadávateľ: | zadávateľ |
| Stretnutie viedol: | Bc. Michal Hečko |
| Zapisovateľ: | Bc. Martin Pašmík |

| Program stretnutia: | - Predvedenie modelu zadávateľovi - Diskusia o odovzdaní zadávateľovi - Diskusia o funkcionalite odovzdaného projektu zadávateľovi |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Stav úlohy | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Dopĺňanie údajov do DB | Martin Ľudvík | Dokončená | 25.3.2009 |
| 14.6 | Catalogue Servis | Michal Hečko | Dokončená | 25.3.2009 |
| 15.1 | Odstránenie chýb z existujúcich servisov (Map, Detail) | Hečko, Holic | Dokončená | 1.4.2009 |
| 15.2 | Info o krajine a počasí (back-end + front-end) | Martin Pašmík | Dokončená | 1.4.2009 |
| 15.3 | Pridanie obrazkov (hotely, počasie, krajiny) | Čapla, Ľudvík, Rončkevič | Dokončená | 1.4.2009 |
| 15.4 | Dokončenie celej funkčnosti front-endu | Čapla, Pašmík, Rončkevič | Dokončená | 1.4.2009 |

## Predvedenie modelu zadávateľovi

V úvode stretnutia sme predviedli projekt spolu s funkcionalitou, ktorú obsahoval. Zadávateľ spolu s vedúcim boli spokojní s celkom, aj keď projekt ešte nevyhovoval kritériám zadávateľa, keďže veľká časť funkcionalít chýbala. Zadávateľ oznámil, že je ochotný ešte týždeň počkať na dorobenie funkcionality, keďže prezentovaný projekt nebol v takom stave, aby ho mohol zadávateľ prezentovať ďalej.

## Diskusia o funkcionalite odovzdaného projektu zadávateľovi

Po predvedení sme spoločne so zadávateľom zhodnotili, že je potrebné dorobiť veľkú časť nefunkčnej časti projektu aspoň v takej miere, aby bolo možné nahrať video. To znamená vytvorenie aspoň statických dát pri vyhľadávaní Tatrankou alebo prezeranie inzerátov a profilu. Všetky veci sme sa zaviazali do budúceho týždňa splniť s tým, že na spoločnom stretnutí budeme už prezentovať nahranú video prezentáciu projektu.

## Diskusia o odovzdaní  zadávateľovi

Pri diskusii o formáte odovzdania projektu zadávateľovi vznikla myšlienka vytvorenia videa s krátkou prezentáciou projektu. Táto idea nadchla ako zadávateľa tak aj vedúceho, keďže odpadla potreba inštalácie projektu, ktorá je značne náročná ako na čas, tak aj vedomosti. Taktiež bola eliminovaná možnosť neúspešnej prezentácie kvôli nepredvídanému zlyhaniu systému. Vďaka týmto vlastnostiam sme pristúpili na nahratie 2 verzií videa pre zadávateľa. Jedno krátke bez zvuku pre potreby prezentovania na štátniciach a druhé dlhšie so zvukom pre potreby prezentovania projektu zadávateľom v cestovných kanceláriách.

## 5.	Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Pridanie chýbajúcich dát do DB (webkamery, hotely, atď.) | Martin Ľudvík | Dáta | 8.4.2009 |
| 16.2 | Konečná úprava CSS | Martin Rončkevič | CSS | 8.4.2009 |
| 16.3 | Implementovať sortovanie (front-end, back-end) | Hečko, Rončkevič | Zdrojový kód | 8.4.2009 |
| 16.4 | Dokončenie Tatranky | Martin Pašmík | Zdrojový kód | 8.4.2009 |
| 16.5 | Profil + preferencie | Martin Pašmík | Zdrojový kód | 8.4.2009 |
| 16.6 | Dokončenie detailu, profilu | Robert Čapla | Zdrojový kód | 8.4.2009 |
| 16.7 | Vytvorenie videa pre zadávateľa | Martin Rončkevič | Video | 8.4.2009 |