| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 11. Dátum: 27.02.2009. Čas: 09:00 – 10:45. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Andrej Škuba Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Tomáš Kučečka | Zápis overil: Peter Holotík |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí sme si rozdelili prvé úlohy na projekte a to nasledujúco:

- Tomáš Kučečka rozšíri model sveta o ohodnotenie okolia hráča podľa výskytu nepriateľa.

- Rastislav Kršák sa bude venovať vylepšeniu rozohrávania brankára.

- Peter Holotík zanalyzujú rozhodovania sa hráča na najvyššej úrovni, teda tú najvrchnejšiu časť rozhodovacieho stromu.

- Andrej Škuba otestuje prihrávanie si hráčov a vzhľadom na časté chyby pri prihrávaní určí problém, ktorý bude potrebné riešiť.

- Jaroslav Bálik vytvorí zoznam správaní rovnakého typu.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné Osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Tvorba dokumentácie k prototypu - predbežná verzia | 02.12.2008 | 15.12.2008 | Splnená | všetci členovia tímu |
| 10.1 | Testovanie prototypu | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Splnená | Peter Holotík |
| 10.2 | Dokumentácia štandardov kódovania | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 10.3 | Dokumentácia manažmentu verzií | 09.12.2008 | 15.12.2008 | Splnená | Rastislav Kršák |
| 10.4 | Vypracovať vyjadrenie k posudku | 09.12.2008 | 18.12.2008 | Splnená | všetci členovia tímu |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Rozšíriť model sveta o ohodnotenie okolia hráča podľa výskytu nepriateľa | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 11.2 | Vylepšenie rozohrávania brankára | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Aktívna | Rastislav Kršák |
| 11.3 | Analýza rozhodovania sa hráča na najvyššej úrovni | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Aktívna | Peter Holotík |
| 11.4 | Nájdenie problému pri prihrávaní si hráčov | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Aktívna | Andrej Škuba |
| 11.5 | Vytvoriť zoznam správaní rovnakého typu | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Aktívna | Jaroslav Bálik |