| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 12. Dátum: 05.03.2009. Čas: 13:00 – 14:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Andrej Škuba Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Andrej Škuba | Zápis overil: Tomáš Kučečka |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí sme analyzovali výsledky úloh z predchádzajúceho týždňa. Vymenovali sme si chyby v hre našich hráčov, ktoré sa našli pri analyzovaní zápasov a rozdelili sme si, kto bude ktorú chybu opravovať. Tomáš Kučečka popísal zlepšenie pohľadu na okolitých hráčov, ktoré implementoval. Zároveň sme si rozdelili nové úlohy pre najbližší týždeň:

- Peter Holotík

  - pokračovať v práci na rozhodovacích stromoch

- Tomáš Kučečka

  - Pokračovať vo začatom modely sveta

- Rasťo Kršák

  - Pokračovať vo vylepšovaní brankára

- Jaroslav Bálik

  - Opraviť príliš dlhé nakopávanie si lopty hráča pred seba pri driblovaní

- Andrej Škuba

  - Opraviť preberanie lopty našim hráčom, spolu s vyriešením pohľadu aj dozadu, aby sa nestalo, že hráč preberie loptu a po otočení narazí na protihráča

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Rozšíriť model sveta o ohodnotenie okolia hráča podľa výskytu nepriateľa | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 11.3 | Analýza rozhodovania sa hráča na najvyššej úrovni | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Splnená | Peter Holotík |
| 11.4 | Nájdenie problému pri prihrávaní si hráčov | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Splnená | Andrej Škuba |
| 11.5 | Vytvoriť zoznam správaní rovnakého typu | 27.02.2009 | 05.03.2009 | Splnená | Jaroslav Bálik |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Opraviť preberanie lopty | 05.03.2009 | 12.03.2009 | Aktívna | Andrej Škuba |