| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 16. Dátum: 02.04.2009. Čas: 13:00 – 14:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Andrej Škuba Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Jaroslav Bálik | Zápis overil: Andrej Škuba |  |  |  |

# Zápis

Tomáš Kučečka na predchádzajúcom stretnutí dostal za úlohu spraviť štatistiky zápasov, avšak bol problém s tým, že hráči pri zapnutom debug móde hrali pomaly.

Andrej Škuba dostal za úlohu vylepšiť pozeranie hráčov, aby zisťovali, či na blízku nie je nepriateľ.

Jaroslav Bálik dostal za úlohu pozrieť sa na možnosti logovania, a upraviť coacha, tak aby nespomaľoval systém – v release móde na konci vypísať logy.

Hráči by mali zlepšiť driblovanie, keď sú spoluhráči dosť ďaleko, je potrebné driblovať.

Je potrebné preskúmať, aké dôsledky môže mať prechod nášho hráča na server 13.

V priebehu týždňa je potrebné poslať štatistiky.

Každý by mal za seba otestovať to, čo robil.

Je potrebné dohodnúť externé testovanie.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Otestovať možnosti logovania | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Aktívna | Jaroslav Bálik |
| 16.2 | Vylepšiť pozeranie hráčov | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Aktívna | Andrej Škuba |
| 16.3 | Spraviť štatistiky zápasov | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 16.4 | Otestovať prechod na server 13 | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Aktívna | Peter Holotík |
| 16.5 | Dohodnúť externé testovanie | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |