| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 17. Dátum: 16.04.2009. Čas: 13:00 – 15:15. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Jaro Bálik Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Peter Holotík | Zápis overil: Tomáš Kučečka |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí Peter Holotík prezentoval ako prebehlo testovanie hráča na serveri verzie 13. Rastislav Kršák nás oboznámil s výsledkami, ktoré dosahuje vylepšený brankár nášho tímu, ktorý teraz používa Tomášove metódy bezpečnej prihrávky. Tomáš Kučečka nás informoval o spôsobe implementácie bezpečných prihrávok a dokonca navyše implementoval driblovanie, čo nemal za úlohu. Jaroslav Bálik sledoval spomalenie pri zapnutí trénera, no nezistil nič pozoruhodné. Ďalšie úlohy sú:

- Tomáš Kučečka

  - Dokončenie nestihnutých úloh. Ako je dokončenie trojuholníkov.

- Rastislav Kršák

  - Pozrie sa prečo má náš hráč problém so zachytávaním lopty.

- Peter Holotík

  - Naštudovať zmenu v driblovacom móde a prihrávkovom móde v novom serveri.

- Jaroslav Bálik

  - Výpis štatistík v release móde.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 | Otestovať prechod na server 13 | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Splnená | Peter Holotík |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | ## Implementácie novej funkcie vypočítania miesta prihrávky | 16.04.2009 | 23.04.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |