| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 19. Dátum: 30.04.2009. Čas: 13:00 – 14:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Jaroslav Bálik Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Tomáš Kučečka | Zápis overil: Jaroslav Bálik |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí  sa stanovili nasledujúce úlohy: Všetci členovia tímu informovali o priebehu plnenia svojich úloh daných na minulom stretnutí. Veľký postup v plnení sa ale nedosiahol ani v jenom prípade. Rastislav Kršák vykonal malé zmeny na pozeraní hráča po lopte, výsledky tejto zmeny boli málo viditeľné. Andrej Škuba neodhalil chybu pri zachytávaní lopty hráčom. Peter Holotík nenašiel konkrétny dôvod padania servera 13. Tomáš Kučečka vykonal množstvo úprav na prihrávaní si hráčov a bude ďalej pokračovať vo vylepšovaní tohto správania. Jaroslav Bálik upravil vykopávania lopty z autovej situácie spôsobom, že po loptu teraz chodia dvaja hráči Pre nasledujúce obdobie sa pridelili tieto úlohy:

- Peter Holotík

  - Skompilovať server 13 pod cygwin a vyskúšať, či bude ďalej padať na platforme Windows.

- Rastislav Kršák

  - Zistiť a opraviť pozeranie sa hráča za loptou.

- Tomáš Kučečka

  - Pokračovať vo svojej úlohe aj naďalej – vylepšovanie prihrávok medzi hráčmi.

  - Prezentovať RoboCup simuláciu bežnému používateľovi a sledovať jeho reakcie.

- Andrej Škuba

  - Opraviť zachytávanie lopty hráčom.

- Jaroslav Bálik

  - Opraviť vykopávanie lopty z autu tak, aby po loptu chodil najbližší hráč.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Otestovať možnosti logovania | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Splnená | Jaroslav Bálik |
| 16.3 | ## Spraviť štatistiky zápasov | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 18.3 | ## Zistiť a opraviť pozeranie sa hráča za loptou | 23.04.2009 | 30.04.2009 | Splnená | Rastislav Kršák |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Zmeniť rozohrávanie autu tak, aby po loptu šiel najbližší hráč | 30.04.2009 | 07.05.2009 | Aktívna | Jaroslav Bálik |