| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 20. Dátum: 7.05.2009. Čas: 13:00 – 14:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Jaroslav Bálik Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Jaroslav Bálik | Zápis overil: Peter Holotík |  |  |  |

# Zápis

Jaroslav Bálik dostal za úlohu vytvoriť livecd založené na GNU/Linux s RoboCup serverom.

Peter Holotík skompiloval verziu 13. RoboCup servera pod cygwin. Hráč však na tejto verzii po polčase padá. Ale pre testovanie je viacej vhodný, ako oficiálna verzia skompilovaná pre Windows.

Tomáš Kučečka a Jaroslav Bálik predviedli neskúseným používateľom aktuálneho hráča tímu Kukuričné Deti a zaznamenali ich postrehy.

Od konkurenčného tímu je potrebné dostať výsledky testovania so štruktúrou:

Čo sa testovalo, Ako sa testovalo, Výsledky, Chyby. Náš tím doplní možnosti, ako by sa chyby dali odstrániť.

Tomáš Kučečka dostal za úlohu vyhodnotiť štatistiky, ako sa hráč zlepšil.

Do 19.5 je potrebné vytvoriť finálnu dokumentáciu. Finálna verzia hráča musí byť vytvorená do 28.5., kedy je turnaj.

Je potrebné zistiť, prečo hráči nechytajú loptu tak, ako by mali debugovacími výpismi v kóde.

Tomáš Kučečka dostal za úlohu upraviť prihrávanie tak, aby hráč pri prihrávaní zvažoval viac bodov.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 | Nájsť dôvody padania servera 13 | 23.04.2009 | 7.05.2009 | Splnená | Peter Holotík |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Vytvoriť linuxové LiveCD | 07.05.2009 | 14.05.2009 | Aktívna | Jaroslav Bálik |
| 20.2 | Vyhodnotiť štatistiky zápasov | 07.05.2009 | 14.05.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 20.3 | Zmena šírky pohľadu hráča v závislosti od veku lopty | 07.05.2009 | 28.5.2009 | Aktívna | Rastislav Kršák |
| 20.4 | Upraviť prihrávanie tak, aby hráči zvažovali body aj okolo spoluhráčov | 07.05.2009 | 28.5.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |