| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 21. Dátum: 14.05.2009. Čas: 13:00 – 14:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Rastislav Kršák | Zápis overil: Tomáš Kučečka |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí sme sa oboznámili so stavom riešenia úloh z predchádzajúcich stretnutí. Peter Holotík nás oboznámil s úpravou grafiky rozhodovacieho stromu, ktorý je potrebné vytvoriť aj pre novú verziu zdrojových kódov, t. j. s nami realizovanými úpravami. Taktiež nás oboznámil s výsledkami testovania aplikácie v emulátore cygwin a stavom získania podrobnejších informácií o novom serveri vo verzii 13. Tomáš Kučečka nám predstavil úpravy zdrojového kódu týkajúce sa zlepšenia prihrávok medzi hráčmi a zrýchlenia hry smerom dopredu (obmedzenie prihrávok smerom dozadu, pred vlastnou bránou a rýchly prechod dopredu dlhou nahrávkou). Jaroslav Bálik nám demonštroval funkčnú verziu tzv. „live CD“ s predinštalovaným serverom vo verzii 13 v linuxovom systéme. Okrem toho nám opísal problémy pri úprave vykopávania lopty v hernom móde kick_off (vykopáva dopredu vybraný hráč a nie najbližší a pod.). Rastislav Kršák vysvetlil úpravu zdrojového kódu týkajúcu sa zmeny pohľadu (uhla pohľadu) hráča v závislosti od vzdialenosti lopty a taktiež času poslednej informácie o pozícii lopty. Na stretnutí sme si zároveň rozdelili nové úlohy pre najbližší týždeň.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Vytvoriť linuxové LiveCD | 07.05.2009 | 12.05.2009 | Splnená | Jaroslav Bálik |
| 20.2 | Vyhodnotiť štatistiky zápasov | 07.05.2009 | 13.05.2009 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 20.3 | Zmena šírky pohľadu hráča v závislosti od veku lopty | 07.05.2009 | 13.05.2009 | Splnená | Rastislav Kršák |
| 20.4 | Upraviť prihrávanie tak, aby hráči zvažovali body aj okolo spoluhráčov | 07.05.2009 | 13.05.2009 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 19.1 | Zmeniť rozohrávanie autu tak, aby po loptu šiel najbližší hráč | 30.04.2009 | 07.05.2009 | Splnená | Jaroslav Bálik |
| 16.5 | Dohodnúť externé testovanie | 02.04.2009 | 16.04.2009 | Splnená | Tomáš Kučečka |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Overiť, či server bežiaci z live CD nepotrebuje pre svoju činnosť prístup na lokálny disk a či je možné získať z neho logy. | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Aktívna | Jaroslav Bálik |
| 21.2 | Vypracovanie grafickej reprezentácie rozhodovacieho stromu pre novú verziu zdrojových kódov. | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Aktívna | Peter Holotík |
| 21.3 | Vytvorenie vizualizácie stavu sveta pre jednotlivých hráčov. | 14.05.2009 | 27.05.2009 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 21.4 | Úprava formácie a zabezpečiť vysunutie hráčov smerom k súperovi ak sa lopta nachádza na súperovej časti ihriska. | 14.05.2009 | 26.05.2009 | Aktívna | Rastislav Kršák |
| 21.5 | Vytvorenie finálnej verzie dokumentácie | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Aktívna | Všetci |