| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 22. Dátum: 26.05.2009. Čas: 11:00 – 12:40. Miesto: Koliba (reštaurácia pri budove STU FIIT). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Andrej Škuba Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Tomáš Kučečka | Zápis overil: Rastislav Kršák |  |  |  |

# Zápis

Na stretnutí sme prebrali všetky potrebné otázky týkajúce sa turnaja RoboCup. Otázky sa tíkali organizácie súťaže, jej priebehu, miesta a času konania. Zaujímalo nás, aké ostatné tímy sa tejto súťaže zúčastnia či na súťaži bude aj tím UTTP.

Uzavreli sme našu prácu na tímovom projekte a vyjadrili sme naše dojmy z tohto projektu. Väčšina členov považovala projekt za málo motivujúci a práca na ňom teda znamenala skôr povinnosť, ako vlastné chcenie. Napriek tomuto sme zhodnotili našu prácu ako úspešnú.

Týmto sme tímové stretnutie ukončili.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Overiť, či server bežiaci z live CD nepotrebuje pre svoju činnosť prístup na lokálny disk a či je možné získať z neho logy. | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Splnená | Jaroslav Bálik |
| 21.2 | Vypracovanie grafickej reprezentácie rozhodovacieho stromu pre novú verziu zdrojových kódov. | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Splnená | Peter Holotík |
| 21.4 | Úprava formácie a zabezpečiť vysunutie hráčov smerom k súperovi ak sa lopta nachádza na súperovej časti ihriska. | 14.05.2009 | 26.05.2009 | Splnená | Rastislav Kršák |
| 21.5 | Vytvorenie finálnej verzie dokumentácie | 14.05.2009 | 18.05.2009 | Splnená | Všetci |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |