| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 3. Dátum: 21.10.2008. Čas: 7:00 – 8:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jozef Balga Bc. Jaroslav Bálik (meškal 15 min) Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba |  |  |
| Zápis vypracoval: Rastislav Kršák | Zápis overil: Tomáš Kučečka |  |  |

# Zápis

- Navzájom sme sa oboznámili s výsledkami analýz dostupných materiálov a zdrojových kódov, ktoré mal vypracovať každý člen tímu na dva ľubovoľné tímy.

- Dozvedeli sme sa o špecifických myšlienkach aplikovaných do projektov analyzovaných tímov (napríklad prihrávanie si medzi hráčmi s cieľom obísť protihráča a pod.).

- Tomáš predstavil výsledky analýzy dvoch fakultných tímov (Jahodoví princovia, UTTP) z minulých rokov a oboznámil prítomných s výhodami, resp. nevýhodami pokračovania v práci týchto tímov (prehľadnosť zdrojákov, možnosť pokračovania vo vývoji použitím bežných vývojových prostredí atď.).

- Stanovené úlohy na stretnutí:

- každý člen tímu má vypracovať zoznam toho, čo sa dá z analyzovaných tímov skutočne použiť v našom projekte. Nemusia to byť len časti zdrojového kódu ale i myšlienky

- vybrať hráča (z analyzovaných fakultných tímov), ktorého chceme použiť ako základ pre prácu na našom projekte

- zamyslieť sa nad testovaním, t. j. overiť aké vhodné (dobré) sú prvky, ktoré chceme použiť z analyzovaných tímov

- preskúmať možnosti uplatnenia SOA (Service Oriented Architecture)

- informovať vedúceho projektu o zaslanie článku, ktorý sa venuje prehľadu toho, čo sa za posledné roky spravilo v rámci Robocup projektov na FIIT

- pokračovať v dokončení toho, čo sa nestihlo

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Analýza simulačného prostredia | 7.10.2008 | 14.10.2008 | Splnená | Andrej Škuba |
| 1.6 | Tvorba stránky | 7.10.2008 | 19.10.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 2.1 | Overiť multiplatformovosť | 14.10.2008 | 21.10.2008 | Aktívna | Jaroslav Bálik, Tomáš Kučečka |
| 2.2 | Analýza a výber fakultného hráča, ktorého budeme rozširovať | 14.10.2008 | 21.10.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Informovať sa u vedúceho projektu o prehľade realizovaných prác v rámci RoboCup na FIIT | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Aktívna | Každý za seba |
| 3.2 | Vypracovať prehľad myšlienok, resp. toho, čo môžeme použiť z analyzovaných tímov | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Aktívna | Každý za seba |
| 3.3 | Premyslieť testovanie častí, ktoré chceme použiť v našom kóde | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 3.4 | Preskúmať možnosti uplatnenia SOA (Service Oriented Architecture) | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Aktívna | Každý za seba |