| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 4. Dátum: 28.10.2008. Čas: 7:00 – 09:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jozef Balga Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba |  |  |
| Zápis vypracoval: Tomáš Kučečka | Zápis overil: Jaroslav Bálik |  |  |

# Zápis

- Navzájom sme sa oboznámili s typmi správaní, ktoré by bolo možné prebrať od nami zanalyzovaných tímov.

- Označili sme hráčov tímu UTTP ako tím, ktorý budeme vylepšovať.

- Spolu sme sa dohodli na tom, ktoré časti dokumentácie tykajúce sa riadenia projektu ktorý z členov tímu vypracuje. Rozdelenie je nasledovné: Andrej – preberacie protokoly, Peter – úvod do riadenia projektu, Rastislav – úlohy členov tímu, Bálik – mapovanie členov na kapitoly, Jozef – úvod do inžinierského diela, Tomáš – plán projektu.

- Dohodli sme sa na spôsobe viazania našej dokumentácie - karisblok (forma v akej ju budeme odovzdávať).

- Bol predstavený plán tímu na najbližšie obdobie. Predovšetkým čo je nutné spraviť do prvého kontrolného bodu a do kedy.

- Stanovené úlohy na stretnutí:

- priniesť konkrétne návrhy správania, ktoré by sme mohli prebrať

- otestovať nového trénera, ktorého sme dostali od vedúceho projektu

- pokračovať v dokončovaní toho, čo sa nestihlo

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Overiť multiplatformovosť | 14.10.2008 | 21.10.2008 | Splnená | Jaroslav Bálik, Tomáš Kučečka |
| 3.1 | Informovať sa u vedúceho projektu o prehľade realizovaných prác v rámci Robocup na FIIT | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Splnená | Každý za seba |
| 3.2 | Vypracovať prehľad myšlienok, resp. toho, čo môžeme použiť z analyzovaných tímov | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Splnená | Každý za seba |
| 3.3 | Premyslieť testovanie častí, ktoré chceme použiť v našom kóde | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 3.4 | Preskúmať možnosti uplatnenia SOA (Service Oriented Architecture) | 21.10.2008 | 28.10.2008 | Odložená | Každý za seba |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Doniesť konkrétne návrhy konkrétneho správania, ktoré môžeme prebrať. | 28.10.2008 | 04.11.2008 | Aktívna | Každý za seba |
| 4.2 | Otestovať trénera ktorého sme dostali od vedúceho projektu | 28.10.2008 | 04.11.2008 | Aktívna | Tomáš Kučečka |