| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 8. Dátum: 25.11.2008. Čas: 07:00 – 08:30. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Tomáš Kučečka Bc. Andrej Škuba |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Andrej Škuba | Zápis overil: Jaroslav Bálik |  |  |  |

# Zápis

- Vedúci projektu v skratke zhodnotil odovzdanú dokumentáciu analýzy, špecifikácie a návrhu a dokumentáciu riadenia projektu. Upozornil na chybu, ktorú v nej našiel:

  - Kapitola „Úvod“ nech začína na samostatnej strane, ale pokračuje hneď za  obsahom dokumentácie

- Vedúci projektu podpísal preberacie protokoly

- Zhodnotili  sme si aktuálny stav prototypovania. Vznikla požiadavka na začatie implementácie prototypu.

- Naplánovali sme si rozbehanie komunikácie vývojového prostredia Visual Studio a Eclipse so systémom SVN.

- Dohodli sme sa na implementácii funkcie Goal_kick a player_pass prebraných z hráča DirtyDozen do nášho prototypu.

- Taktiež sme sa dohodli na formáte komentárov v zdrojovom kóde, konkrétne:

  - písať komentáre bez diakritiky

  - písať komentáre po anglicky

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovať posudok analýzy | 18.11.2008 | 20.11.2008 | Splnená | Andrej Škuba, Jaroslav Bálik, Peter Holotík |
| 7.2 | Vypracovať posudok špecifikácie a návrhu | 18.11.2008 | 20.11.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka, Rastislav Kršák |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Rozbehať spoluprácu Visual Studia 2005 so systémom SVN | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Aktívna | Andrej Škuba, Tomáš Kučečka |
| 8.2 | Analyzovať možnosti generovania dokumentácie vo Visual Studiu 2005 | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 8.3 | Vyhľadať konkrétne časti zdrojového kódu hráča DirtyDozen, ktoré sa budú preberať | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Aktívna | Andrej Škuba |