| Téma: RoboCup 2008 Vedúci projektu: Ing. Marián Lekavý |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stretnutie č.: 9. Dátum: 2.12.2008. Čas: 07:00 – 08:00. Miesto: Softvérové štúdio (D07b). Prílohy:. | Zúčastnení členovia tímu: Bc. Jaroslav Bálik Bc. Peter Holotík Ing. Bc. Rastislav Kršák Bc. Andrej Škuba |  |  |  |
| Zápis vypracoval: Rastislav Kršák | Zápis overil: Tomáš Kučečka |  |  |  |

# Zápis

- Na stretnutí sme sa navzájom (a vedúceho projektu) oboznámili s priebehom plnenia úloh za posledný týždeň, ktoré boli pridelené jednotlivým členom tímu.

- Zhodnotili sme úroveň plnenia tvorby prototypu a zistili sme, že je potrebné urýchliť tento proces.

- Zistili sme, že nie všetci majú prístup do spoločného úložiska zdrojových kódov (SVN), a to napr. z dôvodu zabudnutého hesla či konfiguračných problémov SVN klienta. Taktiež sme zistili, že z nami používaných vývojových prostredí je prístup do úložiska zatiaľ možný len z prostredia Eclipse. Prístup z Visual Studia je potrebné vyriešiť čo najrýchlejšie.

- Vedúci projektu nás oboznámil s požiadavkou, že na budúcom tímovom stretnutí by sme mu mali ukázať aspoň predbežnú verziu dokumentácie k prototypu.

- Sledovať stanovené termíny na odovzdanie príslušných častí projektu a dohodnúť sa s konkurenčným tímom na termíne prezentácie k prototypu.

# Vyhodnotenie predchádzajúcich úloh

Nasledujúca tabuľka uvádza iba úlohy z predchádzajúceho stretnutia a tie úlohy, ktorých stav plnenia sa zmenil.

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné Osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Rozbehať spoluprácu Visual Studia 2005 so systémom SVN | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Aktívna | Andrej Škuba, Tomáš Kučečka |
| 8.2 | Analyzovať možnosti generovania dokumentácie vo Visual Studiu 2005 | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Splnená | Tomáš Kučečka |
| 8.3 | Vyhľadať konkrétne časti zdrojového kódu hráča DirtyDozen, ktoré sa budú preberať | 25.11.2008 | 26.11.2008 | Splnená | Andrej Škuba |

# Úlohy na ďalšie obdobie

| Úloha č. | Popis | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dohodnúť sa s konkurenčným tímom na termíne prezentácie k prototypu | 2.12.2008 | 10.12.2008 | Aktívna | Tomáš Kučečka |
| 9.2 | Tvorba dokumentácie k prototypu - predbežná verzia | 2.12.2008 | 10.12.2008 | Aktívna | všetci členovia tímu |