# Zápisnica č. 15

| Téma stretnutia: | Stretnutie k progresu projektu | Účastníci: |
| --- | --- | --- |
| Miesto: | Softvérové štúdio | Bc. Peter Nosko Bc. Dušan Rodina Bc. Daniel Slamka Bc. Peter Smolinský Bc. Ondrej Ševce Bc. Ivan Tomovič |
| Dátum: | 16. marec 2009 |  |
| Čas trvania: | 13:00 – 15:00 |  |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Ondrej Ševce |  |
| Stretnutie viedol: | Bc. Peter Smolinský |  |
| Prílohy: |  |  |

## Obsah stretnutia:

- Bc. Dušan Rodina predviedol zlepšenia 3D modelu hráča v našom editore.

- Ostatní členovia tímu zhodnotili prácu s editorom a navrhli ďalšie zlepšenia

- Znova sme diskutovali o rovnovážnom modeli, navrhli sme postup, ako otestovať správnosť polohy ťažiska

- Diskutovali sme o vyšších činnostiach robota (smerovanie chôdze k lopte, sledovanie pohybu iných hráčov, ...)

- Diskutovali sme o architektúre vhodnej pre podporu takéhoto vyššieho správania

- Rozdelili sme si úlohy na ďalšie obdobie.

## Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Začiatok |  | Koniec |  | Stav |  | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Kontrola zdrojových kódov zo začiatočnou konfiguráciou hráča |  | 9.3.2009 |  | - |  | Hotová | Nízka | Bc. Daniel Slamka |
| 14.2 | Výpis pri debugovacom móde hráča vykonávajúceho príkazy z editora |  | 9.3.2009 |  | - |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |
| 14.3 | Vývoj 3D modelu hráča v editore |  | 9.3.2009 |  | - |  | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 12.1 | Práca na pohyboch robota | 9.3.2009 |  | - |  | Aktívna |  | - | - |
| 12.2 | Práca na fyzikálnom modely a rovnovážnom module hráča | 9.3.2009 |  | - |  | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Peter Smolinský, Bc. Ondrej Ševce |
| 12.3 | Vývoj editora pohybov | 9.3.2009 |  | - |  | Aktívna |  | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 12.4 | Odstránenie chyby v implementácii hráča | 2.3.2009 |  | - |  | Hotová |  | Vysoká | Bc. Peter Nosko |
| 13.1 | Refaktorizácia kódu | 9.3.2009 |  | - |  | Hotová |  | Nízka | Bc. Peter Smolinský |

## Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Vytvorenie štruktúrovanej wiki stránky projektu | 16.3.2009 | - | Aktívna | Nízka | Bc. Daniel Slamka |
| 15.2 | Parsovanie serverových správ v editore | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Ondrej Ševce |
| 15.3 | Doplnenie začiatočnej konfigurácie v editore | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.4 | Zistenie uhlov gyroskopu | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Smolinský |
| 15.5 | Vytvorenie farebných kódov na končatiny v editore | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Dušan Rodina |
| 15.6 | Vytvorenie logovacieho mechanizmu v agentovi | 16.3.2009 | - | Aktívna | Vysoká | Bc. Peter Nosko, Bc. Ivan Tomovič |

## Zhrnutie

Stretnutie nám ukázalo, že máme ešte rezervy najmä v oblasti rovnovážneho modulu a vykonávania pohybov na strane servera. Do ďalšieho týždňa sme si stanovili konkrétne úlohy. Najviac pozitívne môžeme hodnotiť progres v editore správania robota, ktorý ďalej chceme využiť na tvorbu komplexných pohybov.