# Zápisnica 08

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 4. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 4. šprint (19.11.2008 – 03.12.2008)

Dátum: 26.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:	Bc. Matej Kilík, Bc. Jozef Demčák

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

# Priebeh stretnutia

- Diskusia ohľadom servera, pretože M. Kilík nás opustil a tým aj server, ktorý mal na zodpovednosti nemôžeme používať. Ján Suchal vybaví server v škole od Steinmullera, klon leela.fiit.stuba.sk.

- Webtester nepsrávne zobrazuje diakritiku.

- Bolo by vhodné použitie nástroja Capistrano pre zjednodušenie nasadzovania aplikácie. Poskytuje podporu pre automatické vytváranie nových verzií aplikácie, podporuje SVN.

- Vytvorenie štatistických údajov o prínose našej aplikácie pre študentov.

- Treba vypnúť automatické aktualizácie, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám na ostrej verzii.

- Máme poslednú možnosť pre získanie spätnej väzby od študentov. Domáci projekt na predmete PrPr.

# Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Miesto odovzdania pre pedagóga | J. Demčák | 2. šprint – Beta | 22.10.2008 | 05.11.2008 | 24.11.2008 | splnené |
| 3.4 | Skryté testy | P. Fillo | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 3.7 | Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie | M. Kilík | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 | - | nesplnené |
| 3.8 | Upraviť poradie zobrazovania zadaní | M. Oláh | 3. šprint – Gama | 05.11.2008 | 19.11.2008 |  | rozpracované |
| 4.1 | Priraďovanie do skupín podľa kľúča | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.2 | Filter podľa skupín | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.3 | Zápočtové zadanie priradiť ku skupine | J. Demčák | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.4 | Download odovzdaných zadaní | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.5 | System Timer pod Windows | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.6 | Server | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 4.7 | Zverejňovanie zadaní | P. Fridrich | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 24.11.2008 | splnené |
| 4.8 | Zadania za 0 bodov | P. Fillo | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 25.11.2008 | splnené |
| 4.9 | Chybové hlášky z kompilácie | M. Bystričan | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 |  |  |
| 4.10 | Porovnanie výsledkov | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.11 | Diakritika, Formátovanie WYSIWYG | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 22.11.2008 | splnené |
| 4.12 | IE6 – http autentifikácia | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |
| 4.13 | Trvalé prihlásenie | M. Oláh | 4. šprint – Delta | 19.11.2008 | 03.12.2008 | 21.11.2008 | splnené |

# Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Peter Fillo

Dokončil úlohy 4.8 a 4.4. Pridal možnosť vytvárania skrytých testov.

Peter Fridrich

Dokončil úlohu 4.7 a vytvoril k nej potrebné testy

Michal Oláh

Urobil redizajn aplikácie. Dokončil úlohy 4.7 Porovnanie výsledkov, 4.12 a 4.13

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.