# Zápisnica 10

Téma stretnutia:	Kontrola stavu 5. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

Šprint: 5. šprint (03.12.2008 – 17.12.2008)

Dátum: 10.12.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomný:

Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:	Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh

Neprítomní:	Bc. Matej Kilík

Zápis vyhotovil: Peter Fillo

# Priebeh stretnutia

- Každý prezentoval svoju prácu čo sa týka 5.  šprintu

- Objavila sa chyba pri vytváraní nového zadania, zadanie má pozíciu nastavenú na null a v dôsledku toho nejde zobrazovanie zadaní.

- Uvažujeme o zmene dizajnu stránky.

- Potrebujeme vytvoriť štatistické údaje pre dokumentáciu a ajprezentáciu.

- Testoval sa scenár seminárov, vytvorenie seminára, pridanie študenta do seminára a pridanie zadania k semináru.

- Diskutovalo sa o prezentácii, ktorá bude 15.12.2008. Treba si pripraviť prezentáciu, scenár vytvorenia zadania a potom jeho odovzdania.

# Vyhodnotenie minulých úloh

| Č. | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Presmerovať http do https | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.2 | Refaktorizácia kódu | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.3 | Dokumentácia | P. Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.4 | Používateľská príručka | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.5 | Testy pre scenár seminárov | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.6 | Zobrazovanie výsledku pri zadaniach za nula bodov | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.7 | Zviditeľniť funkcionalitu seminárov do rozhrania | J. Demčák | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.8 | Štatistika | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 03.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.9 | Zabezpečenie funkcionality servera pod Windows | M. Bystričan | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.10 | Refaktorizácia testov a doplnenie chýbajúcich testov | P. Fridrich | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |
| 5.11 | Zvýraznenie zadaní odovzdaných z inej ako povolenej IP adresy | P.Fillo | 5. šprint – Epsilon | 03.12.2008 | 17.12.2008 |  | rozpracované |

# Prezentácia práce jednotlivých členov tímu

Marián Bystričan

–

Jozef Demčák

Opravil chyby v scenáre cvičení. Doplnil rozhranie aplikácie o scenár cvičení.

Peter Fillo

–

Peter Fridrich

Doplnil chýbajúce testy, okrem scenára cvičení

Michal Oláh

Začal refaktorizáciu kódu, upravil zobrazovanie zadaní.

# Nové úlohy

| Číslo | Úloha | Zodpovednosť | Šprint | Termín zadania | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Pripravenie prezentácie | M. Oláh | 5. šprint – Epsilon | 10.12.2008 | 15.12.2008 |